РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » сентября 2018 г.	№ 345

г. Ливны

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и в целях снижения аварийности на дорогах, обеспечения безопасности участников дорожного движения в Ливенском районе, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Орловской области от 01.12.2011 № 1304-ОЗ «О дорожном фонде Орловской области», постановлением Правительства Орловской области от 27.01.2015 № 41 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области», постановления Правительства Орловской области от 27.01.2015 № 42 «Об утверждении порядка предоставления за счет средств Дорожного фонда Орловской области субсидий местным бюджетам», решением Ливенского районного Совета народных депутатов от 25.07.2013 № 22/239-РС «О создании муниципального дорожного фонда Ливенского района Орловской области»,  администрация Ливенского района постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения  в  Ливенском  районе на  2019 - 2021 годы» согласно приложению.

2. Управлению финансов администрации Ливенского района (Л.А. Дьяконова) при подготовке проекта бюджета Ливенского района на соответствующие годы предусмотреть необходимое финансирование для реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения  в  Ливенском  районе на  2019 - 2021 годы».

3.Управлению организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации Ливенского района (Н.А. Болотская) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ливенский район Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации района                                 А.И. Кожухов

Приложение к постановлению

администрации Ливенского района

от « 26 » сентября 2018 г. № 345

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе

на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель

муниципальной программы:

Администрация Ливенского района

Орловской области (районная комиссия по

обеспечению безопасности дорожного

движения Ливенского района)                                            __________Н.С. Бахтина

Год составления проекта муниципальной программы – 2018 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы Ливенского района

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе

на 2019 - 2021 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района; управление образования администрации Ливенского район; |
| Программно-целевые инструменты программы | Не предусмотрены |
| Цель (цели) муниципальной программы | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение безопасности участников дорожного движения, мер по охране жизни и здоровья граждан; - формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения; - формирование негативного отношения к нарушителям Правил дорожного движения; - повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; - улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог; - улучшение условий проживания граждан в сельской местности; - обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Один этап, 2019 - 2021 годы |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности муниципальной программы | - число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; - число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях; - тяжесть последствий в дорожно-транспортных происшествиях -строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием средств Дорожного фонда Орловской области |
| Объемы финансирования муниципальной программы, всего | Общий объем финансирования программы составляет 36 843,484 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 - 530,0 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района), - 18 610, 829 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области); 2020 - 530,0 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района), - 7 000 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области); 2021 - 530,0 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района), - 9642,655 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области). |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период 2019 - 2021 годов: - сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. - сокращение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. - снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях. - улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог. |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

По территории Ливенского района проходит 1203,9 км автомобильных дорог, из них: федеральных автомобильных дорог 50 км, региональных автомобильных дорог 256,52 км, районных автомобильных дорог 145,929 км, автомобильных дорог сельских поселений (улично-дорожной сети, в т.ч. подъезды к социально значимым объектам) 751,5 км»;

Социально значимыми объектами сельской инфраструктуры, расположенными в направлении автомобильных дорог, являются администрации сельских поселений,

фельдшерско-акушерские пункты, СДК, магазины, детские сады, питомники, сельскохозяйственные объекты, объекты питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации.

В последнее десятилетие проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной  эффективностью  функционирования  системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

За период с 01.01.2018г. по 31.05.2018г. на территории Ливенского района совершено 85 дорожно-транспортных происшествий (77 – 2017 г.) – увеличение на 10,39%, в результате которых погибло 4 человека (4 – 2017 г.) – рост составил 0%, получили ранения различной степени тяжести 16 человек (11 – 2017 г.) – рост на 45,45%.

Число дорожно-транспортных происшествий с участием детей возросло до 3 (1 – 2017 г.) – рост на 200%, при которых получили ранения 3-ое детей (1 – 2017 г.) –рост на 200%.

Тяжесть последствий в дорожно-транспортных происшествиях снизилась с 15,38% в 2017 году до 13,95% в 2018 году.

Повышение уровня аварийности на дорогах района объясняется рядом факторов:

- темпы роста парка транспортных средств не соответствуют темпам строительства и содержанию автодорог;

- недостаточное финансирование работ служб эксплуатации дорог ведет к значительному ухудшению условий движения;

- ухудшение транспортной дисциплины участников дорожного движения (превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения) прежде всего владельцев индивидуальных транспортных средств и пешеходов;

- большой износ транспортных средств, несоответствие современным требованиям безопасности движения;

-  изношенность асфальтового покрытия автодорог.

Рост автомобилизации населения района сопровождается ростом числа дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, возрастанием тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях. Парк автомобилей в Ливенском районе ежегодно увеличивается.

В результате роста автопарка существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации как для водителей, так и для пешеходов.

Следовательно, необходимо учитывать постоянно увеличивающееся число транспортных средств, состоящих на учете. Основную массу зарегистрированных транспортных средств составляют легковые автомобили.  Как  показывает  анализ динамики  дорожной  аварийности, увеличение транспортных  средств  неизбежно приводит  к  росту  количества  ДТП  и  числа,  пострадавших  в  них  людей,  так  как  не соблюдаются правила дорожного движения.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- взаимодействие  органов  местного самоуправления и ОГИБДД МО МВД России  «Ливенский» в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- за счет реализации профилактических мероприятий снизить количество пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Целесообразность решения проблем программно-целевым методом подтверждена практикой реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе на 2016 – 2018 годы», которая позволила заложить у учащихся  образовательных организаций навыки безопасного поведения на дорогах.

Таким образом, продолжение применения программно-целевого метода для решения проблем дорожно-транспортной аварийности позволит не только сохранить накопленный потенциал и привести к сокращению числа дорожно-транспортных происшествий, но и сформировать предпосылки для снижения дорожно-транспортного травматизма на следующее десятилетие.

II. Приоритеты реализуемой в районе политики в сфере реализации программы, основной цели и задачи

Основной целью Программы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

- обеспечение безопасности участников дорожного движения, мер по охране жизни и здоровья граждан;

- формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения;

- формирование негативного отношения к нарушителям Правил дорожного движения;

- повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог;

- улучшение условий проживания граждан в сельской местности;

- обеспечение круглогодичного транспортного сообщения.

III. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на 3 года в один этап в связи с осуществлением комплекса взаимосвязанных мероприятий для достижения поставленной цели.

IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Комплекс мероприятий программы представляет собой совокупность мероприятий, объединенных в рамках следующих основных мероприятий программы:

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием средств  Дорожного фонда Орловской области:

- ремонт участка автодороги местного значения в с.Речица, ул.Центральная, Ливенского района, Орловской области;

- ремонт дорожного покрытия  по ул.Тимирязева, сл.Беломестное, Ливенского района, Орловской области;

-ремонт автодороги местного значения в н.п.Круглое, ул.Круглянская Ливенского района Орловской области.

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении :

- проведение районных соревнований и участие в областных конкурсах-соревнованиях команд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) «Безопасное колесо» и олимпиады ПДД.

3. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения:

- разработка муниципальных правовых документов, повышающих безопасность дорожного движения.

V. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение конечных целей и конечных результатов муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы предполагает разработку и утверждение комплекса мер правового регулирования.

Разработка и утверждение нормативных правовых актов будет осуществлена в случае внесения изменений и (или) принятия нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях, затрагивающих сферу реализации настоящей муниципальной программы, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

VI. Перечень целевых показателей

(индикаторов) результативности муниципальной программы.

Для оценки хода и результативности решения поставленных задач, определения их влияния на обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе предусмотрены целевые показатели реализации мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим показателям результативности программы:

- сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

- сокращение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;

- снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение нормативно - технического состояния автодорог.

Значения целевых показателей по программе представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования программы составляет 36 843,484 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 – 530,0 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 18 610, 829 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2020 – 530,0 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 7 000 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2021 – 530,0 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 9642,655 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области).

VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Существует риск сокращения объемов финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы» из бюджета Ливенского района и предоставления средств из Дорожного фонда Орловской области. Для управления риском будет осуществляться ежегодная корректировка мероприятий программы.

Существует риск неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для управления риском осуществляется внутренний финансовый контроль.

Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий программы. Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие меры:

1) выбор исполнителей мероприятий программы в соответствии с законодательством о контрактной системе;

2) применение мер по координации деятельности участников программы, таких как: правовое регулирование, проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровождение.

Реализация программы связана с необходимостью взаимодействия с органами государственной власти различных уровней, учреждениями и организациями различных форм собственности. В связи с этим возникает риск невыполнения достигнутых договоренностей. Для управления риском используется механизм подписания соглашений (договоров).

Сокращение бюджетного финансирования на реализацию программы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ливенского района и не предоставлением средств из Дорожного фонда Орловской области приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. Для управления риском применяются следующие меры:

1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы;

2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы, могут привести к отвлечению средств от финансирования программы в пользу других направлений развития Ливенского района. Для минимизации и управления такими рисками создаются запасы материальных средств и финансовых ресурсов.

Приложение 1

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения

в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием средств Дорожного фонда Орловской области | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения) | 2019 г. | 2021г. | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| 2 | Основное мероприятие 2: обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения) | 2019 г. | 2021г. | Укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении |
| 3 | Основное мероприятие 3: развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения) | 2019 г. | 2021г. | Повышение уровня безопасности дорожного движения |

Приложение 2

к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности дорожного движения в

Ливенском районе на 2019 - 2021 годы»

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов

муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Постановление администрации Ливенского района | Решение о внесении изменений (корректировке) в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы» | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения) | Ежегодно, по мере необходимости |

Приложение 3

к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности дорожного движения в

Ливенском районе на 2019 - 2021 годы»

Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | тяжесть последствий в дорожно-транспортных происшествиях | процент | 15,38 | 13,95 | 12 | 11 | 10 |
| 4. | строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием средств Дорожного фонда Орловской области | метры | - | - | 2060 | 500 | 1200 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности дорожного движения в

Ливенском районе на 2019 - 2021 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

за счет средств бюджета Ливенского района Орловской области

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы/ подпрограмм/ВП/основного мероприятия муниципальной программы | ГРБС — ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Всего по муниципальной программе | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБР | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципа льная программа | «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы» | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения; управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района); управление образования администрации Ливенского района |  |  | ПД 00000000 | 000 | 1 590,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
| Основное мероприятие 1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием субсидий из Дорожного фонда Орловской области. | Администрация Ливенского района (управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района) | 601 | 0409 | ПД 00300000 | 244 | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Мероприятие 1.1 | Ремонт участка автодороги местного значения в с.Речица, ул.Центральная, Ливенского района, Орловской области | Администрация Ливенского района (управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района) | 601 | 0409 | ПД00378510, ПД003S0550 | 244 | 500,0 | 500,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2 | Ремонт дорожного покрытия по ул.Тимирязева, сл.Беломестное, Ливенского района, Орловской области | Администрация Ливенского района (управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района) | 601 | 0409 | ПД 00378510 | 244 | 500,0 | 0,00 | 500,0 | 0,00 |
| Мероприятие1.3. | Ремонт автодороги местного значения в н.п.Круглое, ул.Круглянская Ливенского района Орловской области | Администрация Ливенского района (управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района) | 601 | 0409 | ПД 00378510 | 244 | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 500,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | ПД 00478510 | 000 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| мероприятие 2.1. | Проведение районных соревнований и участие в областных конкурсах-соревнованиях команд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) «Безопасное колесо» и олимпиад ПДД | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | ПД 00478510 | 244 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | Администрация Ливенского района (управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района) | средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 3.1. | Разработка муниципальных правовых документов, повышающих безопасность дорожного движения | Администрация Ливенского района (управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района) | средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности дорожного движения в

Ливенском районе на 2019 - 2021 годы»

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе

на 2019 - 2021 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования |  |  | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализа ции мероприятия |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Основное мероприятие: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием субсидий из Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. Ремонт участка автодороги местного значения в с.Речица, ул.Центральная, Ливенского района, Орловской области | Администрация Ливенского района (управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района) | 2019 г. | 2019 г. | Всего, в т.ч.: |  | 19110,829 |  | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) |  | 18610, 829 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 500,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. 2. Ремонт дорожного покрытия по ул.Тимирязева, сл.Беломестное, Ливенского района, Орловской области | Администрация Ливенского района (управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района) | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч.: |  | 0,00 |  | 7500 | 0,00 | Улучшение норма тивно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) |  | 0,0 |  | 7000 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 0,00 |  | 500,0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. Ремонт автодороги местного значения в н.п.Круглое, ул.Круглянская Ливенского района Орловской области | Администрация Ливенского района (управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района) | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: |  | 0,00 |  | 0,00 | 10142,655 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) |  | 0,00 |  | 0,00 | 9642,655 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 0,00 |  | 0,00 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Основное мероприятие: обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. Проведение районных соревнований и участие в областных конкурсах-соревнованиях команд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) «Безопасное колесо» и олимпиад ПДД | Управление образования администрации Ливенского района | 2019 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: |  | 30,0 |  | 30,00 | 30,00 | Укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Основное мероприятие: развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Разработка муниципальных правовых документов, повышающих безопасность дорожного движения | Администрация Ливенского района (управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района) | 2019г. | 2021г. |  | средств не требуется |  |  |  |  | Повышение уровня безопасности дорожного движения |
| ИТОГО |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 19140,829 |  | 7530,0 | 10172,655 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 18610, 829 |  | 7000 | 9642, 655 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 530,0 |  | 530,0 | 530,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |