РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

Постановление

26  января  2023 г.                                                                                           № 39

г. Ливны

О внесении изменений в постановление администрации Ливенского района Орловской области от 17.09.2019 № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»

В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»  администрация Ливенского района постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ливенского района от 17.09.2019 № 303 (в редакции постановлений администрации Ливенского района от 27.03.2020 № 127, от 10.07.2020 № 254, от 16.09.2020        № 321, от 06.10.2020 № 332, от 26.11.2020 № 420, от 18.12.2020          № 455, от 26.02.2021 № 70, от 28.06.2021 № 221, от 09.07.2021 № 243, от 28.07.2021 № 275, от 25.10.2021 № 394, от 11.11.2021 № 405, от 27.12.2021          № 497, от 25.02.2022 № 94, от 28.03.2022 № 141, от 07.04.2022 № 175, от 10.06.2022 № 316, от 25.08.2022 № 480, от 18.10.2022 № 570, от 28.10.2022         № 589, от 22.12.2022 № 673) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Ливенского района «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»:

- строку «Объемы финансирования муниципальной программы»     изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансирования муниципальной программы | «Общая сумма денежных средств на финансирование муниципальной программы составит 148041,28885 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год - 11624,7 тысяч рублей; 2021 год - 2584,48811 тысяч рублей; 2022 год – 46223,74776 тысяч рублей; 2023 год – 32037,12898 тысяч рублей; 2024 год – 7439,662 тысяч рублей; 2025 год – 48131,562 тысяч рублей. По источникам финансирования муниципальной программы денежные средства распределяются следующим образом: федеральный бюджет – 20414,33623 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год - 1898,5 тысяч рублей; 2021 год - 500,92823 тысяч рублей; 2022 год – 9427,4 тысяч рублей; 2023 год – 8587,508 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; 2025 год – 0,0 тысяч рублей; областной бюджет – 55576,75988 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год - 99,9 тысяч рублей; 2021 год - 5,05988 тысяч рублей; 2022 год - 12200,0 тысяч рублей; 2023 год – 20,0 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; 2025 год – 43251,8 тысяч рублей; бюджет Ливенского района – 70433,84176 рублей, в том числе по годам: 2020 год - 9626,3 тысяч рублей; 2021 год - 2078,5 тысяч рублей; 2022 год – 24596,34776 тысяч рублей; 2023 год – 21813,27 тысяч рублей; 2024 год – 7439,662 тысяч рублей; 2025 год – 4879,762 тысяч рублей; внебюджетные источники – 1616,35098 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год - 0,0 тысяч рублей; 2021 год - 0,0 тысяч рублей; 2022 год - 0,0 тысяч рублей; 2023 год – 1616,35098 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; 2025 год – 0,0 тысяч рублей. |
| --- | --- |

»;

- строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1) улучшение жилищных условий 37 сельских семей, в том числе 27 молодых семей и молодых специалистов; 2) увеличение протяженности сетей и количества сооружений водоотведения - 2 шт.; 3) увеличение протяженности распределительных газовых сетей на 1,56 км; 4) количество обустроенных зон отдыха - 2 шт.; 5) количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов - 570 шт.; 6) количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок - 18 ед.; 7) количество отремонтированных пешеходных дорожек - 3 ед.; 8) количество сельских домов культуры, в которых проведен текущий ремонт, - 3 ед. |
| --- | --- |

».

1.2. Раздел 7. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»     изложить в следующей редакции:

Общая сумма денежных средств на финансирование муниципальной программы составит 148041,28885 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год - 11624,7 тысяч рублей;

2021 год - 2584,48811 тысяч рублей;

2022 год – 46223,74776 тысяч рублей;

2023 год – 32037,12898 тысяч рублей;

2024 год – 7439,662 тысяч рублей;

2025 год – 48131,562 тысяч рублей.

По источникам финансирования муниципальной программы денежные средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет – 20414,33623 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год - 1898,5 тысяч рублей;

2021 год - 500,92823 тысяч рублей;

2022 год – 9427,4 тысяч рублей;

2023 год – 8587,508 тысяч рублей;

2024 год - 0,0 тысяч рублей;

2025 год – 0,0 тысяч рублей;

областной бюджет – 55576,75988 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год - 99,9 тысяч рублей;

2021 год - 5,05988 тысяч рублей;

2022 год - 12200,0 тысяч рублей;

2023 год – 20,0 тысяч рублей;

2024 год - 0,0 тысяч рублей;

2025 год – 43251,8 тысяч рублей;

бюджет Ливенского района – 70433,84176 рублей, в том числе по годам:

2020 год - 9626,3 тысяч рублей;

2021 год - 2078,5 тысяч рублей;

2022 год – 24596,34776 тысяч рублей;

2023 год – 21813,27 тысяч рублей;

2024 год – 7439,662 тысяч рублей;

2025 год – 4879,762 тысяч рублей;

внебюджетные источники – 1616,35098 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год - 0,0 тысяч рублей;

2021 год - 0,0 тысяч рублей;

2022 год - 0,0 тысяч рублей;

2023 год – 1616,35098 тысяч рублей;

2024 год - 0,0 тысяч рублей;

2025 год – 0,0 тысяч рублей.

Объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета Ливенского района на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета района.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ливенского района представлено в приложении 4 к муниципальной программе».

1.3. В Приложении 1 к муниципальной программе Ливенского района «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»

1.3.1.  в строке 1 слова «Улучшение жилищных условий 37 сельских семей, в том числе 27 молодых семей и молодых специалистов» заменить словами «Улучшение жилищных условий 2 сельских семей, в том числе 1 молодой семьи и молодых специалистов»;

1.3.2. строку

«

| 3.1. | Основное мероприятие 1. Создание и обустройство зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление образования администрации Ливенского района, администрация Ливенского района, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2022 г. | Создание и обустройство 1 зон отдыха; благоустройство 18 детских игровых и спортивных площадок, 4 общественных территорий; ремонт 3 пешеходных дорожек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»

изложить в следующей редакции:

«

| 3.1. | Основное мероприятие 1. Создание и обустройство зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление образования администрации Ливенского района, администрация Ливенского района, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2023 г. | Создание и обустройство 2 зон отдыха; благоустройство 18 детских игровых и спортивных площадок, 4 общественных территорий; ремонт 3 пешеходных дорожек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе Ливенского района «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.5. Приложение 4 к муниципальной программе Ливенского района «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.6. Приложение 5 к муниципальной программе Ливенского района «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.7. В Паспорте подпрограммы «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Ливенском районе» приложения 6 к муниципальной программе Ливенского района «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»:

- строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | улучшение жилищных условий 2 сельских семей, в том числе 1 молодой семьи и молодых специалистов |
| --- | --- |

».

1.8. В разделе 4 подпрограммы «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Ливенском районе»:

1.8.1. абзац 8 изложить в следующей редакции:

«За период реализации основного мероприятия гражданам будут улучшены жилищные условия 2 сельским семьям, в том числе 1 молодой семьи и молодых специалистов»;

1.8.2. абзац 11 изложить в следующей редакции:

«Выполнение мероприятия позволит улучшить жилищные условия 2 семьям, проживающим и осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности. За 2020 - 2025 годы ими будет построено (приобретено) 104,8 тыс. кв. метров жилья. В том числе улучшить жилищные условия 1 молодой семьи и молодых специалистов, постоянно проживающей в сельской местности. За 2020 - 2025 годы ими будет построено (приобретено) 50,8 тыс. кв. метров жилья».

1.9. В разделе 6 подпрограммы «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Ливенском районе» третий абзац изложить в следующей редакции:

«- улучшение жилищных условий 2 сельских семей, в том числе 1 молодой семьи и молодых специалистов».

1.10. В строке 1 Приложения 1 к подпрограмме «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Ливенском районе» слова «Улучшение жилищных условий 37 сельских семей, в том числе 27 молодых семей и молодых специалистов» заменить словами «Улучшение жилищных условий 2 сельских семей, в том числе 1 молодой семьи и молодых специалистов».

1.11. В Приложении 3 к подпрограмме «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Ливенском районе»:

- строки:

«

| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Ед. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Ед. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |

»

изложить в следующей редакции:

«

| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Ед. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Ед. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

».

1.12. В Паспорте подпрограммы «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» приложения 7 к муниципальной программе Ливенского района «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»:

- строку «Объемы финансирования муниципальной программы»   изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 76075,617 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 г.: - 0,0 тыс. рублей (средства местного бюджета); - 0,0 тыс. рублей (средства областного бюджета); - 0,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета). 2021 г.: - 715,0 тыс. рублей (средства местного бюджета); - 0,0 тыс. рублей (средства областного бюджета); - 0,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета). 2022 г.: - 14189,58 тыс. рублей (средства местного бюджета); - 10000,0 тыс. рублей (средства областного бюджета); - 0 тыс. рублей (средства федерального бюджета). 2023 г.: - 12671,037 тыс. рублей (средства местного бюджета); - 0,0 тыс. рублей (средства областного бюджета); - 0,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета). 2024 г.: - 0,0 тыс. рублей (средства местного бюджета); - 0,0 тыс. рублей (средства областного бюджета); - 0 тыс. рублей (средства федерального бюджета). 2025 г.: - 2500,0 тыс. рублей (средства местного бюджета); - 36000,0 тыс. рублей (средства областного бюджета); - 0,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета). |
| --- | --- |

».

1.13. Раздел 7 подпрограммы «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 76075,617 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 г.:

- 0,0 тыс. рублей (средства местного бюджета);

- 0,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);

- 0,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

2021 г.:

- 715,0 тыс. рублей (средства местного бюджета);

- 0,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);

- 0,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

2022 г.:

- 14189,58 тыс. рублей (средства местного бюджета);

- 10000,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);

- 0 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

2023 г.:

- 12671,037 тыс. рублей (средства местного бюджета);

- 0,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);

- 0,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

2024 г.:

- 0,0 тыс. рублей (средства местного бюджета);

- 0,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);

- 0 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

2025 г.:

- 2500,0 тыс. рублей (средства местного бюджета);

- 36000,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);

- 0,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета)».

1.14. Приложение 3 к подпрограмме «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» изложить в следующей редакции:

«

Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная подпрограмма «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 5,4 | 0 | 0 | 1,56 | - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ввод в действие сетей и сооружений водоотведения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

».

1.15. Приложение 4 к подпрограмме «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» изложить в новой редакции согласно приложению 4.

1.16. Приложение 5 к подпрограмме «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» изложить в новой редакции согласно приложению 5.

1.20. В Паспорте подпрограммы «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» приложения 8 к муниципальной программе Ливенского района «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»:

- строку «Объемы финансирования муниципальной программы»   изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 45367,69485 тыс. руб., из них по годам: 2020 год - 8494,8 тыс. руб. (средства местного бюджета); - 99,9 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 1898,5 тыс. руб. (средства федерального бюджета); - 0,0 тыс. руб. (внебюджетные источники); 2021 год - 1363,5 тыс. руб. (средства местного бюджета); - 5,05988 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 500,92823 тыс. руб. (средства федерального бюджета); - 0,0 тыс. руб. (внебюджетные источники); 2022 год - 9906,76776 тыс. руб. (средства местного бюджета); - 2200,0 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 0,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета); - 0,0 тыс. руб. (внебюджетные источники); 2023 год - 8736,917 тыс. руб. (средства местного бюджета); - 20,0 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 1980,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета); - 635,89798 тыс. руб. (внебюджетные источники); 2024 год - 7439,662 тыс. руб. (средства местного бюджета); - 0,0 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 0,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета); - 0,0 тыс. руб. (внебюджетные источники); 2025 год - 2085,762 тыс. руб. (средства местного бюджета); - 0,0 тыс. руб. (средства областного бюджета); - 0,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета); - 0,0 тыс. руб. (внебюджетные источники). |
| --- | --- |

».

1.21. Раздел 7 подпрограммы «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 45367,69485 тыс. руб., из них по годам:

2020 год

- 8494,8 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- 99,9 тыс. руб. (средства областного бюджета);

- 1898,5 тыс. руб. (средства федерального бюджета);

- 0,0 тыс. руб. (внебюджетные источники);

2021 год

- 1363,5 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- 5,05988 тыс. руб. (средства областного бюджета);

- 500,92823 тыс. руб. (средства федерального бюджета);

- 0,0 тыс. руб. (внебюджетные источники);

2022 год

- 9906,76776 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- 2200,0 тыс. руб. (средства областного бюджета);

- 0,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета);

- 0,0 тыс. руб. (внебюджетные источники);

2023 год

- 8736,917 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- 20,0 тыс. руб. (средства областного бюджета);

- 1980,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета);

- 635,89798 тыс. руб. (внебюджетные источники);

2024 год

- 7439,662 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- 0,0 тыс. руб. (средства областного бюджета);

- 0,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета);

- 0,0 тыс. руб. (внебюджетные источники);

2025 год

- 2085,762 тыс. руб. (средства местного бюджета);

- 0,0 тыс. руб. (средства областного бюджета);

- 0,0 тыс. руб. (средства федерального бюджета);

- 0,0 тыс. руб. (внебюджетные источники)».

1.22. В Приложении 1 к подпрограмме «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1. | Основное мероприятие 1. Создание и обустройство зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2023 г. | Создание и обустройство зоны отдыха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.23. В Приложении 3 к подпрограмме «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе»:

-  строку:

«

| 1. | Создание и обустройство зон отдыха | количество штук | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»

изложить в следующей редакции:

«

| 1. | Создание и обустройство зон отдыха | количество штук | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.24. Приложение 4 к подпрограмме «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» изложить в новой редакции согласно приложению 6.

1.25. Приложение 5 к подпрограмме «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» изложить в новой редакции согласно приложению 7.

1.26. В Паспорте подпрограммы Ливенского района «Современный облик сельских территорий Ливенского района» приложения 9 к муниципальной программе Ливенского района «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»

- строку «Объемы финансирования муниципальной программы»   изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансирования муниципальной программы | Общая сумма денежных средств на финансирование подпрограммы составит 25594,647 тысяч рублей, в том числе: 2020 год - 1131,5 тысяч рублей; 2021 год - 0,0 тысяч рублей; 2022 год - 9927,4 тысяч рублей; 2023 год – 6989,947 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; 2025 год – 7545,8 тысяч рублей. По источникам финансирования подпрограммы денежные средства распределяются следующим образом: федеральный бюджет – 16034,908 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год - 0,0 тысяч рублей; 2021 год - 0,0 тысяч рублей; 2022 год - 9427,4 тысяч рублей; 2023 год – 6607,508 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; 2025 год - 0,0 тысяч рублей; областной бюджет – 7251,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год - 0,0 тысяч рублей; 2021 год - 0,0 тысяч рублей; 2022 год - 0,0 тысяч рублей; 2023 год - 0,0 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; 2025 год – 7251,8 тысяч рублей; бюджет Ливенского района – 2307,939 тысяч рублей, в том числе: 2020 год - 1131,5 тысяч рублей; 2021 год - 0,0 тысяч рублей; 2022 год - 500,0 тысяч рублей; 2023 год – 382,439 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; 2025 год - 294,0 тысяч рублей; внебюджетные источники - 0,0 тысяч рублей, в том числе: 2020 год - 0,0 тысяч рублей; 2021 год - 0,0 тысяч рублей; 2022 год - 0,0 тысяч рублей; 2023 год - 0,0 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; 2025 год - 0,0 тысяч рублей. |
| --- | --- |

».

1.27. Раздел 7 подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ливенского района» изложить в следующей редакции:

«Общая сумма денежных средств на финансирование подпрограммы составит 25594,647 тысяч рублей, в том числе:

2020 год - 1131,5 тысяч рублей;

2021 год - 0,0 тысяч рублей;

2022 год - 9927,4 тысяч рублей;

2023 год – 6989,947 тысяч рублей;

2024 год - 0,0 тысяч рублей;

2025 год – 7545,8 тысяч рублей.

По источникам финансирования подпрограммы денежные средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет – 16034,908 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год - 0,0 тысяч рублей;

2021 год - 0,0 тысяч рублей;

2022 год - 9427,4 тысяч рублей;

2023 год – 6607,508 тысяч рублей;

2024 год - 0,0 тысяч рублей;

2025 год - 0,0 тысяч рублей;

областной бюджет – 7251,8 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год - 0,0 тысяч рублей;

2021 год - 0,0 тысяч рублей;

2022 год - 0,0 тысяч рублей;

2023 год - 0,0 тысяч рублей;

2024 год - 0,0 тысяч рублей;

2025 год – 7251,8 тысяч рублей;

бюджет Ливенского района – 2307,939 тысяч рублей, в том числе:

2020 год - 1131,5 тысяч рублей;

2021 год - 0,0 тысяч рублей;

2022 год - 500,0 тысяч рублей;

2023 год – 382,439 тысяч рублей;

2024 год - 0,0 тысяч рублей;

2025 год - 294,0 тысяч рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тысяч рублей, в том числе:

2020 год - 0,0 тысяч рублей;

2021 год - 0,0 тысяч рублей;

2022 год - 0,0 тысяч рублей;

2023 год - 0,0 тысяч рублей;

2024 год - 0,0 тысяч рублей;

2025 год - 0,0 тысяч рублей».

1.28. Приложение 5 к подпрограмме «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» изложить в новой редакции согласно приложению 8.

2. Управлению организационной, контрольной и кадровой работы администрации Ливенского района Орловской области (Н.А. Болотская) обеспечить обнародование настоящего постановления на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.

Временно исполняющий

полномочия главы Ливенского района			В. А. Фирсов

Приложение 1 к постановлению

администрации Ливенского района

от 26 января 2023 г. № 39

- Приложение 3

к муниципальной программе Ливенского района

«Комплексное развитие сельских территорий

Ливенского района Орловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Муниципальная программа Ливенского района «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Ливенском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Ед. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.2. | в том числе молодых семей и молодых специалистов, прожи вающих в сельской местности | Ед. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 5,4 | 0 | 0 | 1,56 |  |  |  |  |
| 2.2. | Ввод в действие сетей и сооружений водоотведения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - Подпрограмма 3 «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание и обустройство зон отдыха | количество штук | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.2. | Обустройство площадок накопле ния твердых коммунальных отходов | количество штук | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3.3. | Количество благоустроенных дет ских игровых и спортивных площадок | количество единиц | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Количество отремонтированных пешеходных дорожек | количество единиц | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Подпрограмма 4 «Современный облик сельских территорий Ливенского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество сельских домов куль туры, в которых проведен текущий ремонт | единиц | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2 к постановлению

администрации Ливенского района

от 26 января 2023 г. № 39

- Приложение 4

к муниципальной программе Ливенского района «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, главные распорядители средств бюджета Ливенского района (далее также - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Ливенского района Орловской области» | Всего: Администрация Ливенского района | 609, 608 605, 601, 604 | 1003, 0502, 0503, 0701, 0702, 1102, 0602, 0605, 0801 | 6500000000 | 320, 244, 414, 540 612 | 70433,84176 | 9626,3 | 2078,5 | 24596,34776 | 21813,27 | 7439,662 | 4879,762 |
| Подпрограмма | «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Ливенском районе» | Всего: | 609 | 1003 | 6510000000 | 322 | 22,877 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,877 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 1003 | 6510175760 | 322 | 22,877 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,877 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609, 608 | 0502 | 6520000000 | 244, 414 | 30075,617 | 0,0 | 715,0 | 14189,58 | 12671,037 | 0,0 | 2500,0 |
| Основное мероприятие 1 | Строительство распределительных газовых сетей | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | 6520000000 | 244, 414 | 715,0 | 0,0 | 715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Проведение инженерно-экологических изыска ний и составление отчета на объект «Газораспределительные сети в с. Жерино, ул. Казначеевская Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | 6520178290 | 244 | 115,0 |  | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Строительство газопровода в д. Миляево Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | 6520178290 | 414 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Строительство сетей и сооружений водоотведения | Управление ЖКХ и УМИИЗО администрации Ливенского района | 609, 608 | 0502 | 6520372310 | 414 | 29360,617 | 0,0 | 0,0 | 14189,58 | 12671,037 | 0,0 | 2500,0 |
| Мероприятие 3.1 | Строительство канализационно-насосной станции, напорного коллектора и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод п. Нагорный и п. Ямской Выгон Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0502 | 6520372310 | 414 | 26860,617 <*1> | 0,0 | 0,0 | 14189,580 <*1> | 12671,037 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Пересчёт сметной документации в текущие цены и получение заключения о достоверности сметной стоимости по объекту «Сети и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0502 | 6520379320 | 244 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| Мероприятие 3.3 | Строительство сетей и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0502 | 6520379310 | 414 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
| Подпрограмма | Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе | Всего: | 601, 605, 608, 609 | 0104, 0701, 0702, 0503, 1102, 0113 | 6530000000 | 244 | 38027,40876 | 8494,8 | 1363,5 | 9906,76776 | 8736,917 | 7439,662 | 2085,762 |
| Основное мероприятие 1 | Создание и обустройство зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609, 608 | 0503 | 6530178290, 65301L5760, 6530179330 | 244, 414 | 8174,50202 | 7754,3 | 0,0 | 0,0 | 420,20202 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Обустройство зоны отдыха в с. Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530178290 | 244 | 1126,3 | 1126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 609 | 0503 | 65301L5760 | 244 | 105,2 | 105,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для благоустройства детских игровых площадок дошкольных образовательных учреждений | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | 6530178290 | 612 | 20,6 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для благоустройства детских игровых площадок общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530178290 | 612 | 58,5 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Подготовка СД с прохож дением экспертизы о достоверности сметной стоимости для благо устройства детских игро вых площадок, располо женных вдоль много квартирных домов | Администрация Ливенского района | 601 | 1102 | 6530178290 | 244 | 49,5 | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5 | Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для благоустройства общественных территорий | Администрация Ливенского района | 601 | 0503 | 6530178290 | 244 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6 | Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для ремонта пешеходных дорожек | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530178290 | 244 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7 | Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Речица, ул. Центральная, д. 3 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530178290 | 612 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8 | Благоустройство детской игровой площадки МБДОУ ДС с. Сергиевское по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, д. 6 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | 6530178290 | 612 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9 | Благоустройство детской игровой площадки МБДОУ Детский сад N 8 с. Коротыш по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Овражная, д. 6-а | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | 6530178290 | 612 | 335,7 | 335,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10 | Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Здоровецкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Здоровец, ул. Молодежная, д. 1-а | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530178290 | 612 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.11 | Благоустройство дет ской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Троицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое, ул. Быкова, д. 3 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530178290 | 612 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.12 | Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Росстанская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, м-н Совхозный, д. 18 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530178290 | 612 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.13 | Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Сахзаводская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 36 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 702 | 6530178290 | 612 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.14 | Благоустройство спортивной площадки МБОУ «Сосновская ООШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сосновское, ул. Центральная, д. 2 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530178290 | 612 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.15 | Благоустройство спортивной площадки МБОУ «Воротынская ООШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Воротынск, ул. Школьная, д. 5-а | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530178290 | 612 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.16 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: с. Козьминка, ул. Молодежная, д. 1, 2, 3, 4 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.17 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: п. Совхозный, ул. Школьная, д. 2, 4, 6, 8 | Администра ция Ливенского района, Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.18 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: с. Успенское, ул. Павлова, д. 11, 12, 13 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.19 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: п. Набережный, д. 14, 15 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.20 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирного дома: п. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 27 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.21 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в п. Ямской, ул. Заречная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.22 | Ремонт пешеходной дорожки в п. Нагорный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530178290 | 244 | 761,9 | 761,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.23 | Ремонт пешеходной дорожки в д. Росстани мкр. Совхозный, вдоль многоквартирных домов N 6, 7, 8 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530178290 | 244 | 279,3 | 279,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.24 | Ремонт пешеходной дорожки в п. Сахзаводской к многоквартирному дому N 28 пл. Комсомольская и детскому саду | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530178290 | 244 | 551,3 | 551,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.25 | Благоустройство общественной территории в д. Семенихино, ул. Школьная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.26 | Благоустройство общественной территории в с. Никольское, ул. Советская, д. 1 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.27 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: с. Вязовая Дубрава, ул. Новая, д. 8, д. 10 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.28 | Благоустройство общественной территории в с. Навесное, ул. Парковая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.29 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: с. Казанское, ул. Максима Горького, д. 31, д. 33 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.30 | Обустройство зоны отдыха в с. Никольское Ливенского района Орловской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0503 | 6530179330 | 414 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 608 | 0503 | 65301L5760 | 414 | 20,20202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,20202 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Управление муниципально го имущества и жилищно-ком мунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503, 0602, 0605 | 6530378290, 6530379350 | 244, 540 | 2810,76741 | 740,5 | 1358,38901 | 711,8784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 608 | 0503 | 6530379350 | 244 | 16506,7 | 0,0 | 0,0 | 5506,7 | 5500,0 | 5500,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Устройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Ливенского района (в т.ч. подготовка сметной документации с прохождением экспертизы достоверности сметной стоимости) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, | 609 | 0503 | 6530378290, 6530379350 | 244 | 1444,0 | 740,5 | 663,5 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0503 | 6530379350 | 244 | 16106,7 | 0,0 | 0,0 | 5506,7 | 5300,0 | 5300,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Ремонт площадок накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Ливенского района | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района, | 609 | 0503 | 6530378290, 6530379350 | 540 | 800,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3 | Приобретение контейнеров для раздельного накопления (сбора) твердых коммунальных отходов, в том числе отработанных ртутьсодержащих ламп | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района, | 609 | 0605, 0602 | 6530378290, 6530379350 | 244 | 966,76741 | 0,0 | 494,88901 | 471,8784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация региональ ного проекта «Комплек сная система обраще ния с твердыми комму нальными отходами» федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0605 | 653G252690 | 244 | 5,11099 | 0 | 5,11099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Благоустройство и содержание мест захоронений (гражданских кладбищ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, | 608 | 0503 | 6530579500 | 244, 540 | 6990,18398 | 0,0 | 0,0 | 980,0 | 1984,75998 | 1939,662 | 2085,762 |
|  |  | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530579500 | 244 | 1220,86636 | 0,0 | 0,0 | 1204,91136 | 15,955 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1 | Благоустройство и содержание мест захоронений (гражданских кладбищ), в т.ч. устройство и ремонт ограждений, устройство и ремонт площадок накопления ТКО, КГО и урн для мусора, установка емкостей для воды и песка, обустройство туалетов, подготовка сметной документации с прохождением экспер тизы достоверности сметной стоимости | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530579500 | 244 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 608 | 0503 | 6530579500 | 244 | 5005,424 | 0, | 0,0 | 980,0 | 0,0 | 1939,662 | 2085,762 |
| Мероприятие 5.2 | Межбюджетные тран сферты администра циям сельских поселе ний Ливенского района на осуществление части полномочий по содер жанию мест захороне ний (гражданских клад бищ) и организации ритуальных услуг населению, в т.ч. окаши вание, уборка сорной растительности, выруб ка кустарников, удале ние переросших и сухостойных деревьев | Управление муниципально го имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530579500 | 540 | 754,91136 | 0,0 | 0,0 | 754,91136 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0503 | 6530579500 | 540 | 1504,962 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1504,962 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3 | Организация и оплата сбора и вывоза ТКО и КГО | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530579500 | 244 | 445,955 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 15,955 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0503 | 6530579500 | 244 | 479,79798 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,79798 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Реализация инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530600000 | 240, 612 | 1503,278 | 0,0 | 0,0 | 1503,278 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Ливенского района | 601 | 0113 | 6530600000 | 240 | 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 816,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1 | Инициативный проект, отобранный по результатам конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области | Администрация Ливенского района | 601 | 0113 | 6530670141 | 240 | 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 816,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2 | Инициативный проект, отобранный по результатам конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области - устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Речица, ул. Центральная | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530670142 | 612 | 1503,278 | 0,0 | 0,0 | 1503,278 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Современный облик сельских территорий Ливенского района | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района; Управление образования администрации Ливенского района; Администрация Ливенского района (отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района) | 609, 605, 601, 608 | 0502, 0702, 1102, 0701, 0409 | 6540000000 | 414, 612, 244 | 2307,939 | 1131,5 | 0,0 | 500,0 | 382,439 | 0,0 | 294,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация проекта «Комплексное развитие Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 1102 | 6540100000 | 610 | 294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 |
| Мероприятие 1.1 | Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 36 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 1102 | 6540172310 | 610 | 294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация проекта «Комплексное развитие Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0502 | 6540279370 | 414, 244 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Разработка проектно-сметной документации, в т.ч. получение технических условий и ее согласование, с прохождением экспертизы на прокладку водопровода в д. Росстани, ул. Железнодорожная Ливенского района Орловской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0502 | 6540279370 | 244 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация проекта «Комплексное развитие Козьминского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 1102 | 6540455490 | 612 | 382,439 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,439 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1 | Благоустройство уни версальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, Козьмин ское сельское поселение | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 1102 | 6540455490 | 612 | 382,439 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,439 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Реализация проекта «Комплексное развитие Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 6540678290 | 612 | 513,5 | 513,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1 | Разработка СД с прохож дением экспертизы по объекту: Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Покровского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Покровка Вторая, ул. Молодеж ная, д. 18 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 6540678290 | 612 | 13,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2 | Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Покровского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Покровка Вторая, ул. Молодежная, д. 18 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 6540678290 | 612 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 14 | Реализация проекта «Комплексное развитие Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 6541478290 | 612 | 309,0 | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 14.1 | Разработка СД с прохождением экспертизы по объекту: Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Вязово-Дубравского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Вязовая Дубрава, ул. Центральная, д. 13 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 6541478290 | 612 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 14.2 | Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Вязово-Дубравского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Вязовая Дубрава, ул. Центральная, д. 13 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 6541478290 | 612 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 16 | Реализация проекта «Комплексное развитие Островского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 6541678290 | 612 | 309,0 | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 16.1 | Разработка СД с прохож дением экспертизы по объекту: Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Островского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Остров, ул. Центральная, д. 25 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 6541678290 | 612 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 16.2 | Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Островского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Остров, ул. Центральная, д. 25 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 604 | 0801 | 6541678290 | 612 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание:

<*1> - стоимость строительства канализационно-насосной станции, напорного коллектора и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод п. Нагорный и п. Ямской Выгон Ливенского района Орловской области определяется за минусом объема средств неисполненного по вине исполнителя контракта (12671,037 тыс. руб.).

Приложение 3 к постановлению

администрации Ливенского района

- от 26 января 2023 г. № 39

- Приложение 5

к муниципальной программе Ливенского района

«Комплексное развитие сельских территорий

Ливенского района Орловской области»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений в Ливенском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1003,33 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,877 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 980,453 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Строительство распределительных газовых сетей | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. Проведение инженерно-экологических изысканий и составление отчета на объект «Газораспределительные сети в с. Жерино, ул. Казначеевская Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. Строительство газопровода в д. Миляево Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Строительство сетей и сооружений водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 24189,58 <*1> | 12671,037 | 0,0 | 38500,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 36000,0 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 14189,58 <*1> | 12671,037 | 0,0 | 2500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1. Строительство канализационно-насосной станции, напорного коллектора и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод п. Нагорный и п. Ямской Выгон Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 24189,58 <*1> | 12671,037 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 14189,58 <*1> | 12671,037 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. Пересчёт сметной документации в текущие цены и получение заключения о достоверности сметной стоимости по объекту «Сети и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. Строительство сетей и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37800,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36000,0 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 3 «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Создание и обустройство зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч.: | 9752,7 | 0,0 | 0,0 | 3056,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1898,5 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет района | 7754,3 | 0,0 | 0,0 | 420,20202 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,89798 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. Обустройство зоны отдыха в с. Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 3229,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1898,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 1231,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для благоустройства детских игровых площадок дошкольных образовательных учреждений | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для благоустройства детских игровых площадок общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для благоустройства детских игровых площадок, расположенных вдоль многоквартирных домов | Администрация Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для благоустройства общественных территорий | Администрация Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для ремонта пешеходных дорожек | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Речица, ул. Центральная, д. 33 | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8. Благоустройство детской игровой площадки МБДОУ ДС с. Сергиевское по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, д. 6 | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9. Благоустройство детской игровой площадки МБДОУ Детский сад N 8 с. Коротыш по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Овражная, д. 6-а | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 335,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 335,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10. Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Здоровецкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Здоровец, ул. Молодежная, д. 1-а | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.11. Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Троицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое, ул. Быкова, д. 3 | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.12. Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Росстанская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, м-н Совхозный, д. 18 | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.13. Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Сахзаводская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 36 | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.14. Благоустройство спортивной площадки МБОУ «Сосновская ООШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сосновское, ул. Центральная, д. 2 | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.15. Благоустройство спортивной площадки МБОУ «Воротынская ООШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Воротынск, ул. Школьная, д. 5-а | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.16. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: с. Козьминка, ул. Молодежная, д. 1, 2, 3, 4 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского район а | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.17. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: п. Совхозный, ул. Школьная, д. 2, 4, 6, 8 | Администрация Ливенского района, Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.18. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: с. Успенское, ул. Павлова, д. 11, 12, 13 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.19. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: п. Набережный, д. 14, 15 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.20. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирного дома: п. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 27 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.21. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в п. Ямской, ул. Заречная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.22. Ремонт пешеходной дорожки в п. Нагорный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 761,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 761,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.23. Ремонт пешеходной дорожки в д. Росстани, мкр. Совхозный, вдоль многоквартирных домов N 6, 7, 8 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 279,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 279,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.24. Ремонт пешеходной дорожки в п. Сахзаводской к многоквартирному дому N 28 пл. Комсомольская и детскому саду | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 551,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 551,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.25. Благоустройство общественной территории в д. Семенихино, ул. Школьная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.26. Благоустройство общественной территории в с. Никольское, ул. Советская, д. 1 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.27. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: с. Вязовая Дубрава, ул. Новая, д. 8, д. 10 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.28. Благоустройство общественной территории в с. Навесное, ул. Парковая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.29. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: с. Казанское, ул. Максима Горького, д. 31, д. 33 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.30. Обустройство зоны отдыха в с. Никольское Ливенского района Орловской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3056,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,20202 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,89798 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3: Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2020 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 740,5 | 1358,38901 | 711,8784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 740,5 | 1358,38901 | 711,8784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 5506,7 | 5500,0 | 5500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 5506,7 | 5500,0 | 5500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1. Устройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Ливенского района (в т.ч. подготовка сметной документации с прохождением экспертизы достоверности сметной стоимости) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2020 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 740,5 | 663,5 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 740,5 | 663,5 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 5506,7 | 5300,0 | 5300,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 5506,7 | 5300,0 | 5300,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. Ремонт площадок накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Ливенского района | Управление жилищно-ком мунального хозяй ства админист рации Ливенского района, админист рации сельских поселений, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2021 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. Приобретение контейнеров для раздельного накопления (сбора) твердых коммунальных отходов, в том числе отработанных ртутьсодержащих ламп | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2021 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 494,88901 | 471,8784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 494,88901 | 471,8784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 511,09910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 500,92823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 5,05988 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 5,11099 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5: Благоустройство и содержание мест захоронений (гражданских кладбищ) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 1204,91136 | 15,955 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 1204,91136 | 15,955 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района |  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 980,0 | 2025,16402 | 1939,662 | 2085,762 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 980,0 | 2025,16402 | 1939,662 | 2085,762 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1. Благоустройство и содержание мест захоронений (гражданских кладбищ), в т.ч. устройство и ремонт ограждений, устройство и ремонт площадок накопления ТКО, КГО и урн для мусора, установка емкостей для воды и песка, обустройство туалетов, подготовка сметной документации с прохождением экспертизы достоверности сметной стоимости | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района |  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2. Межбюджетные трансферты администрациям сельских поселений Ливенского района на осуществление части полномочий по содержанию мест захоронений (гражданских кладбищ) и организации ритуальных услуг населению, в т.ч. окашивание, уборка сорной растительности, вырубка кустарников, удаление переросших и сухостойных деревьев | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского рай Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 754,91136 | 1504,962 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 754,91136 | 1504,962 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3. Организация и оплата сбора и вывоза ТКО и КГО | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 15,955 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 15,955 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района |  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,79798 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,79798 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6: Реализация инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области | Управление образования администрации Ливенского района, Администрация Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 3703,278 | 816,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 1503,278 | 816,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1. Инициативный проект, отобранный по результатам конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области | Администрация Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 816,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 816,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2. Инициативный проект, отобранный по результатам конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области - устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Речица, ул. Центральная | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 3703,278 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 1503,278 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма «Современный облик сельских территорий Ливенского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Реализация проекта «Комплексное развитие Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление образования администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7545,8 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7251,8 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 36 | Управление образования администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7545,8 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7251,8 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Реализация проекта «Комплексное развитие Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации, в т.ч. получение технических условий и ее согласование, с прохождением экспертизы на прокладку водопровода в д. Росстани, ул. Железнодорожная Ливенского района Орловской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Реализация проекта «Комплексное развитие Козьминского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 9427,4 <*2> | 6989,947 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 9427,4 <*2> | 6607,508 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,439 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1. Благоустройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, Козьминское сельское поселение | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 9427,4 <*2> | 6989,947 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 9427,4 <*2> | 6607,508 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,439 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6. Реализация проекта «Комплексное развитие Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 513,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 513,5 | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.3. Разработка СД с прохождением экспертизы по объекту: Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Покровского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Покровка Вторая, ул. Молодежная, д. 18 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.4. Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Покровского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Покровка Вторая, ул. Молодежная, д. 18 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 14. Реализация проекта «Комплексное развитие Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 14.1. Разработка СД с прохождением экспертизы по объекту: Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Вязово-Дубравского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Вязовая Дубрава, ул. Центральная, д. 13 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.4. Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Вязово-Дубравского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Вязовая Дубрава, ул. Центральная, д. 13 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 16. Реализация проекта «Комплексное развитие Островского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.3. Разработка СД с прохождением экспертизы по объекту: Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Островского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Остров, ул. Центральная, д. 25 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.4. Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Островского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Остров, ул. Центральная, д. 25 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | Источники финансирования |  |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  |  | Всего, в т.ч.: |  |  | 11624,7 | 2584,48811 | 46223,74776 <*1>, <*2> | 32037,12898 | 7439,662 | 48131,562 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 1898,5 | 500,92823 | 9427,4<*2> | 8587,508 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 99,9 | 5,05988 | 12200,0 | 20,0 | 0,0 | 43251,8 |
|  |  | бюджет Ливенского района |  |  | 9626,3 | 2078,5 | 24596,34776 <*1> | 21813,27 | 7439,662 | 4879,762 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1616,35098 | 0,0 | 0,0 |

Примечание:

<*1> - стоимость строительства канализационно-насосной станции, напорного коллектора и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод п. Нагорный и п. Ямской Выгон Ливенского района Орловской области определяется за минусом объема средств неисполненного по вине исполнителя контракта (12671,037 тыс. руб.);

<*2> - стоимость благоустройства универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, Козьминское сельское поселение определяется за минусом возврата остатков средств федерального бюджета (6607,508 тыс. руб.); возврат остатков средств федерального бюджета (6607,508 тыс. руб.) не учитывается в общей сумме средств, предусмотренной на реализацию мероприятия при подготовке годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Приложение 4 к постановлению

администрации Ливенского района

от 26 января 2023 г. № 39

- Приложение 4

к подпрограмме «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполни тель и соисполнители муниципальной программы, главные распорядители средств бюджета Ливенского района (далее также - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609, 608 | 0502 | 6520000000 | 244, 414 | 30075,617 | 0,0 | 715,0 | 14189,58 <*1> | 12671,037 | 0,0 | 2500,0 |
| Основное мероприятие 1 | Строительство распределительных газовых сетей | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | 6520000000 | 244, 414 | 715,0 | 0,0 | 715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Проведение инженерно-экологических изысканий и составление отчета на объект «Газораспределительные сети в с. Жерино, ул. Казначеевская Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | 6520178290 | 244 | 115,0 |  | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Строительство газопровода в д. Миляево Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | 6520178290 | 414 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Строительство сетей и сооружений водоотведения | Управление ЖКХ и УМИИЗО администрации Ливенского района | 609, 608 | 0502 | 6520372310 | 414 | 29360,617 | 0,0 | 0,0 | 14189,58 <*1> | 12671,037 | 0,0 | 2500,00 |
| Мероприятие 3.1 | Строительство канализационно-насосной станции, напорного коллектора и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод п. Нагорный и п. Ямской Выгон Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0502 | 6520372310 | 414 | 26860,617 | 0,0 | 0,0 | 14189,58 <*1> | 12671,037 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Пересчёт сметной документации в текущие цены и получение заключения о достоверности сметной стоимости по объекту «Сети и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0502 | 6520379320 | 244 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| Мероприятие 3.3 | Строительство сетей и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0502 | 6520379310 | 414 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |

Примечание:

<*1> - стоимость строительства канализационно-насосной станции, напорного коллектора и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод п. Нагорный и п. Ямской Выгон Ливенского района Орловской области определяется за минусом объема средств неисполненного по вине исполнителя контракта (12671,037 тыс. руб.)

Приложение 5 к постановлению

администрации Ливенского района

от 26 января 2023 г. № 39

- Приложение 5

к подпрограмме «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Ливенского района»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ

И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 1. Строительство распределительных газовых сетей | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяй ства адми нистрации Ливенского района, Управление жилищно-коммунального хозяй ства адми нистрации Ливенского района | 2021 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. Проведение инженерно-экологических изысканий и составление отчета на объект «Газораспределительные сети в с. Жерино, ул. Казначеевская Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. Строительство газопровода в д. Миляево Сосновского сельского поселения Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Строительство сетей и сооружений водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 24189,58<*1> | 12671,037 | 0,0 | 38500,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 36000,0 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 14189,58 <*1> | 12671,037 | 0,0 | 2500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1. Строительство канализационно-насосной станции, напорного коллектора и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод п. Нагорный и п. Ямской Выгон Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 24189,58 <*1> | 12671,037 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 14189,58 <*1> | 12671,037 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. Пересчёт сметной документации в текущие цены и получение заключения о достоверности сметной стоимости по объекту «Сети и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. Строительство сетей и сооружения канализации в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37800,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36000,0 |
|  |  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | Источники финансирования |  |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  |  | Всего, в т.ч.: |  |  | 0,0 | 715,0 | 24189,58 <*1> | 12671,037 | 0,0 | 38500,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 36000,0 |
|  |  | бюджет Ливенского района |  |  | 0,0 | 715,0 | 14189,58 <*1> | 12671,037 | 0,0 | 2500,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание:

<*1> - стоимость строительства канализационно-насосной станции, напорного коллектора и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод п. Нагорный и п. Ямской Выгон Ливенского района Орловской области определяется за минусом объема средств неисполненного по вине исполнителя контракта (12671,037 тыс. руб.).

Приложение 6 к постановлению

администрации Ливенского района

от 26 января 2023 г. № 39

- Приложение 4

к подпрограмме «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В ЛИВЕНСКОМ РАЙОНЕ» ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, главные распорядители средств бюджета Ливенского района (далее также - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе | Всего: | 601, 605, 608, 609 | 0104, 0701, 0702, 0503, 1102, 0113 | 6530000000 | 244 | 38027,40876 | 8494,8 | 1363,5 | 9906,76776 | 8736,917 | 7439,662 | 2085,762 |
| Основное мероприятие 1 | Создание и обустройство зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609, 608 | 0503 | 6530178290, 65301L5760, 653179330 | 244, 414 | 8174,50202 | 7754,3 | 0,0 | 0,0 | 420,20202 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Обустройство зоны отдыха в с. Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530178290 | 244 | 1126,3 | 1126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 609 | 0503 | 65301L5760 | 244 | 105,2 | 105,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для благоустройства детских игровых площадок дошкольных образовательных учреждений | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | 6530178290 | 612 | 20,6 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для благоустройства детских игровых площадок общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530178290 | 612 | 58,5 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для благоустройства детских игровых площадок, расположенных вдоль многоквартирных домов | Администрация Ливенского района | 601 | 1102 | 6530178290 | 244 | 49,5 | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5 | Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для благоустройства общественных территорий | Администрация Ливенского района | 601 | 0503 | 6530178290 | 244 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6 | Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для ремонта пешеходных дорожек | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530178290 | 244 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7 | Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Речица, ул. Центральная, д. 3 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530178290 | 612 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8 | Благоустройство детской игровой площадки МБДОУ ДС с. Сергиевское по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, д. 6 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | 6530178290 | 612 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9 | Благоустройство детской игровой площадки МБДОУ Детский сад N 8 с. Коротыш по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Овражная, д. 6-а | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0701 | 6530178290 | 612 | 335,7 | 335,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10 | Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Здоровецкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Здоровец, ул. Молодежная, д. 1-а | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530178290 | 612 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.11 | Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Троицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое, ул. Быкова, д. 3 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530178290 | 612 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.12 | Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Росстанская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, м-н Совхозный, д. 18 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530178290 | 612 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.13 | Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Сахзаводская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 36 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 702 | 6530178290 | 612 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.14 | Благоустройство спортивной площадки МБОУ «Сосновская ООШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сосновское, ул. Центральная, д. 2 | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530178290 | 612 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.15 | Благоустройство спортивной площадки МБОУ «Воротынская ООШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Воротынск, ул. Школьная, д. 5-а | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530178290 | 612 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.16 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: с. Козьминка, ул. Молодежная, д. 1, 2, 3, 4 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.17 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: п. Совхозный, ул. Школьная, д. 2, 4, 6, 8 | Администрация Ливенского района, Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.18 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: с. Успенское, ул. Павлова, д. 11, 12, 13 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.19 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: п. Набережный, д. 14, 15 | Управление муниципального имущества и жилищно-комму нального хозяй ства админист рации Ливен ского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.20 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирного дома: п. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 27 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.21 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в п. Ямской, ул. Заречная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.22 | Ремонт пешеходной дорожки в п. Нагорный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530178290 | 244 | 761,9 | 761,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.23 | Ремонт пешеходной дорожки в д. Росстани мкр. Совхозный, вдоль многоквартирных домов N 6, 7, 8 | Управление муниципального имущества и жилищно-комму нального хозяй ства админист рации Ливен ского района | 609 | 0503 | 6530178290 | 244 | 279,3 | 279,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.24 | Ремонт пешеходной дорожки в п. Сахзаводской к многоквартирному дому N 28 пл. Комсомольская и детскому саду | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530178290 | 244 | 551,3 | 551,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.25 | Благоустройство общественной территории в д. Семенихино, ул. Школьная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.26 | Благоустройство общественной территории в с. Никольское, ул. Советская, д. 1 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.27 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: с. Вязовая Дубрава, ул. Новая, д. 8, д. 10 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.28 | Благоустройство общественной территории в с. Навесное, ул. Парковая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.29 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: с. Казанское, ул. Максима Горького, д. 31, д. 33 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 609 | 0503 | 6530178290 | 540 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.30 | Обустройство зоны отдыха в с. Никольское Ливенского района Орловской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0503 | 6530179330 | 414 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 608 | 0503 | 65301L5760 | 414 | 20,20202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,20202 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503, 0602, 0605 | 6530378290, 6530379350 | 244, 540 | 2810,76741 | 740,5 | 1358,38901 | 711,8784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 608 | 0503 | 6530379350 | 244 | 16506,7 | 0,0 | 0,0 | 5506,7 | 5500,0 | 5500,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Устройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Ливенского района (в т.ч. подготовка сметной документации с прохождением экспертизы достоверности сметной стоимости) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, | 609 | 0503 | 6530378290, 6530379350 | 244 | 1444,0 | 740,5 | 663,5 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0503 | 6530379350 | 244 | 16106,7 | 0,0 | 0,0 | 5506,7 | 5300,0 | 5300,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Ремонт площадок накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Ливенского района | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района, | 609 | 0503 | 6530378290, 6530379350 | 540 | 800,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3 | Приобретение контейнеров для раздельного накопления (сбора) твердых коммунальных отходов, в том числе отработанных ртутьсодержащих ламп | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района, | 609 | 0605, 0602 | 6530378290, 6530379350 | 244 | 966,76741 | 0,0 | 494,88901 | 471,8784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0605 | 653G252690 | 244 | 5,11099 | 0 | 5,11099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Благоустройство и содержание мест захоронений (гражданских кладбищ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, | 608 | 0503 | 6530579500 | 244, 540 | 6990,18398 | 0,0 | 0,0 | 980,0 | 1984,75998 | 1939,662 | 2085,762 |
|  |  | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530579500 | 244 | 1220,86636 | 0,0 | 0,0 | 1204,91136 | 15,955 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1 | Благоустройство и содержание мест захоронений (гражданских кладбищ), в т.ч. устройство и ремонт ограждений, устройство и ремонт площадок накопления ТКО, КГО и урн для мусора, установка емкостей для воды и песка, обустройство туалетов, подготовка сметной документации с прохождением экспертизы достоверности сметной стоимости | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530579500 | 244 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 608 | 0503 | 6530579500 | 244 | 5005,424 | 0, | 0,0 | 980,0 | 0,0 | 1939,662 | 2085,762 |
| Мероприятие 5.2 | Межбюджетные трансферты администрациям сельских поселений Ливенского района на осуществление части полномочий по содержанию мест захоронений (гражданских кладбищ) и организации ритуальных услуг населению, в т.ч. окашивание, уборка сорной растительности, вырубка кустарников, удаление переросших и сухостойных деревьев | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530579500 | 540 | 754,91136 | 0,0 | 0,0 | 754,91136 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0503 | 6530579500 | 540 | 1504,962 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1504,962 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3 | Организация и оплата сбора и вывоза ТКО и КГО | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0503 | 6530579500 | 244 | 445,955 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 15,955 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0503 | 6530579500 | 244 | 479,79798 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,79798 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Реализация инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530600000 | 240, 612 | 1503,278 | 0,0 | 0,0 | 1503,278 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Ливенского района | 601 | 0113 | 6530600000 | 240 | 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 816,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1 | Инициативный проект, отобранный по результатам конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области | Администрация Ливенского района | 601 | 0113 | 6530670141 | 240 | 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 816,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2 | Инициативный проект, отобранный по результатам конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области - устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Речица, ул. Центральная | Управление образования администрации Ливенского района | 605 | 0702 | 6530670142 | 612 | 1503,278 | 0,0 | 0,0 | 1503,278 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 7 к постановлению

администрации Ливенского района

от 26 января 2023 г. № 39

- Приложение 5

к подпрограмме «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В ЛИВЕНСКОМ РАЙОНЕ»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Подпрограмма 3 «Благоустройство сельских территорий в Ливенском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Создание и обустройство зон отдыха (в том числе ремонт и обустройство существующих и создание новых парковых зон, аллей, скверов, пешеходных дорожек, тротуаров и т.д.) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч.: | 9752,7 | 0,0 | 0,0 | 3056,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1898,5 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет района | 7754,3 | 0,0 | 0,0 | 420,20202 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,89798 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. Обустройство зоны отдыха в с. Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 3229,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1898,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 1231,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для благоустройства детских игровых площадок дошкольных образовательных учреждений | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для благоустройства детских игровых площадок общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для благоустройства детских игровых площадок, расположенных вдоль многоквартирных домов | Администрация Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для благоустройства общественных территорий | Администрация Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. Подготовка СД с прохождением экспертизы о достоверности сметной стоимости для ремонта пешеходных дорожек | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Речицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Речица, ул. Центральная, д. 33 | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8. Благоустройство детской игровой площадки МБДОУ ДС с. Сергиевское по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, д. 6 | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9. Благоустройство детской игровой площадки МБДОУ Детский сад N 8 с. Коротыш по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Овражная, д. 6-а | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 335,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 335,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10. Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Здоровецкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Здоровец, ул. Молодежная, д. 1-а | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.11. Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Троицкая СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Троицкое, ул. Быкова, д. 3 | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.12. Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Росстанская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, м-н Совхозный, д. 18 | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.13. Благоустройство детской игровой площадки дошкольной группы МБОУ «Сахзаводская СОШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 36 | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.14. Благоустройство спортивной площадки МБОУ «Сосновская ООШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сосновское, ул. Центральная, д. 2 | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.15. Благоустройство спортивной площадки МБОУ «Воротынская ООШ» по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Воротынск, ул. Школьная, д. 5-а | Управление образования администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.16. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: с. Козьминка, ул. Молодежная, д. 1, 2, 3, 4 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.17. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: п. Совхозный, ул. Школьная, д. 2, 4, 6, 8 | Администрация Ливенского района, Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.18. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: с. Успенское, ул. Павлова, д. 11, 12, 13 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.19. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: п. Набережный, д. 14, 15 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.20. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирного дома: п. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 27 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.21. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в п. Ямской, ул. Заречная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.22. Ремонт пешеходной дорожки в п. Нагорный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 761,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 761,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.23. Ремонт пешеходной дорожки в д. Росстани, мкр. Совхозный, вдоль многоквартирных домов N 6, 7, 8 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 279,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 279,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.24. Ремонт пешеходной дорожки в п. Сахзаводской к многоквартирному дому N 28 пл. Комсомольская и детскому саду | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 551,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 551,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.25. Благоустройство общественной территории в д. Семенихино, ул. Школьная | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.26. Благоустройство общественной территории в с. Никольское, ул. Советская, д. 1 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.27. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: с. Вязовая Дубрава, ул. Новая, д. 8, д. 10 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.28. Благоустройство общественной территории в с. Навесное, ул. Парковая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.29. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки вблизи многоквартирных домов: с. Казанское, ул. Максима Горького, д. 31, д. 33 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.30. Обустройство зоны отдыха в с. Никольское Ливенского района Орловской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3056,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1980,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,20202 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,89798 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3: Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2020 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 740,5 | 1358,38901 | 711,8784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 740,5 | 1358,38901 | 711,8784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 5506,7 | 5500,0 | 5500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 5506,7 | 5500,0 | 5500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1. Устройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Ливенского района (в т.ч. подготовка сметной документации с прохождением экспертизы достоверности сметной стоимости) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2020 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 740,5 | 663,5 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 740,5 | 663,5 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 5506,7 | 5300,0 | 5300,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 5506,7 | 5300,0 | 5300,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. Ремонт площадок накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Ливенского района | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2021 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. Приобретение контейнеров для раздельного накопления (сбора) твердых коммунальных отходов, в том числе отработанных ртутьсодержащих ламп | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2021 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 494,88901 | 471,8784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 494,88901 | 471,8784 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 511,09910 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 500,92823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 5,05988 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 5,11099 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5: Благоустройство и содержание мест захоронений (гражданских кладбищ) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 1204,91136 | 15,955 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1204,91136 | 15,955 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района |  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 980,0 | 2025,16402 | 1939,662 | 2085,762 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 980,0 | 2025,16402 | 1939,662 | 2085,762 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1. Благоустройство и содержание мест захоронений (гражданских кладбищ), в т.ч. устройство и ремонт ограждений, устройство и ремонт площадок накопления ТКО, КГО и урн для мусора, установка емкостей для воды и песка, обустройство туалетов, подготовка сметной документации с прохождением экспертизы достоверности сметной стоимости | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района |  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2. Межбюджетные трансферты администрациям сельских поселений Ливенского района на осуществление части полномочий по содержанию мест захоронений (гражданских кладбищ) и организации ритуальных услуг населению, в т.ч. окашивание, уборка сорной растительности, вырубка кустарников, удаление переросших и сухостойных деревьев | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского рай Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 754,91136 | 1504,962 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 754,91136 | 1504,962 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3. Организация и оплата сбора и вывоза ТКО и КГО | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 15,955 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 15,955 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района |  |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,79798 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479,79798 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6: Реализация инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области | Управление образования администрации Ливенского района, Администрация Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 3703,278 | 816,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 1503,278 | 816,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1. Инициативный проект, отобранный по результатам конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области | Администрация Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 816,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливен ского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 816,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2. Инициативный проект, отобранный по результатам конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области - устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Речица, ул. Центральная | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 3703,278 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1503,278 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | Источники финансирования |  |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  |  | Всего, в т.ч.: |  |  | 11624,7 | 2584,48811 | 46223,74776 <*1>, <*2> | 11372,81498 | 7439,662 | 48131,562 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 1898,5 | 500,92823 | 9427,4<*2> | 1980,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 99,9 | 5,05988 | 12200,0 | 20,0 | 0,0 | 43251,8 |
|  |  | бюджет Ливенского района |  |  | 9626,3 | 2078,5 | 24596,34776 <*1> | 8736,917 | 7439,662 | 4879,762 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,89798 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 8 к постановлению

администрации Ливенского района

от 26 января 2023 г.  № 39

- Приложение 5

к подпрограмме «Современный облик сельских территорий Ливенского района»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 1. Реализация проекта «Комплексное развитие Крутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление образования администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7545,8 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7251,8 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 36 | Управление образования администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7545,8 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7251,8 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Реализация проекта «Комплексное развитие Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документа ции, в т.ч. получение технических условий и ее согласование, с прохождением экспертизы на прокладку водопровода в д. Росстани, ул. Железнодорожная Ливенского района Орловской области | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Реализация проекта «Комплексное развитие Козьминского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 9427,4 <*2> | 6989,947 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 9427,4 <*2> | 6607,508 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,439 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1. Благоустройство универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, Козьминское сельское поселение | Управление образования администрации Ливенского района | 2022 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 9427,4 <*2> | 6989,947 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 9427,4 <*2> | 6607,508 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,439 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6. Реализация проекта «Комплексное развитие Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района; Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч. | 513,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 513,5 | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.3. Разработка СД с прохождением экспертизы по объекту: Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Покровского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Покровка Вторая, ул. Молодежная, д. 18 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.4. Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Покровского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Покровка Вторая, ул. Молодежная, д. 18 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 14. Реализация проекта «Комплексное развитие Навесненского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 14.1. Разработка СД с прохождением экспертизы по объекту: Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Вязово-Дубравского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Вязовая Дубрава, ул. Центральная, д. 13 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.4. Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Вязово-Дубравского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Вязовая Дубрава, ул. Центральная, д. 13 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 16. Реализация проекта «Комплексное развитие Островского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.3. Разработка СД с прохождением экспертизы по объекту: Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Островского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Остров, ул. Центральная, д. 25 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.4. Текущий ремонт филиала МБУ «ЦРДК» Островского СДК, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Остров, ул. Центральная, д. 25 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | Источники финансирования |  |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  |  | Всего, в т.ч.: |  |  | 1131,5 | 0,0 | 9927,4 <*2> | 6989,947 | 0,0 | 7545,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 9427,4 <*2> | 6607,508 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7251,8 |
|  |  | бюджет Ливенского района |  |  | 1131,5 | 0,0 | 500,0 | 382,439 | 0,0 | 294,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание:

<*2> - стоимость благоустройства универсальной спортивной площадки по адресу: Орловская область, Ливенский район, пос. Совхозный, Козьминское сельское поселение определяется за минусом возврата остатков средств федерального бюджета (6607,508 тыс. руб.); возврат остатков средств федерального бюджета (6607,508 тыс. руб.) не учитывается в общей сумме средств, предусмотренной на реализацию мероприятия при подготовке годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.