РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Орловская область

администрациЯ  ливенского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  02 »   февраля    2011 г                                                                            № 31

г.Ливны

Об утверждении районной долгосрочной целевой

программы «Стимулирование жилищного

строительства и комплексного освоения

земельных участков в целях реализации

проектов комплексного строительства,

включая строительство инженерных коммуникаций

в Ливенском районе на 2011-2015годы»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, установленных Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, в соответствии с постановлением Главы администрации Ливенского района от 03.02.2009г. №7 «О порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности районных долгосрочных целевых программ»:

1. Утвердить районную долгосрочную целевую программу «Стимулирование жилищного строительства и комплексного освоения земельных участков в целях реализации проектов комплексного строительства, включая строительство инженерных коммуникаций в Ливенском районе на 2011-2015годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ливенский край» и размещению на официальном сайте администрации Ливенского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации  Кожухова А.И.

Глава   района                                    Ю.Н. Ревин

Приложение к Постановлению

администрации Ливенского района

от « 02 » февраля  2011 г. № 31

## ПАСПОРТ

районной долгосрочной целевой программы «Стимулирование жилищного строительства и комплексного освоения земельных участков в целях реализации проектов комплексного строительства, включая строительство инженерных коммуникаций в Ливенском районе на 2011-2015годы»

| Наименование Программы | «Стимулирование жилищного строительства и комплексного освоения земельных участков в целях реализации проектов комплексного строительства, включая строительство инженерных коммуникаций в Ливенском районе на 2011-2015годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для принятия Программы | 1.Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2.Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 3. Федеральная целевая программа «Жилище»; 4. Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012г.»; 5. Районная долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на 2011-2015 годы Ливенского района Орловской области»; 6. Районная долгосрочная целевая программа «О разработке документов территориального планирования Ливенского района в сфере градостроительной деятельности на 2011-2012 года». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Ливенского района Орловской области, далее администрация района |
| Основные разработчики Программы | - управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |
| Основные исполнители Программы | 1. Управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района; 2. Администрации сельских поселений Ливенского района; 3. Управление финансов администрации Ливенского района; 4.Управление муниципального имущества администрации Ливенского района; 5.Проектные организации, определяемые на конкурсной основе в соответствии с установленным порядком из числа научно-исследовательских, проектных и изыскательских организаций Российской Федерации и Орловской области. |
| Цель и задачи Программы | Цель программы: Комплексное решение проблем жилищного строительства и средств инженерной инфраструктуры, обеспечивающие создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения доступности и комфортности жилья. Задачи программы: 1. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 2. Выполнение мероприятий по оказанию государственной поддержки гражданам в приобретении жилья. 3. Стимулирование развития жилищного строительства. 4. Сохранение объёмов вводимого жилья. 5. Увеличение темпов жилищного строительства. 6.Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, а также обеспечение объектов коммунального и жилищного строительства проектно-сметной документацией. 7. Привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования в сферу жилищного строительства. 8.Увеличение площади земельных комплексного участков, предоставляемых для жилищного строительства и освоения. 9. Поддержка предприятий, осуществляющих жилищное строительство и производство строительных материалов. |
| Система программных мероприятий | - Приоритетное предоставление земельных участков под малоэтажное строительство; - Разработка документов территориального планирования сельских поселений; - Развитие местной строительной индустрии и промышленности строительных материалов; - Реализация проектов комплексного освоения территорий; |
| Руководитель программы | Первый заместитель Главы Администрации Ливенского района по координации производственной деятельности. |
| Ответственный исполнитель | Управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района. |
| Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств внебюджетных источников (кредитные ресурсы и собственные средства граждан и юридических лиц) и в рамках средств, предусмотренных на реализацию мероприятий соответствующих федеральных, областных и муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ. Всего на 2011-2015 годы объем финансирования – 627373,592 тыс. рублей, В том числе - Районная долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на 2011-2015 годы Ливенского района Орловской области»; - 623037,092 тыс. рублей, в том числе бюджет района 32608,213 тыс. рублей. - Районная долгосрочная целевая программа «О разработке документов территориального планирования Ливенского района в сфере градостроительной деятельности на 2011-2012 года» – 4336,5 тыс. рублей, в том числе бюджет района – 30,0 тыс. рублей Прогнозируемые средства дополнительного финансирования – 594735,379 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Создание устойчивой системы управления территориальным развитием Ливенского района и сельских поселений; 2. Строительство жилья не менее 0,5 кв.м. на каждого жителя Ливенского района в год. 3. Сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 4. Обеспечение муниципальных образований Ливенского района полным пакетом градостроительной документации в соответствии с действующим законодательством РФ. 5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры. 6. Развитие территорий малоэтажного жилищного строительства. 7. Привлечение частных инвестиций в жилищное строительство на территории Ливенского района. |
| Система контроля за реализацией Программы | Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения осуществляет: Глава Ливенского района. Управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района в соответствии с полномочиями осуществляет текущее управление программой. |

Введение

Районная целевая программа «Стимулирование жилищного строительства и комплексного освоения земельных участков в целях реализации проектов комплексного строительства, включая строительство инженерных коммуникаций в Ливенском районе на 2011-2015годы»» (далее - Программа) разработана во исполнение задач, поставленных перед органами местного самоуправления в сфере градостроительства:

1) Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) Градостроительным кодексом Орловской области;

Реализация Программы обеспечит комплексное решение проблем жилищного строительства и средств инженерной инфраструктуры, обеспечивающие создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения доступности и комфортности жилья.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программным  методом

Жилищная проблема является одной из острых социально-экономических проблем повышения качества жизни населения. Решение данной проблемы, предоставление возможности улучшить жилищные условия всем категориям граждан, с привлечением субсидий из федерального и областного бюджетов, создание достойной и комфортной среды проживания для граждан района являются важнейшими стратегическими направлениями в деятельности органов местного самоуправления, так как являются предпосылкой к социальной и экономической стабильности муниципального образования.

Основные стратегические цели жилищной политики — создание условий для реализации гражданами их конституционных прав на жилище, обеспечение социальной защиты молодых семей и граждан.

Основной задачей муниципальной политики является оказание содействия и создание необходимых условий для эффективной реализации возможностей граждан по улучшению своих жилищных условий.

Программа направлена, в первую очередь, на решение задач по развитию малоэтажного жилищного строительства жилых домов, строительство жилья эконом-класса путем реализации проектов комплексного освоения территорий.

Темпы жилищного строительства в Ливенском районе стабильны.

В 2008 году в эксплуатацию введены жилые дома площадью 2713  м2, в 2010 году — 2955  м2,  ввод жилья увеличился на 9,0 %.

В соответствии с программой по вводу жилья в 2011 году планируется ввести в эксплуатацию  -  3000 м2.

Всего в настоящее время на территории Ливенского района признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 86 семей.

Реализация указанных задач, оказание поддержки строительному комплексу возможно только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на строительство жилья для категорий граждан, определенных настоящей Программой.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Основной целью Программы являются комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающие создание условий для развития жилищного строительства, обеспечения доступности и комфортности жилья.

Основными задачами Программы являются:

- Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

- Выполнение мероприятий по оказанию государственной поддержки гражданам в приобретении жилья.

- Сохранение объёмов вводимого жилья.

-  Увеличение темпов жилищного строительства.

- Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, а также обеспечение объектов коммунального и жилищного строительства проектно-сметной документацией.

- Привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования в сферу строительства жилья и инженерной инфраструктуры;

- Увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения.

- Поддержка предприятий, осуществляющих жилищное строительство и производство строительных материалов.

Срок реализации Программы рассчитан на три года с 2011 по 2015 годы.

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации Программы с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года включительно, выделение этапов не предусмотрено.

Планируемые результаты реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | 2011 – 2015 годы | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество жилых помещений (квартир), приобретаемых (строящихся) участниками Программы | 105 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 2. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками Программы (тыс. м2) | 16,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| 3 | Количество семей | 200 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

на 2011-2015 годы

1. Приоритетное предоставление земельных участков под малоэтажное строительство, в том числе:

- для молодых семей, получающих государственную поддержку в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»;

- для молодых семей и граждан, участников федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»;

-для семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий;

-для иных категорий граждан по решению органов власти Российской Федерации;

2. Разработка документов территориального планирования, в том числе:

- подготовка и утверждение документов территориального планирования  муниципальных образований;

- разработка и утверждение правил землепользования и застройки поселений;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий в целях перспективного жилищного строительства;

- разработка и утверждение правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов и придомовых территорий;

3. Развитие местной строительной индустрии и промышленности строительных материалов, в том числе:

- содействие распространению доступных технологий строительства малоэтажного жилья эконом-класса, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности.

4. Реализация проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе:

- разработка и реализация ПСД по обеспечению земельных участков необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой;

- строительство жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэффективности,  экологичности, а также ценовой доступности;

- формирование муниципального спроса на приобретение жилья для различных категорий граждан в рамках реализации данных проектов.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Ливенского района, из внебюджетных источников и в рамках лимитов федеральных и областных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий соответствующих долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ.

Раздел 4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на основе:

1. Соглашений с Департаментами администрации Орловской области.

2. Муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005.№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Раздел 5. Организация управления Программой

и контроль за ходом её реализации

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией Ливенского района (далее – администрация района)

Администрация района осуществляет общее руководство реализацией Программы, организует формирование, составляет отчеты об использовании бюджетных средств, направленных на реализацию Программы.

При необходимости администрация района вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении срока реализации программных мероприятий.

Контроль за выполнением Программы ведется на основе заключенных договоров, контрактов, соглашений.

Контроль за выполнением Программы включает:

- упорядочение периодической отчетность о реализации программных мероприятий;

- упорядочение контроля за рациональным использованием выделяемых финансовых средств;

- контроль за сроками выполнения договоров, контрактов и соглашений;

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность от реализации Программы и использования выделенных бюджетных средств будет обеспечена за счёт:

- исключения возможности не целевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных средств.

В результате реализации Программы планируется:

- повысить уровень и качество жизни незащищенных категорий населения района;

- увеличить площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения, обеспеченных инженерной инфраструктурой;

- сохранить мощности действующих строительных организаций, и, как следствие, сохранение рабочих мест на указанных предприятиях;

- сохранить и увеличить объём вводимого жилья.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по следующим критериям:

- количество жилых помещений (квартир), приобретенных/построенных участниками Программы в текущем году (единиц);

• общая площадь жилых помещений, приобретенных/построенных участниками Программы в текущем году (м2);

- количество граждан, получивших возможность приобрести/построить жилье с помощью собственных, заемных средств, а также средств государственной поддержки (единиц).