РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Орловская область

администрациЯ  ливенского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«    11  »   июля  2011 г                                                                     № 189

г. Ливны

О  внесении  изменений в  постановление

администрации  Ливенского   района от 29.07.2010 года

№ 202 «Об  утверждении районной  долгосрочной целевой

Программы «Социальное  развитие  села на 2011-2015 годы

Ливенского  района Орловской  области».

Во  исполнение распоряжения  Правительства Орловской  области от 12 мая 2011 года № 198-Р и  постановления   Правительства Орловской  области   от 20  декабря  2002  года №  438 « Об  утверждении  межведомственной инвестиционной программы «Развитие  и  укрепление  социальной и  инженерной  инфраструктуры Орловской  области   на 2011 год», финансирование мероприятий по которым  предусмотрено  в 2011 году  в  рамках  областной  целевой  программы Орловской области «Социальное  развитие села Орловской области до 2012 года»,  администрация Ливенского района постановляет:

1 Внести   в  постановление администрации  Ливенского   района от 29.07.2010 года №202 «Об утверждении районной долгосрочной целевой Программы «Социальное  развитие  села на 2011-2015 годы Ливенского  района Орловской  области» следующие  изменения:

1.1. В паспорте   районной  долгосрочной целевой  программы «Социальное  развитие  села на 2011-2015 годы  Ливенского  района  Орловской  области»  в  позиции «Объемы и источники  финансирования программы»: строку «Общий  объем  финансирования Программы  составляет  616655.036    тыс. рублей, в  том  числе прогнозируемые  объемы дополнительного  финансирования  584049,623  тыс. рублей» изложить в следующей редакции: «Общий объем  финансирования Программы  составляет 616305.036 тыс. рублей, в  том  числе прогнозируемые объёмы дополнительного финансирования 583699,623 тыс. рублей».

1.2. В  разделе 4 «Финансовое  и  ресурсное  обеспечение  Программы» :

а) абзац «Общий  объем  финансирования  Программы составляет 616655,036  тыс. рублей, в  том  числе прогнозируемые  объемы дополнительного  финансирования 584049,623 тыс. рублей» изложить в следующей редакции «Общий  объем  финансирования  Программы составляет 616305,036 тыс. рублей, в  том  числе средства бюджета района 32605,413тыс.рублей, прогнозируемые  объемы дополнительного  финансирования 583699,623 тыс. рублей».

б)  абзац 4 « В  2011году  объем  финансирования Программы  составляет  122327,783 тыс. рублей, в  том  числе прогнозируемые  объемы дополнительного  финансирования  116561,731 тыс. рублей» изложить в следующей редакции « В  2011году  объем  финансирования Программы  составляет 121977,783 тыс. рублей, в  том  числе  прогнозируемые  объемы дополнительного  финансирования   116211,731 тыс. рублей».

1.3. Приложение 2  «Мероприятия по  развитию  газификации в  сельской местности Ливенского  района»   изложить в  новой  редакции  (Приложение 1.)

1.4. Приложение  3 «Мероприятия по  развитию  водоснабжения в  сельской местности Ливенского  района    изложить в  новой  редакции  (Приложение 2.)

1.5. Приложение  6 «Объемы  затрат на  реализацию районной  долгосрочной целевой программы «Социальное  развитие  села на 2011-2015 годы  Ливенского  района  Орловской  области»  по  направлениям  расходования  средств  и  источникам финансирования»  изложить  в  новой  редакции (Приложение3).

2. Настоящее постановление  вступает  в  силу с  момента его  официального  опубликования.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения возложить на  первого  заместителя главы  администрации района А.И. Кожухова.

Глава  района					Ю.Н.Ревин

Приложение 2

к постановлению администрации

Ливенского района от11 июля  № 189

Приложение  2

к районной долгосрочной  целевой  программе

«Социальное развитие села на 2011-2015  годы

Ливенского  района Орловской  области»

Мероприятия  по  развитию  газификации   в  сельской  местности  Ливенского  района

(тыс. руб.)

|  | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  | Кол-во сохраняе-мых рабочих мест (ед.) | Кол-во создаваемых рабочих мест ( ед.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | районного бюджета | прогнозируемых объемов допол-нительного финансирования |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | 2011-2015 годы | 38421.2 | 3363.2 | 35058.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) | Повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности |
| Газовые сети для с.Навесное 6,47 км | 2011 год | 2245.7 | 302.0 | 1943.7 |  |  |  |  |
| Газовые сети п. Михайловский, п. Урицкий д.Костомаровка, д.Окуневы Горы, 10.87 км | 2011 год | 3775.5 | 501.2 | 3274.3 |  |  |  |  |
| Газовые сети д.Каменево, пос. Комсомольский 13,5 км | 2012 год | 10800.0 | 400.0 | 10400.0 |  |  |  |  |
| Газовые сети Ровнечик , Шилово 10.км | 2013 год | 8000.0 | 800.0 | 7200.0 |  |  |  |  |
| Газовые сети Алдобаевка 10.0 км Угольное 5.0 км Казанское 1.9 км | 2014 год | 8000.0 4000.0 1600.0 | 800.0 400.0 160.0 | 7200.0 3600.0 1440.0 |  |  |  |  |
| Перевод котельных на природный газ | 2011-2015 годы | 11693.877 | 3708,254 | 7985.623 |  |  |  | Снижение затрат на теплоснаюжение |
| Транспортабельная котельная установка ТКУ- 300 в н.п. Орлово по ул. Орловская, 95 Ливенского района (строительство) | 2011 год | 2781.5 | 305.5 | 2476.0 |  |  |  |  |
| Транспортабельная котельная установка ТКУ-300 в н.п. Семенихино по ул. Школьная, 9 Ливенского района ( строительство) | 2011 год | 3250,355 | 428.624 | 2821,731 |  |  |  |  |
| ФАП в с. Навесное | 2011год | 144.769 | 44.769 | 100.0 |  |  |  |  |
| Кировская основная школа ( ПСД + госэкспертиза) | 2011 год | 180.0 | 50.0 | 130.0 |  |  |  |  |
| Воротынскоая основная школа ( ПСД + госэксперт.) | 2011 год | 180.0 | 50.0 | 130.0 |  |  |  |  |
| Сосновская основная школа ( ПСД + госэкспертиза) | 2011 год | 180.0 | 30.0 | 150.0 |  |  |  |  |
| ДК в с. Сосновка ( ПСД + гос. Экспертиз. | 2011год | 180.0 | 20.0 | 160.0 |  |  |  |  |
| Крутовская начальная школа | 2011год | 180.0 | 20.0 | 160.0 |  |  |  |  |
| Котельная школы в с. Бараново по ул. Войнова, 51 Ливенского района ( строительство) | 2012 год | 2157.253 | 299.361 | 1857.892 |  |  |  |  |
| ФАП в с. Козьминка | 2012год | 120.0 | 120.0 | - |  |  |  |  |
| ФАП в с. Кунач | 2012 год | 120.0 | 120.0 | - |  |  |  |  |
| ФАП в д. Липовец | 2012 год | 120.0 | 120.0 | - |  |  |  |  |
| ДК в с. Дутое | 2012 год | 250.0 | 250.0 | - |  |  |  |  |
| Кировская основная школа ( строительство) | 2013 год | 200.0 | 200.0 | - |  |  |  |  |
| Детский сад в пос. Совхозный (изготовление ПСД) | 2014 год | 180.0 | 180.0 | - |  |  |  |  |
| Детский сад в с. Никольское ( изготовление ПСД) | 2014 год | 180.0 | 180.0 | - |  |  |  |  |
| Сосновская основная школа( строит.) | 2013 год | 200.0 | 200.0 | - |  |  |  |  |
| Крутовская основная школа ( строите.) | 2013 год | 200.0 | 200.0 | - |  |  |  |  |
| Моногаровская начальная школа (строительство) | 2013 год | 200,0 | 200.0 | - |  |  |  |  |
| Воротынская основная школа ( строительство) | 2014 год | 200.0 | 200.0 | - |  |  |  |  |
| Детский сад в пос. Совхозный (строит.) | 2014 год | 240.0 | 240.0 | - |  |  |  |  |
| Детский сад в с. Никольское (строит.) | 2014 год | 250.0 | 250,0 | - |  |  |  |  |
| Всего |  | 50115.077 | 7071.454 | 43043.623 |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Ливенского района от 11 июл я№189

Приложение  3

к районной долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села на 2011- 2015 годы

Ливенского района  Орловской области  »

от  11 июля 2011г  № 189

Мероприятия  по  развитию  водоснабжения  в  сельской   местности   Ливенского  района

( тыс. руб.)

|  | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  | Кол-во сохраняе-мых рабочих мест (ед.) | Кол-во создаваемых рабочих мест ( ед.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | районного бюджета | прогнозируемых объемов допол-нительного финансирования |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ввод в действие водопроводов | 2011-2015 годы | 26289,959 | 2483,959 | 23806.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , главы сельский поселений ( по согласованию) | улучшение условий быта сельского населения |
| Прокладка водопровода до ул. Северная пос. Ямской Беломестненского с/п | 2011 | 99.959 | 99.959 | - |  |  |  |  |
| Строительство водопровода в н.п. Введенское Ливенского района | 2011 | 4500.0 | 684.0 | 3816.0 |  |  |  |  |
| Прохождение госэкспертизы ПСД на водозаборный узел с закольцовкой для второй очереди строительства пос. Ямской | 2011 | 100.0 | 100.0 | - |  |  |  |  |
| д. Липовец ( изготовление ПСД) | 2011 год | 430.0 | 130.0 | 300.0 |  |  |  |  |
| д. Викторовка д. Моногарово ( строительство) Кунач ( изготовление ПСД) | 2012 год 2013 год 2013 год | 3400.0 4700.0 360.0 | 300.0 100.0 100.0 | 3100.0 4600.0 260.0 |  |  |  |  |
| д. Барково ( строительство) | 2013 год | 5700.0 | 270.0 | 5430.0 |  |  |  |  |
| Кунач (строительство) | 2014 год | 7000.0 | 700.0 | 6300.0 |  |  |  |  |
| Ввод в действие станций биологической очистки и систем водоотведения | 2011-2015 годы | 106000.0 | 5100.0 | 100900.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельских поселений ( по согласованию) |  |
| СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в н.п. Совхозный ( изготовление ПСД) | 2011год | 24000.0 | 200.0 | 23800.0 |  |  |  |  |
| СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в пос. Нагорный ( изготовление ПСД) | 2011 | 500.0 | 200.0 | 300.0 |  |  |  |  |
| СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в пос. Нагорный ( госэкспертиза, строительство) | 2012 год | 20000.0 | 200.0 | 19800.0 |  |  |  |  |
| СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в пос. Ямской Выгон ( изготовление ПСД | 2012 год | 500.0 | 200.0 | 300.0 |  |  |  |  |
| СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в пос. Ямской Выгон (строительство) | 2013 год | 20000.0 | 200.0 | 19800.0 |  |  |  |  |
| СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в д. Росстани ( изготовление ПСД | 2013 год | 500.0 | 50.0 | 450.0 |  |  |  |  |
| СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в д. с. Сергиевское ( изготовление ПСД | 2013 год | 500.0 | 50.0 | 450.0 |  |  |  |  |
| СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в д. Росстани ( строительство) | 2014 год | 20000.0 | 2000.0 | 18000.0 |  |  |  |  |
| СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в д. с. Сергиевское ( изготовление ПСД | 2015 год | 20000.0 | 2000.0 | 18000.0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 132289.959 | 7583.959 | 124706.0 |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

Ливенского района от 11 июля  №189

Приложение  6

к  районной долгосрочной целевой  программе

«Социальное 	 развитие  села  на 2011-2015 годы

Ливенского  района  Орловской  области»

Объемы  затрат  на  реализацию  районной  долгосрочной целевой   программы «Социальное  развитие  села  на 2011-2015 годы   Ливенского  района  Орловской  области по  направлениям  расходования средств  и  источникам  финансирования

(тыс. руб.)

| Направления и источники финансирования | Всего за 2011-2015 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения – всего | 616305.036 | 121977.783 | 116217.253 | 147710.0 | 118200.0 | 112200,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 32605.413 | 5766.052 | 4759.361 | 5270.0 | 9460.0 | 7350.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 583699.623 | 116211.731 | 111457.892 | 142440.0 | 108740.0 | 104850.0 |
| Жилищное строительство – всего | 333950.0 | 58900.0 | 62400.0 | 66000.0 | 71400.0 | 75250.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 8500.0 | 1500.0 | 1600.0 | 1700.0 | 1800.0 | 1900.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 325450.0 | 57400.0 | 60800.0 | 64300.0 | 69600.0 | 73350.0 |
| Газификация- всего | 50115.077 | 13097,824 | 13567.253 | 8800.0 | 14650.0 | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 7071.454 | 1752.093 | 1309.361 | 1600.0 | 2410.0 | - |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 43043.623 | 11345.731 | 12257.892 | 7200.0 | 12240.0 | - |
| Водоснабжение - всего | 132289.959 | 29629.959 | 23900.0 | 31760.0 | 27000.0 | 20000.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 7583.959 | 1413.959 | 700.0 | 770.0 | 2700.0 | 2000.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 124706.0 | 28216.0 | 23200.0 | 30990.0 | 24300.0 | 18000.0 |
| Дорожное строительство - всего | 94200.0 | 19200.0 | 15200.0 | 40000.0 | 4000.0 | 15800.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 7700.0 | 750.0 | 800.0 | 850.0 | 2200.0 | 3100.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 86500.0 | 18450.0 | 14400.0 | 39150.0 | 1800.0 | 12700.0 |
| Развитие материальной базы объектов социальной сферы -Всего | 5750.0 | 1150.0 | 1150.0 | 1150.0 | 1150.0 | 1150.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 1750.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 4000.0 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 800.0 |