РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17 декабря 2010г. | № | 383 |
| --- | --- | --- |

г. Ливны

Об итогах реализации региональной адресной программы

проведения капитального ремонта многоквартирных

домов в 2010 году в рамках исполнения

Федерального закона №185- ФЗ от 21.07.2007г.

«О фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства»

Отметить, что региональной адресной программой проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году было предусмотрено проведение капитального ремонта 30 многоквартирных домов, расположенных на территории 8 сельских поселений, на общую сумму  33942,879 рублей за счет всех источников финансирования. Работы по капитальному ремонту домов были завершены до 25 ноября текущего года, все выделенные денежные средства полностью освоены. Таким образом, за 3 года реализации данной программы, отремонтировано 79 многоквартирных домов, что значительно улучшило общее состояние многоквартирного жилого фонда района.

Вместе с тем, еще 42 многоквартирных дома на территории района требуют проведения необходимого капитального ремонта.

В целях дальнейшего продолжения работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и приведения их в нормативное техническое состояние, привлечения на эти цели средств фонда содействия реформированию ЖКХ администрация Ливенского района постановляет:

- Принять к сведению информацию начальника отдела ЖКХ администрации района (Ефанов Н.С.) о выполнении региональной адресной программы  проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году.

- Рекомендовать руководителям управляющих компаний (Богрянцев В.Н., Анисимов А.В.) до 15 января 2011 года завершить работу по разработке сметной документации на капитальный ремонт домов, запланированных для включения в программу на 2011 год.

- В целях безусловного выполнения статьи 14 Федерального закона №185- ФЗ от 21.07.2007г. «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» рекомендовать главам администраций сельских поселений продолжить работу по организации товариществ собственников жилья в многоквартирных домах и доведения их количества не менее чем 20% от общего числа многоквартирных домов на территории района.

- Отделу ЖКХ администрации района (Ефанов Н.С.), управлению организационно правовой работы и делопроизводства администрации района (Андреева Т.Н.) продолжить работу по оказанию методической и юридической  помощи главам администраций сельских поселений и собственникам жилых помещений многоквартирных домов в вопросах создания и организации деятельности товариществ собственников жилья.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по координации производственной деятельности А. И. Кожухова.

Глава района                             Ю.Н. Ревин