РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| . 29 августа 2011 г. | № | 249 |
| --- | --- | --- |

г. Ливны

О готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства и

социальной сферы района к

работе в осенне – зимний

период 2011-2012г.г.

Отметить, что за период апрель-август текущего года предприятиями жилищно-коммунального комплекса, администрациями сельских поселений, учреждениями образования и здравоохранения в основном выполнены программы и планы-графики производства работ по подготовке жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в зимних условиях.

Проведены работы по капитальному и текущему ремонту жилых домов, локальных и квартальных котельных, водопроводных и тепловых сетей. На 3 многоквартирных домах завершаются работы по капитальному ремонту за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Приобретены и установлены на объектах социальной сферы 2 газовых и 8 электрических котлов заводского производства.

Вместе с тем, не до конца решены вопросы  создания необходимого резерва по материалам и оборудованию котельных, приобретения источников резервного электроснабжения котельных и установки  разъединителей для их подключения. В неполном объеме выполнены требования Ростехнадзора в части содержания и эксплуатации теплотехнического оборудования, не проведена регистрация котельных учреждений образования и здравоохранения в реестре опасных производственных объектов, у трех учреждений отсутствует лицензия на право их эксплуатации.

В целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы в отопительный сезон 2011-2012 г.г. администрация Ливенского района постановляет:

1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы администрации района по координации производственной деятельности о готовности объектов ЖКХ и социальной сферы к  работе в осенне-зимний период.

2. Рекомендовать руководителям ООО «Сервис», ООО «Сервис плюс» (Анисимов А.В.), ООО «Ливнысервисгаз» (Овсянников Н.В.), ООО « Жилком» ,  ООО «Теплосервис» (Богрянцев В.Н.), главам сельских поселений, руководителям учреждений социальной сферы принять все необходимые меры по завершению подготовки к отопительному сезону объектов ЖКХ  и социальной сферы, обеспечить полное погашение задолженности за потребленные энергоресурсы.

3. Установить дату предоставления паспортов готовности предприятий   ЖКХ, сельских поселений и района в целом к работе в осенне-зимний период 2011-2012г.г. 15 сентября 2010 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации по координации производственной деятельности Кожухова А.И.

Глава района                                          Ю.Н.Ревин

Распоряжение подготовлено: ______________________

Зам. главы администрации________________________

Юрист___________________