РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23 марта 2012 г. | № | 65 |
| --- | --- | --- |

г. Ливны

Об организации и проведении на

территории района экологического

двухмесячника и экологического

субботника.

В целях реализации распоряжения Правительства Орловской области № 66-Р от 29 февраля 2012 года об организации и проведении в Орловской области экологического двухмесячника и экологического субботника, а также оздоровления экологической обстановки, приведения в порядок общественных, производственных и дворовых территорий, улучшения санитарного состояния населенных пунктов, администрация Ливенского района постановляет:

1. Организовать и провести в Ливенском районе со 2 апреля по  1 июня 2012 года экологический двухмесячник и экологический субботник 7  апреля 2012 года в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности».

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий и бюджетных учреждений, индивидуальным предпринимателям на весь весенне-летний период организовать проведение каждую пятницу недели с 15 до 17 часов единых санитарных дней.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению экологического двухмесячника, благоустройству, санитарному содержанию населенных пунктов района в 2012 году (приложение 1).

4.Утвердить состав районного оргкомитета по подготовке и проведению экологического двухмесячника и экологического субботника (приложение 2).

5. Рекомендовать главам сельских поселений продолжить работы по реализации программ обустройства населенных пунктов и совместно с руководителями трудовых коллективов, коммунальных предприятий Ливенского района, сферы обслуживания, бюджетных учреждений обеспечить участие в их выполнении всех слоев населения, особенно учащейся молодёжи и владельцев частных домовладений. Особое внимание уделить ликвидации  стихийных свалок и предупреждению их нового возникновения, наведению порядка на местах временного хранения твердых бытовых отходов, санитарной очистке населенных пунктов, обустройству источников водоснабжения, борьбе с сорной растительностью.

6. Рекомендовать руководителям МО МВД РФ «Ливенский»(Токарев А.В.),  Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в г. Ливны (Сальков В.И.) обеспечить активное участие в проведении экологического двухмесячника участковых инспекторов и специалистов в части контроля за ходом работ по наведению порядка в течение всего весенне-летнего сезона.

7. Административной комиссии  при администрации Ливенского района (Ефанов Н.С.) усилить контроль за санитарным состоянием территорий поселений. К нарушителям применять меры административного воздействия, предусмотренные действующим законодательством

8. Рекомендовать редакциям газет «Ливенская газета», «Уездный город», ОАО «Информационно-рекламный комплекс «ПРИНТ-ТВ», телекомпании «Сфера» регулярно освещать ход проведения экологического двухмесячника и в целом всего комплекса работ по благоустройству.

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  первого заместителя главы администрации района по координации производственной деятельности Кожухова А.И.

Глава района				Ю.Н. Ревин

Приложение 1

к постановлению

администрации

Ливенского района

от «23» марта  2012г. №  65

# П  Л  А  Н

мероприятий по подготовке и проведению экологического двухмесячника, благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов

Ливенского района в 2012году

| №№ п/п | Мероприятия | Ответственные за выполнение | # Срок # выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Проведение сходов граждан, собраний в трудовых коллективах с разъяснением целей и задач данной акции, необходимости санитарно-экологического оздоровления территорий. | Главы администраций сельских поселений (по согласованию), оргкомитет | до 6 апреля |
| 2 | Проведение заседаний оргкомитета по рассмотрению хода выполнения мероприятий по экологическому оздоровлению и благоустройству территории района. | оргкомитет | ежемесячно |
| 3 | Доведение до населения итогов «Дней защиты от экологической опасности-2012». | Оргкомитет, редакция газеты «Ливенская газета» (по согласованию) | 10 июня |
| 2. Практическая работа |  |  |  |
| 1 | Проведение весеннего двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке, экологического субботника. | Оргкомитет, главы администраций сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию) | апрель-май 7 апреля |
| 2 | Организация регулярной уборки прилегающих и закрепленных территорий, содержание внешнего вида учреждений социальной сферы, магазинов РАЙПО и И.П., ремонт фасадов зданий и домов. Еженедельное проведение санитарных дней. | Главы администраций сельских поселений (по согласованию), руководители учреждений социальной сферы (по согласованию), РАЙПО (по согласованию), И.П. (по согласованию), руководители предприятий ( по согласованию) | апрель-октябрь, каждая пятница недели |
| 3 | Приведение в порядок мемориальных комплексов, братских захоронений и памятных мест, гражданских кладбищ. | Главы администраций сельских поселений (по согласованию) | апрель |
| 4 | Ремонт поселковых, межпоселенческих и областных автодорог, приведение в порядок автобусных павильонов, дорожных знаков и указателей. | Ливенский дорожный отдел филиала ОГУ «Орелгосзаказчик» (по согласованию), главы администраций сельских поселений (по согласованию), отдел строительства администрации Ливенского района. | в течение сезона |
| 5 | Ремонт колодцев, водоразборных колонок, устройство к ним подходов с твердым покрытием. | Главы администраций сельских поселений (по согласованию), коммунальные предприятия (по согласованию) | в течение сезона |
| 6 | Оборудование зон санитарной охраны источников водоснабжения | Главы администраций сельских поселений (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию) | апрель-сентябрь |
| 7 | Выявление и ликвидация стихийных свалок, обустройство мест временного хранения бытовых отходов. | Главы администраций сельских поселений (по согласованию) | апрель-июнь |
| 8 | Удаление переросших деревьев в зонах жилой застройки, сорной древесной растительности. | Главы администраций сельских поселений (по согласованию), ООО «Жилком» (по согласованию), ООО «Сервис» (по согласованию), ООО «Сервис плюс» (по согласованию) | апрель-октябрь |
| 9 | Работа по благоустройству прилегающих территорий объектов социальной сферы, разбивка клумб и газонов, закладка новых и дополнение существующих скверов и аллей. | Главы администраций сельских поселений (по согласованию), управления образования, культуры и архивного дела, отдел архитектуры администрации района, руководители учреждений социальной защиты населения (по согласованию), руководители учреждений здравоохранения района ( по согласованию). | апрель-май |
| 10 | Создание экологических отрядов с привлечением в них подростков и учащейся молодёжи, незанятого населения для выполнения мероприятий по санитарной очистке и экологическому оздоровлению населенных пунктов района. | Главы администраций сельских поселений (по согласованию), управление образования, ОГУ «Центр занятости населения Ливенского района» (по согласованию) | апрель-сентябрь |
| 11 | Осуществление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием территорий, своевременным сбором и вывозом ТБО. | Управление по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации района, административная комиссия при администрации района, специалисты ЖКХ администраций сельских поселений(по согласованию), территориальный отдел территориального управления Роспотребнадзора(по согласованию), МО МВД РФ « Ливенский» (по согласованию) | постоянно |

Приложение 2

к постановлению

администрации

Ливенского района

от «23»  марта  2012г. №  65

СОСТАВ

районного оргкомитета  по

подготовке и проведению  экологического двухмесячника и экологического субботника

Кожухов Алексей Иванович         - первый заместитель главы администрации Ливенского района,

председатель оргкомитета

Ефанов Николай Семенович	-заместитель начальника управления по строительству, архитектуре

и ЖКХ администрации Ливенского района,

зам.председателя оргкомитета

Алифанов Сергей Алексеевич	- начальник отдела архитектуры управления по строительству,

архитектуре и ЖКХ администрации Ливенского района

Кудинов Геннадий Николаевич 	- ведущий специалист территориального отдела Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Орловской области

в г. Ливны (по согласованию)

Ревин Валерий Михайлович           - начальник управления образования администрации Ливенского

района

Анисимова Елена Николаевна –      начальник управления  культуры и архивного дела

администрации Ливенского района

Курский Сергей Николаевич	- начальник Ливенского дорожного отдела ОГУ «Орелгосзаказчик»

(по согласованию)

Фирсов Виктор Александрович     - начальник отдела по делам молодёжи, ФК и спорта администрации

Ливенского района

Богрянцев Валерий Николаевич	- генеральный директор ООО «Жилком» (по согласованию)

Анисимов Алексей Васильевич     - генеральный директор ООО «Сервис» ( по согласованию)

Иванников Сергей Иванович	- заместитель начальника полиции МО МВД РФ « Ливенский»

(по согласованию)