Приложение  1

к районной долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села на 2011- 2015 годы

Ливенского района  Орловской области  »

Мероприятия  по  развитию  сети  автомобильных  дорог  в  сельской   местности    Ливенского  района

|  | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  | Кол-во сохраняе-мых рабочих мест (ед.) | Кол-во создаваемых рабочих мест ( ед.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | районного бюджета | прогнозируемых объемов допол-нительного финансирования |  |  |  |  |
| Приведение в нормативное техническое состояние автодорог общего пользования относящихся к муниципальной собственности Ливенского района | 2011-2015 годы | 3116.98 | 3116.98 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию) | сокращение эксплуатационных затрат сельхозпроизводителей, снижение стоимости автомобильных перевозок, улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов |
| Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог | 2011 | 750.0 | 750.0 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию |  |
| Ремонт автодороги местного значения проходящей по населенным пунктам д. Здоровецкие Выселки , Островок, Красово, Зубцово | 2011 | 99.850 | 99.850 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администрации Здоровецкого с/с ( по согласованию) |  |
| Составление сметной документации «Ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги «Ливны- Навесное» ( ул. Воронежская) с ПК 0+595 м по ПК1+845 м» Ливенского района Орловской области | 2012 год | 30.0 | 30.00 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администрации Беломестненского с/п (по согласованию) |  |
| Составление сметной документации «Ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги «Ливны- Орлово» ( пос. Нагорный ) с ПК 1+000 м по ПК2+300 м» Ливенского района Орловской области | 2012 | 30.0 | 30.0 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администрации Здоровецкого с/п (по согласов.) |  |
| Заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования относящееся к муниципальной собственности от н.п. Успенское – до н.п. Алдобаевка | 2012 | 4.17660 | 4.17660 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администрации Галического с/п (по согласов.) |  |
| Заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта « Ремонт асфальтового покрытия проезжей части участка а/д «Ливны- Навесное» (ул Воронеждская с 0+595 м – по 1+ 845 м Ливенского района Орловской области | 2012 | 15.42368 | 15.42368 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов , глава администрации Беломестненского с/п по согласованию |  |
| Заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования относящееся к муниципальной собственности Ливенского района от региональной а/д (Ливны- Кр. Заря ) до н.п. Остров- от н.п. Остров – до н.п. Соловьевка» | 2012 | 1.00238 | 1.00238 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов , глава администрации Островского с/п по согласованию) |  |
| Заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования относящееся к муниципальной собственности Ливенского района от н.п. Вахново до н.п. Редькино | 2012 | 4.49787 | 4.49787 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов , глава администрации Вахновского с/п по согласованию |  |
| Заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта « Ремонт асфальтового покрытия проезжей части участка а/д «Ливны- Орлово» (пос. Нагорный с 1 км +00 м – по 2км+ 300 м | 2012 | 12.30420 | 12.30420 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администрации Здоровецкого с/с ( по согласованию) |  |
| Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог | 2012 | 300.0 | 300.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию |  |
| Обустройство ж/ д переезда 54 км перегона Русский Брод- Ливны | 2012 | 90.0 | 90.0 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов |  |
| Обустройство ж/ д переезда 76 км перегона | 2012 | 90.0 | 90.0 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов |  |
| Грейдирование и профилировака дорог | 2012 | 89.72527 | 89.72527 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администраций с/п (по согласов.) |  |
| Изготовление ПСД на строительство автодороги от фед. а/д «Орел- Тамбов «до н.п. Покровка Вторая | 2013 год | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава Речицкого с/п по согласованию) |  |
| Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог | 2013 год | 300.0 | 300.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию |  |
| Изготовление ПСД на строительство автодороги Здоровецкие Выселки- Здоровец | 2014 | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава Речицкого с/п по согласованию) |  |
| Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог | 2014 год | 300.0 | 300.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию |  |
| Строительство дорог с усовершенствованным покрытием | 2011-2015 годы | 296337.0 | 1000.0 | 295337.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию) | сокращение эксплуатационных затрат сельхозпроизводителей, снижение стоимости автомобильных перевозок, снижение аварийности |
| Сосновское с/п 2.234 км | 2011 год | 16044.0 | - | 16044.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Сосновского с/п по согласованию) |  |
| Навесненское с/п 2км | 2011 год | 18087.0 | - | 18087.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Навесненского с/п (по согласованию) |  |
| Крутовское с/п 6.1 км | 2011 год | 48206.0 | - | 48206.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Крутовского с/п по согласованию) |  |
| Строительство автодорог «Сосновка-Важжово» , «Парахино- Дутое» | 2012 год | 90000.0 | - | 90000.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Сосновского с/п , Дутовского с/п по согласованию) |  |
| Строительство а/д от рег. «Ливны- Навесное» до н.п.Вязовая Дубрава | 2013 год | 49000.0 | - | 49000.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Навесненского с/п (по согласованию) |  |
| Строительство а/д от рег. «Ливны- Евланово- Долгое» до н.п. Горностаевка | 2013 год | 25000.0 | - | 25000.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Беломестненского с/п ( по согласованию) |  |
| Строительство а/д «Орел- Тамбов» Покровка Вторая | 2014 | 30000.0 |  | 30000.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Речицкого с/п (по согласованию) |  |
| Строительство автодороги Здоровецкие Выселки- Здоровец | 2015 | 20000.0 | 1000.0 | 19000.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Здоровецкого с/п по согласованию) |  |
| Всего |  | 299453.98 | 4116,98 | 295337.0 |  |  |  |  |

Приложение  2

к районной долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села на 2011- 2015 годы

Ливенского района  Орловской области  »

Объемы  затрат  на  реализацию  районной  долгосрочной целевой   программы «Социальное  развитие  села  на 2011-2015 годы   Ливенского  района  Орловской  области по  направлениям  расходования средств  и  источникам  финансирования

(тыс. руб.)

| Направления и источники финансирования | Всего за 2011-2015 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения – всего | 933643.817 | 155628.43422 | 246666, 130 | 208006.253 | 167243.0 | 156100.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 35876.066 | 5022.33652 | 7305.73 | 5069.0 | 9259.0 | 9220.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 897767.751 | 150606.0977 | 239360.4001 | 202937.253 | 157984.0 | 146880.0 |
| Жилищное строительство – всего | 331853.5 | 56803.5 | 62400.0 | 66000.0 | 71400.0 | 75250.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 6975.81 | 1125.81 | 1200.0 | 1100.0 | 1650.0 | 1900.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 324877.69 | 55677.69 | 61200 | 64900.0 | 69750.0 | 73350.0 |
| Газификация - всего | 85403.04057 | 9501.78757 | 23200.00 | 12657.253 | 21344.0 | 18700.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 9062.78861 | 1462.78861 | 1500.00 | 970.0 | 3260.0 | 1870 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 76340.25196 | 8038.99896 | 21700.0 | 11687.253 | 18084.0 | 16830 |
| Водоснабжение - всего | 210816, 91887 | 5066, 91887 | 69100.0 | 53250.0 | 42400.0 | 41000.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 14940, 5189 | 1250.9189 | 3789.6 | 2050.0 | 3400.0 | 4450.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 195876.3996 | 3815.99996 | 65310.4 | 51200.0 | 39000.0 | 36550.0 |
| Дорожное строительство - всего | 299453.98 | 83186.85 | 90667.13 | 74800.0 | 30800.0 | 20000.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 4116.98 | 849.85 | 667.13 | 800.0 | 800.0 | 1000.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 295337.0 | 82337.0 | 90000.00 | 74000.0 | 30000.0 | 19000.0 |
| Развитие материальной базы объектов социальной сферы -Всего | 5669.378 | 1069.378 | 1150.0 | 1150.0 | 1150.0 | 1150.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 332.969 | 332.969 | - | - | - | - |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 5336.409 | 736.409 | 1150.0 | 1150.0 | 1150.0 | 1150.0 |
| Общественные работы- Всего | 447.0 | 0.0 | 149.0 | 149.0 | 149.0 | 0.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 447.0 | 0.0 | 149.0 | 149.0 | 149.0 | 0.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |