РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2012г.  № 151

г.Ливны

О внесении изменений в постановление

администрации Ливенского района

от 24 апреля 2012г. №98

« Об утверждении «Программы дорожных работ с

использованием субсидий из дорожного фонда

Орловской области предоставляемых

бюджету Ливенского района»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 .10.2003г №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с тем, что полномочия по ремонту и содержанию улично- дорожной сети относятся к компетенции муниципальных образований сельских поселений, администрация Ливенского района постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ливенского района от 24 апреля 2012г. №98 « Об утверждении Программы дорожных работ с использованием субсидий из дорожного фонда Орловской области предоставляемых бюджету Ливенского района»:

1.1. В паспорте программы:

- строку:

| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет- 9182,87тыс.рублей. Источники финансирования: Средства бюджета Ливенского района- 132,87 тыс.рублей Средства дорожного фонда Орловской области- 9050 тыс.рублей |
| --- | --- |

- заменить строкой следующего содержания:

| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет-9185,40668 тыс.рублей. Источники финансирования: Средства бюджета Ливенского района- 135,40668 тыс.рублей Средства дорожного фонда Орловской области- 9050 тыс.рублей |
| --- | --- |

1.2.  Раздел 3 постановления «Объемы и источники финансирования программы на 2012 год» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет- 9185,40668 тыс.рублей.

Источники финансирования:

Средства бюджета Ливенского района- 135,40668 тыс.рублей

Средства дорожного фонда Орловской области- 9050 тыс.рублей».

1.3.  Раздел 7 постановления «Основные программные мероприятия» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ливенский край».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по координации производственной деятельности А.И.Кожухова.

Глава   района                                             Ю.Н.Ревин

Приложение к постановлению

администрации Ливенского района

от 28 мая 2012г. № 151

7.Основные программные мероприятия

| № п/п | Наименование объекта ремонта | Стоимость ремонтных работ, тыс.руб.(в т.ч.местный бюджет) | Срок начала ремонтных работ- срок завершения ремонтных работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорожного (асфальтового) покрытия а/д «Ливны- Навесное» (ул.Воронежская) с 0+595м- по 1+845м (решение суда) | 3269,76тыс.руб.из них: (3237,06тыс.руб.)-средства дорожного фонда (32,7тыс.руб)-местный бюджет | Май-август | Администрация Ливенского района (управление по строительству, архитектуре и ЖКХ) |
| 2 | Ремонт дорожного (асфальтового) покрытия а/д «Ливны- Орлово» (п.Нагорный)с 1км+00м- по 2 км+300м, (решение суда) | 2496,17руб. из них: (2471,21 руб.)-средства дорожного фонда (24,96тыс.руб.)- местный бюджет | Май-июль |  |
| 3 | Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования относящейся к муниципальной собственности Ливенского района «от н.п.Успенское- до н.п.Алдобаевка» | 414,924 71тыс.руб, из них: (410,774тыс.руб.)-средства дорожного фонда (4,15071тыс.руб.)- местный бюджет | Май- июль |  |
| 4 | Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования относящейся к муниципальной собственности Ливенского района «От региональной а/д (Ливны-Кр.Заря)-до н.п.Остров-от н.п.Остров- до н.п. Соловьевка» | 99,05649тыс.руб, из них: (98,065тыс.руб.)-средства дорожного фонда (0,99149тыс.руб.)- местный бюджет | Май- июнь |  |
| 5 | Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования относящейся к муниципальной собственности Ливенского района от н.п.Вахново- до н.п.Редькино | 415,25651тыс.руб, из них: (411,103тыс.руб.)-средства дорожного фонда (4,15351тыс.руб.)- местный бюджет | Май-июль |  |
| 6 | Разработка ПСД на асфальтирование автомобильной дороги общего пользования относящейся к муниципальной собственности Ливенского района «От региональной автодороги «Ливны-Евланово-Долгое»-до н.п.Горностаевка»; | 1060,5 руб., из них: (1050,0тыс.руб) средства дорожного фонда (10,5тыс.руб.)-местный бюджет | Май- август |  |
| 7 | Текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул.Овражная, ул. 2-ая Лесная, ул.Сосенская.в с.Коротыш | 297,347тыс.руб., из них: (294,374тыс.руб.)- средства дорожного фонда (2,973тыс.руб.)- местный бюджет | Май-июль | Администрация Коротышского сельского поселения |
| 8 | Текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул.Полевая, ул.Машинная, ул.Мира в с.Речица | 297,18тыс.руб., из них: (294,21тыс.руб.)- средства дорожного фонда (2,97тыс.руб.)- местный бюджет | Май июль | Администрация Речицкого сельского поселения |
| 9 | Текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул.Хуторовка в д.Ивановка | 142,639тыс.руб., из них: (141,210тыс. руб.)-средства дорожного фонда (1,429тыс. руб.)-местный бюджет. | Май-июнь | Администрация Никольского сельского поселения |
| 10 | Текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул.Сиреневая в сл.Беломестное | 98,642тыс.руб., из них: (97,655тыс.руб.)-средства дорожного фонда (0,987тыс.руб.)-местный бюджет | Май-июнь | Администрация Беломестненского сельского поселения |
| 11 | Текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул.Мальцевская в д.Мальцево, | 98,428тыс.руб., из них: (97,444тыс.руб.)-средства дорожного фонда (0,984тыс.руб.)-местный бюджет | Май-июнь | Администрация Дутовского сельского поселения |
| 12 | Текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул.Старопетровская в д.Петровка | 99,050тыс.руб., из них: (98,060тыс.руб.)-средства дорожного фонда (0,990тыс.руб.)-местный бюджет | Май-июнь | Администрация Сергиевского сельского поселения |
| 13 | Текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул.Большой Выгон в с.Казанка, | 99,16297тыс.руб., из них: (98,171тыс.руб.)-средства дорожного фонда (0,99197тыс.руб.)-местный бюджет | Май-июнь | Администрация Казанского сельского поселения |
| 14 | Текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул.Луговая, с.Здоровец | 297,290тыс.руб., из них: (250,664тыс.руб.)- средства дорожного фонда (46,626тыс.руб.)- местный бюджет | Май-август | Администрация Здоровецкого сельского поселения |