РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2012г.								№ 292

г.Ливны

О внесении изменений в постановление

администрации Ливенского района

от 24 апреля 2012г. № 98

«Программа дорожных работ с

использованием субсидий из Дорожного фонда

Орловской области предоставляемых

бюджету Ливенского района»

В связи с экономией денежных средств Дорожного фонда Орловской области, выделенных на основании соглашения №86-Д/12 «О предоставлении в 2012 году субсидий Департаментом строительства, транспорта и жилищно- коммунального хозяйства Орловской области за счет средств Дорожного фонда Орловской области бюджету Ливенского района Орловской области» и экономии денежных средств местного бюджета Ливенского района предусмотренных «Программой дорожных работ с использованием субсидий из Дорожного фонда Орловской области предоставляемых бюджету Ливенского района» образовавшейся в результате проведения торгов, а также выделением дополнительной субсидии из средств Дорожного фонда, администрация Ливенского района постановляет:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Ливенского района от 24 апреля 2012г. №98 «Программа дорожных работ с использованием субсидий из Дорожного фонда Орловской области предоставляемых бюджету Ливенского района» (в редакции постановления администрации Ливенского района от 28.05.2012г. №151):

1.1.В паспорте программы:

- строку «объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции::

| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет-10718,64512 тыс.рублей. Источники финансирования: Средства бюджета Ливенского района- 159,2082 тыс.рублей Средства Дорожного фонда Орловской области- 10559,43692 тыс.рублей |
| --- | --- |

1.2. Раздел 3 программы «Объемы и источники финансирования программы на 2012  год» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 10718,64512тыс.рублей

Источники финансирования:

Средства бюджета Ливенского района- 159,2082тыс.рублей

Средства Дорожного фонда Орловской области-10559,43692тыс.рублей.

1.3.Раздел 7 программы «Основные программные мероприятия» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование объекта ремонта | Стоимость ремонтных работ, тыс.руб.(в т.ч.местный бюджет) | Срок начала ремонтных работ- срок завершения ремонтных работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорожного (асфальтового) покрытия а/д «Ливны- Навесное» (ул.Воронежская) с 0+595м- по 1+845м (решение суда) | 3269,76тыс.руб.из них: (3237,06тыс.руб.)-средства Дорожного фонда (32,7тыс.руб)-местный бюджет | Май-август | Администрация Ливенского района (управление по строительству, архитектуре и ЖКХ) |
| 2 | Ремонт дорожного (асфальтового) покрытия а/д «Ливны- Орлово» (п.Нагорный)с 1км+00м- по 2 км+300м, (решение суда) | 2496,17руб. из них: (2471,21 руб.)-средства Дорожного фонда (24,96тыс.руб.)- местный бюджет | Май-июль |  |
| 3 | Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования относящейся к муниципальной собственности Ливенского района «от н.п.Успенское- до н.п.Алдобаевка» | 414,92471тыс.руб, из них: (410,774тыс.руб.)-средства Дорожного фонда (4,15071тыс.руб.)- местный бюджет | Май- июль |  |
| 4 | Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования относящейся к муниципальной собственности Ливенского района «От региональной а/д (Ливны-Кр.Заря)-до н.п.Остров-от н.п.Остров- до н.п. Соловьевка» | 99,05649тыс.руб, из них: (98,065тыс.руб.)-средства Дорожного фонда (0,99149тыс.руб.)- местный бюджет | Май- июнь |  |
| 5 | Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования относящейся к муниципальной собственности Ливенского района от н.п.Вахново- до н.п.Редькино | 415,25651тыс.руб, из них: (411,103тыс.руб.)-средства Дорожного фонда (4,15351тыс.руб.)- местный бюджет | Май-июль |  |
| 6 | Разработка ПСД на асфальтирование автомобильной дороги общего пользования относящейся к муниципальной собственности Ливенского района «От региональной автодороги «Ливны-Евланово-Долгое»-до н.п.Горностаевка»; | 801,0 руб., из них: (792,99тыс.руб) средства Дорожного фонда (8,01тыс.руб.)-местный бюджет | Май- август |  |
| 7 | Текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул.Овражная, ул. 2-ая Лесная, ул.Сосенская.в с.Коротыш | 279,0тыс.руб., из них: (276,210тыс.руб.)- средства Дорожного фонда (2,790тыс.руб.)- местный бюджет | Май-июль | Администрация Коротышского сельского поселения |
| 8 | Текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул.Полевая, ул.Машинная, ул.Мира в с.Речица | 289,99тыс.руб., из них: (287,090тыс.руб.)- средства Дорожного фонда (2,8999тыс.руб.)- местный бюджет | Май июль | Администрация Речицкого сельского поселения |
| 9 | Текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул.Хуторовка в д.Ивановка | 142,639тыс.руб., из них: (141,210тыс. руб.)-средства Дорожного фонда (1,429тыс. руб.)-местный бюджет. | Май-июнь | Администрация Никольского сельского поселения |
| 10 | Текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул.Сиреневая в сл.Беломестное | 98,642тыс.руб., из них: (97,655тыс.руб.)-средства Дорожного фонда (0,987тыс.руб.)-местный бюджет | Май-июнь | Администрация Беломестненского сельского поселения |
| 11 | Текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул.Мальцевская в д.Мальцево, | 98,428тыс.руб., из них: (97,444тыс.руб.)-средства Дорожного фонда (0,984тыс.руб.)-местный бюджет | Май-июнь | Администрация Дутовского сельского поселения |
| 12 | Текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул.Старопетровская в д.Петровка | 99,050тыс.руб., из них: (98,060тыс.руб.)-средства Дорожного фонда (0,990тыс.руб.)-местный бюджет | Май-июнь | Администрация Сергиевского сельского поселения |
| 13 | Текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул.Большой Выгон в с.Казанское, | 99,16297тыс.руб., из них: (98,171тыс.руб.)-средства Дорожного фонда (0,99197тыс.руб.)-местный бюджет | Май-июнь | Администрация Казанского сельского поселения |
| 14 | Текущий ремонт проезжей части автомобильной дороги по ул.Луговая, с.Здоровец | 284,0тыс.руб., из них: (239,45тыс.руб.)- средства Дорожного фонда (44,55тыс.руб.)- местный бюджет | Май-август | Администрация Здоровецкого сельского поселения |
| 15 | Ремонт участка асфальтового покрытия и водопропускной трубы по ул.Северная, п.Ямской сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | 210,358тыс.руб.,из них: (208,254тыс.руб.)-средства Дорожного фонда (2,104тыс.руб.)-местный бюджет | Август-сентябрь | Администрация Беломестненского сельского поселения |
|  | ремонт участка асфальтового покрытия автодороги общего пользования относящейся к муниципальной собственности Ливенского района « от региональной а/д Ливны-Екатериновка до «урочище Липовчик» Ливенского района Орловской области | 93,129тыс.руб., из них: (85,254тыс.руб.)-средства Дорожного фонда (7,875тыс.руб.)-местный бюджет | Сентябрь- октябрь | Администрация Ливенского района |
|  | Ремонт улично-дорожной сети в с.Успенское Ливенского района Орловской области | 1147,5785тыс.руб., из них: (1136,1тыс.руб.)-средства Дорожного фонда (11,4785тыс.руб.)-местный бюджет | Сентябрь-октябрь | Администрация Галического сельского поселения |
|  | ремонт проезжей части пер.Куликовский в с.Коротыш Ливенского района, Орловской области | 380,5тыс.руб., из них: (373,33692тыс.руб.)средства Дорожного фонда (7,16302тыс.руб.)-местный бюджет | Сентябрь- октябрь | Администрация Коротышского сельского поселения |

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по координации производственной деятельности А.И.Кожухова.

Глава   района                                             Ю.Н.Ревин