Приложение  1

к районной долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села на 2011-2015 годы

Ливенского района  Орловской  области »

Мероприятия  по  улучшению  жилищных  условий  граждан проживающих  в  сельской  местности , в  том  числе  молодых  семей  и  молодых  специалистов

|  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  | Кол-во сохраняе-мых рабочих мест (ед.) | Кол-во создаваемых рабочих мест ( ед.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | районного бюджета ( тыс. руб.) | прогнозируемых объемов допол-нительного финансирования ( тыс. руб.) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение доступности жилья для сельских граждан Всего 16.5 тыс. кв.м | 2011-2014 годы | 284453.5 | 6737.81 | 277715.69 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ управление финансов | улучшение жилищных условий для 205 семей |
|  | 3.1 тыс. кв.м | 2011 год | 56803.5 | 1125. 81 | 55677.69 |  |  |  |  |
|  | 3.2 тыс. кв. м | 2012 год | 15000.0 | 962. 0 | 14038.00 |  |  |  |  |
|  | 3.3 тыс. кв.м | 2013 год | 66000.0 | 1100.0 | 64900.0 |  |  |  |  |
|  | 3.4 тыс.кв.м | 2014 год | 71400.0 | 1650.0 | 69750.0 |  |  |  |  |
|  | 3.5 тыс. кв.м | 2015 год | 75250.0 | 1900.0 | 73350.0 |  |  |  |  |

Приложение  2

к районной долгосрочной  целевой  программе

«Социальное развитие села на 2011-2015  годы

Ливенского  района Орловской  области»

Мероприятия  по  развитию  газификации   в  сельской  местности  Ливенского  района

|  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  | Кол-во сохраняе-мых рабочих мест (ед.) | Кол-во создаваемых рабочих мест ( ед.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | районного бюджета (тыс. руб.) | прогнозируемых объемов допол-нительного финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | 2011-2015 годы |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности |
| 1 | Газовые сети для с.Навесное 6,47 км | 2011 | 2245.7 | 302.00050 | 1943.6995 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава администрации Навеснеского с/п ( по согласованию) |  |
| 2 | Газовые сети п. Михайловский, п. Урицкий д.Костомаровка, д.Окуневы Горы, 10.87 км | 2011 | 3775.5 | 501.20054 | 3274.29946 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава администрации Сергиевского с/п ( по согласованию) |  |
| 3 | Строительство газовых сетей в д. Сторожевая | 2011 | 364.69757 | 19.69757 | 345.00 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава администрации Островского с/п ( по согласованию) |  |
| 4 | Строительство газовых сетей в д. Сторожевая: -присоединение (врезка) вновь построенного наруж-ного газопровода к действующему ; - первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода | 2012 | 6.55190 | 6.55190 | 0.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава администрации Островского с/п ( по согласованию) |  |
| 5 | Предпроектные работы , изготовление ПСД, прохождение госэкспертизы на строительство газовых сетей в д. Каменево, пос. Комсомольский 13,5 км | 2012 | 455.85455 | 455.85455 | 0.00 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава администрации Козьминского с/п ( по согласованию |  |
| 6 | Строительство газовых сети в д. Соловьевка (изготовление ПСД, предпроектные работы, прохождение госэкспертизы) | 2012 | 167, 95510 | 167, 95510 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ управление финансов, глава администрации Островского с/п ( по согласованию |  |
| 7 | Газовые сети в с. Успенское ( строительство закольцовки улиц) | 2012 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава администрации Галического с/п ( по согласованию |  |
| 8 | Строительство газовых сетей в д. Соловьевка 1.3 км | 2013 | 1200.0 | 120.0 | 1080.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава администрации Островского с/п ( по согласованию |  |
| 9 | Строительство газовых сетей в населенных пунктах Ровнечик , Шилово 10.км | 2013 | 10000.0 | 0.00 | 10000.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава администрации Крутовского с/п ( по согласованию |  |
| 10 | Строительство газораспределительных сетей в п. Комсомольский, д. Каменево 10, 052км | 2013 | 9032, 33 | 0.00 | 9032.33 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава администрации Козьминского с/п ( по согласованию |  |
| 11 | Строительство газовых сетей высокого и низкого давления для д. Угольное 4, 1км | 2013 | 3900. 0 | 200. 0 | 3700. 0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава администрации Речицкого с/п ( по согласованию |  |
| 12 | Строительство газовых сетей высокого и низкого давления для. д Дубровка 7, 2 км | 2013 | 6800. 0 | 0.00 | 6800.0. 0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава администрации Вахновского с/п ( по согласованию |  |
| 13 | Строительство газовых сети для д. Алдобаевка (изготовление ПСД) | 2014 | 400.0 | 100.0 | 300.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администрации Галического с/п ( по согласованию |  |
| 14 | Строительство газовых сетей для д. Алдобаевка 9.0 км | 2014 | 8000.0 | 800.0 | 7200.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава администрации Галического с/п ( по согласованию |  |
| 15 | Строительство газовых сетей для с. Вязовая Дубрава 1.0км | 2014 | 600.0 | 60.0 | 540.0 |  |  | Управление муниципального имущества . управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава администрации Навесненского с/п ( по согласованию |  |
| 16 | Строительство газовых сетей для с. Речица (изготовление ПСД) | 2014 | 250.0 | 250.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администрации Речицкого с/п ( по согласованию |  |
| 17 | Строительство газовых сети для с. Хмелевая (изготовление ПСД) | 2014 | 600.0 | 600.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администрации Козьминского с/п ( по согласованию |  |
| 18 | Строительство газовых сетей для с. Круглое (изготовление ПСД) | 2014 | 400.0 | 400.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администрации Навесненского с/п ( по согласованию |  |
| 19 | Строительство газовых сетей для с. Речица 1.4км | 2015 | 800.0 | 80.0 | 720.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава администрации Речицкого с/п ( по согласованию |  |
| 20 | Строительство газовых сетей для д. Хмелевая 10.0 км | 2015 | 8000.0 | 800.0 | 7200.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава администрации Козьминского с/п ( по согласованию |  |
| 21 | Строительство газовых сетей для с Круглое 2.1км | 2015 | 1700.0 | 170.0 | 1530.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава администрации Навесненского с/п ( по согласованию |  |
| 2 | Перевод котельных на природный газ | 2011-2015 годы |  |  |  |  |  | Снижение затрат на теплоснабжение |  |
| 1 | Транспортабельная котельная установка ТКУ- 300 в н.п. Орлово по ул. Орловская, 95 Ливенского района (строительство) | 2011 | 3089.79 | 613.79 | 2476.0 |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| 2 | ФАП в с. Навесное (изготовление ПСД) | 2011 | 8.400 | 8.400 | 0.00 |  |  | учреждение здравоохранение, управление финансов управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| 3 | МБОУ Сосновская ООШ» (расчет- обоснование для газификации) | 2011 | 17.70 | 17.7 |  |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| 4 | Строительство котельной в с. Круглое, ул. Круглянская , 36 Ливенского района , Орловской области | 2013 | 2050,0 | 100.0 | 1950.0 |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| 5 | Строительство котельной в с. Сосновка (ПСД+ экспертиза) | 2013 | 180,0 | 0.00 | 180.0 |  |  | образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| 6 | Строительство котельной для МБОУ Кировская ООШ» | 2014 | 3500.0 | - | 3500.0 |  |  | образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| 7 | Строительство котельной для МБДОУ ДС № 3 в пос. Совхозный (изготовление ПСД) | 2014 | 200.0 | - | 200.0 |  |  | образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| 8 | Строительство котельной для МБОУ Никольская ООШ» ( изготовление ПСД) | 2014 | 300.0 | 100.0 | 200.0 |  |  | образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| 9 | Строительство котельной для МБОУ Сосновская ООШ | 2014 | 3200.0 | 80.0 | 3120.0 |  |  | образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| 10 | Строительство котельной для МБОУ «Воротынская ООШ» | 2014 | 2300.0 | 230.0 | 2070.0 |  |  | образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| 11 | Строительство котельной для МБДОУ ДС № 3 д пос. Совхозный | 2015 | 2100.0 | 210.0 | 1890 |  |  | образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| 12 | Строительство котельной для МБОУ « Никольская ООШ» | 2015 | 2500.0 | 250,0 | 2250.0 |  |  | образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| 13 | Строительство котельной для МБОУ « Сахзаводская СОШ» - Крутовская основная школа | 2015 | 1800.0 | 180.0 | 1620.0 |  |  | образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
|  | Всего |  | 80044.48 | 6923. 151 | 73121.33 |  |  |  |  |

Приложение  3

к районной долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села на 2011- 2015 годы

Ливенского района  Орловской области  »

Мероприятия  по  развитию  водоснабжения  и  водоотведения  в  сельской   местности   Ливенского  района

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  | Кол-во сохраняе-мых рабочих мест (ед.) | Кол-во создаваемых рабочих мест ( ед.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | районного бюджета (тыс. руб.) | прогнозируемых объемов допол-нительного финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ввод в действие водопроводов | 2011-2015 годы | 173571.557 | 11581,662 | 127876.4 |  |  |  | Обеспечение населения качественной водой |
| 1 | Прокладка водопровода до ул. Северная пос. Ямской Беломестненского с/п | 2011 | 99.959 | 99.959 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , глава администрации Беломестненского с/п (по согласованию) |  |
| 2 | Строительство водопровода в с. Введенское Ливенского района | 2011 | 4500.0 | 684.0 | 3816.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , глава администрации Вахновского с/п (по согласованию) |  |
| 3 | Прохождение госэкспертизы ПСД на водозаборный узел с закольцовкой для второй очереди строительства пос. Ямской | 2011 | 126.11869 | 126.11869 | 0.00 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , глава администрации Беломестненского с/п (по согласованию) |  |
| 4 | Строительство водопровода в д. Липовец (изготовление ПСД) | 2011 | 131,98415 | 131,98415 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Козьминского с/п (по согласованию) |  |
| 5 | Строительство водопроводных сетей в д. Липовец(изготовление ПСД) | 2012 | 430.00 | 430.0 | 0.00 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов , глава администрации Козьминского с/п (по согласованию) |  |
| 6 | Прохождение госэкспертизы ПСД на водозаборный узел с закольцовкой для второй очереди строительства пос. Ямской | 2012 | 27000.0 | 393, 46771 | 26606.53229 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Беломестненского с/п ( по согласованию) |  |
| 7 | Строительство водопровода в д. Хмелевая | 2012 | 150.0 | 150.0 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Козьминского с/п ( по согласованию) |  |
| 8 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Викторовка (приобретение материалов) | 2012 | 99. 0 | 99. 0 |  |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Галического с/п (по согласованию) |  |
| 9 | Ремонт артскважины, обустройство зоны санитарной охраны и павильонов в д. Моногарово | 2012 | 350.0 | 0.00 | 350.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Крутовского с/п (по согласованию) |  |
| 10 | Водоснабжение с. с. Сергиевское ( изготовление ПСД, прохождение госэкспертизы) | 2012 | 237.27911 | 237.27911 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Сергиевского с/п( по согласованию) |  |
| 11 | Ремонт водопроводных сетей в д. Малаховские Выселки, 2. 4 км | 2012 | 232, 04490 | 232, 04490 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Островского с/п (по согласованию) |  |
| 12 | Водоснабжение с. Кунач Галического с/п Ливенского района Орловской области, (правобережная часть) 1 этап 1, 861км | 2013 | 9057.17 | 400.0 | 8657.17 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Галического с/п ( по согласованию) |  |
| 13 | Водоснабжение с Сергиевского Ливенского района Орловской области 1 этап 1, 918км | 2013 | 9302.7 | 400.0 | 8902. 7 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Сергиевского с/п ( по согласованию) |  |
| 14 | Строительство скважины и водопроводных сетей в д. Липовец | 2013 год | 7500.0 | 200.0 | 7300.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Козьминского с/п (по согласованию) |  |
| 15 | Строительство водопроводных сетей в д. Здоровецкие Выселки | 2013 | 450,0 | 250,0 | 200,0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Здоровецкого с/п ( по согласованию) |  |
| 16 | Строительство скважины и водопроводных сетей в с. Сосновка | 2014 | 7500.0 | 200.0 | 7300.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Сосновского с/п ( по согласованию) |  |
| 17 | Строительство скважины и водопроводных сетей в д. Моногарово | 2014 | 7500 | 200.0 | 7300 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Крутовского с/п ( по согласованию) |  |
| 18 | Строительство скважины и водопроводных сетей в с. Навесное (изготовление ПСД+ экспертиза) | 2014 | 400.0 | 400.0 | 0.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Навесненского с/п (по согласованию) |  |
| 19 | Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Остров ( изготовление ПСД) | 2014 | 400.0 | 400.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Островского с/п (по согласованию) |  |
| 20 | Строительство водозаборного узла и водопроводных сетей с. Покровка 1-ая, д.Покровка Вторая, д. Сидоровка ( изготовление ПСД) | 2014 | 400.0 | 400.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Речицкого с/п (по согласованию) |  |
| 21 | Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Никольское (изготовление ПСД) | 2014 | 450.0 | 450.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Никольского с/п (по согласованию) |  |
| 22 | Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Успенское (изготовление ПСД ) | 2014 | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Галического с/п (по согласованию) |  |
| 23 | Строительство водопроводных сетей и скважины в д. Жерино (изготовление ПСД ) | 2014 | 450.0 | 450.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Сергиевского с/п (по согласованию) |  |
| 24 | Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Остров | 2014 | 8000.0 | 400.0 | 7600.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Островского с/п (по согласованию) |  |
| 25 | Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Здоровецкие Выселки | 2014 | 7000.0 | 300.0 | 6700.0 |  |  | управление муниципального имущества управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Здоровецкого с/п (по согласованию) |  |
| 26 | Строительство водозаборного узла и водопроводных сетей с. Покровка 1-ая, д.Покровка Вторая, д. Сидоровка | 2015 | 16000.0 | 800.0 | 15200.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Речицкого с/п ( по согласованию) |  |
| 27 | Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Никольское | 2015 | 8000.0 | 500.0 | 7500.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Никольского с/п ( по согласованию) |  |
| 28 | Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Успенское | 2015 | 8000.0 | 500.0 | 7500.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Галического с/п( по согласованию) |  |
| 29 | Строительство водопроводных сетей и скважины в д. Жерино | 2015 | 8000.0 | 500.0 | 7500.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Сергиевского с/п (по согласованию) |  |
| 30 | Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Крутое (изготовление ПСД ) | 2015 | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Крутовского с/п ( по согласованию) |  |
| 31 | Строительство водопроводных сетей и скважины в пос Набережный (изготовление ПСД) | 2015 | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Крутовского с/п (по согласованию) |  |
| 32 | Строительство водопроводных сетей и скважины в пос. Дубки (изготовление ПСД ) | 2015 | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Крутовского с/п (по согласованию) |  |
| 33 | Строительство водопроводных сетей и скважины в пос. Сахзаводской (изготовление ПСД) | 2015 | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Крутовского с/п (по согласованию) |  |
| 2 | Ввод в действие станций биологической очистки и систем водоотведения | 2011-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в н.п. Совхозный | 2011 | 208.85707 | 208.85707 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Козьминского с/п (по согласованию) |  |
| 2 | Сети и сооружение канализации в н.п. Совхозный | 2012 | 284.97692 | 284. 97692 | 0.00 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Козьминского с/п (по согласованию) |  |
| 3 | Строительство канализационно-насосной станции , напорного коллектора и станции биологической очистки сточных вод в пос. Нагорный , пос.Ямской Выгон ( прохождение госэкспертизы) | 2012 | 418. 0 | 418. 0 | 0.00 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Здоровецкого с/п (по согласованию) |  |
| 4 | Сети и сооружение канализации в н.п. Совхозный | 2013 | 24000.0 | 0.00 | 24000.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Козьминского с/п (по согласованию) |  |
| 5 | Строительство канализационно-насосной станции , напорного коллектора и станции биологической очистки сточных вод в пос. Нагорный , пос.Ямской Выгон (строительство) | 2013 год | 20000.0 | 200.0 | 19800.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Здоровецкого с/п (по согласованию) |  |
| 6 | СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в д. Росстани ( изготовление ПСД) | 2013 год | 500.0 | 0.00 | 500.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Вахновского с/п ( по согласованию) |  |
| 7 | СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в д. с. Сергиевское ( изготовление ПСД) | 2013 год | 500.0 | 0.00 | 500.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Сергиевского с/п (по согласованию) |  |
| 8 | СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в д. Росстани (строительство) | 2014 год | 10000.0 | 500.0 | 9500.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Вахновского с/п (по согласованию) |  |
| 9 | СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в д. с. Сергиевское (строительство) | 2015 | 10000,0 | 950.0 | 9050.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава администрации Сергиевского с/п (по согласованию) |  |
|  | Всего |  | 173571.56 | 14395.688 | 159175.87 |  |  |  |  |

Приложение  4

к районной долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села на 2011- 2015 годы

Ливенского района  Орловской области  »

Мероприятия  по  развитию  сети  автомобильных  дорог  в  сельской   местности    Ливенского  района

|  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  | Кол-во сохраняе-мых рабочих мест (ед.) | Кол-во создаваемых рабочих мест ( ед.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | районного бюджета (тыс. руб.) | прогнозируемых объемов допол-нительного финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| 1 | Приведение в нормативное техническое состояние автодорог общего пользования относящихся к муниципальной собственности Ливенского района | 2011-2015 годы |  |  |  |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию) | сокращение эксплуатационных затрат сельхозпроизводителей, снижение стоимости автомобильных перевозок, улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов |
| 1.1 | Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог | 2011 | 750.0 | 750.0 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию) |  |
| 1.2 | Ремонт автодороги от региональной а/д . Здоровецкие Выселки - до н.п. Красово | 2011 | 99.850 | 99.850 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администрации Здоровецкого с/с ( по согласованию) |  |
| 1.3 | Составление сметной документации «Ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги «Ливны- Навесное» ( ул. Воронежская) с ПК 0+595 м по ПК1+845 м» Ливенского района Орловской области | 2012 год | 30.0 | 30.00 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администрации Беломестненского с/п (по согласованию) |  |
| 1.4 | Составление сметной документации «Ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги «Ливны- Орлово» ( пос. Нагорный ) с ПК 1+000 м по ПК2+300 м» Ливенского района Орловской области | 2012 | 30.0 | 30.0 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администрации Здоровецкого с/п (по согласованию) |  |
| 1.5 | Заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования относящееся к муниципальной собственности от н.п. Успенское – до н.п. Алдобаевка | 2012 | 4.17660 | 4.17660 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администрации Галического с/п (по согласованию) |  |
| 1.6 | Заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта « Ремонт асфальтового покрытия проезжей части участка а/д «Ливны- Навесное» (ул Воронеждская с 0+595 м – по 1+ 845 м Ливенского района Орловской области | 2012 | 15.42368 | 15.42368 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов , глава администрации Беломестненского с/п ( по согласованию) |  |
| 1.7 | Заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования относящееся к муниципальной собственности Ливенского района от региональной а/д (Ливны- Кр. Заря ) до н.п. Остров- от н.п. Остров – до н.п. Соловьевка» | 2012 | 1.00238 | 1.00238 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов , глава администрации Островского с/п (по согласованию) |  |
| 1.8 | Заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования относящееся к муниципальной собственности Ливенского района от н.п. Вахново до н.п. Редькино | 2012 | 4.49787 | 4.49787 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов , глава администрации Вахновского с/п по согласованию |  |
| 1.9 | Заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта « Ремонт асфальтового покрытия проезжей части участка а/д «Ливны- Орлово» (пос. Нагорный с 1 км +00 м – по 2км+ 300 м | 2012 | 12.30420 | 12.30420 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администрации Здоровецкого с/с ( по согласованию) |  |
|  | Заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Текущий ремонт участка автомобильной дороги общего пользования относящееся к муниципальной собственности Ливенского района от региональной дороги «Ливны- Кр. Заря до н.п Каменво» | 2012 | 2.00 | 2.00 | 00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администрации Козьминского с/с ( по согласованию) |  |
| 1. 10 | Заключение о достоверности определения сметной стоимости «Ремонт участка асфальтового покрытия автодороги общего пользования относящееся к муниципальной собственности Ливенского района от региональной а/д «Ливны- Екатериновка» до «урочище Липовчик» Ливенского района Орловской области | 2012 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов |  |
| 1. 11 | Текущий ремонт дорожного покрытия в том числе: ремонт участков а/д общего пользования , относящиеся к муниципальной собственности Ливенского района от н.п. Козьминка – до н.п. Грязцы, от н.п. Комсомолка – Каменево, от н.п. Липовец- до н.п. Комсомолка; ремонт асфальтового покрытия от региональной а/ д «Сергиевское- Норовка - до н.п. Ямская ; ремонт дорожного покрытия а/д от н.п. Введенское –до н.п. Шебаново | 2012 | 282.00972 99.07740 84.32214 98.61018 | 282.00972 99, 07740 84.32214 98.61018 | 0.0 0.00 0.00 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию) |  |
| 1. 12 | Работы по нанесению дорожной разметки и твердого дорожного покрытия на подходах к ж/д переезду 54 км перегона Русский Брод – Ливны-1 Верховской Дистанции пути | 2012 | 28.763 | 28.763 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов |  |
| 1. 13 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования , относящейся к муниципальной собственности Ливенского района « от н.п. Бараново - до н.п. Дубровка» и установку дорожных знаков | 2012 | 155.80124 | 155.80124 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов |  |
| 1. 14 | Грейдирование и профилеровака дорог | 2012 | 85.16103 | 85.16103 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава администраций с/п (по согласованию) |  |
| 1. 15 | Изготовление ПСД на строительство автодороги от фед. а/д «Орел- Тамбов» до н.п. Покровка Вторая | 2013 | 500.0 | 0.0 | 500.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава Речицкого с/п (по согласованию) |  |
| 1. 16 | Текущий ремонт дорожного покрытия | 2013 | 300.0 | 300.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию) |  |
| 1. 17 | Софинансирование ремонтных работ за счет средств дорожного фонда | 2013 | 300.0 | 300.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию) |  |
| 1. 18 | Изготовление ПСД на строительство автодороги от региональной а/д «Ливны - Русский Брод – Вкрховье» до н.п. Здоровец | 2014 | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава Здоровецкого с/п по согласованию) |  |
| 1. 19 | Текущий ремонт дорожного покрытия | 2014 год | 300.0 | 300.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию) |  |
| 2 | Строительство дорог с усовершенствованным покрытием | 2011-2015 годы |  |  |  |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию) |  |
| 2.1 | Сосновское с/п 2.234 км | 2011 год | 16044.0 | - | 16044.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Сосновского с/п (по согласованию) |  |
| 2.2 | Навесненское с/п 2км | 2011 год | 18087.0 | - | 18087.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Навесненского с/п (по согласованию) |  |
| 2.3 | Крутовское с/п 6.1 км | 2011 год | 48206.0 | - | 48206.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Крутовского с/п (по согласованию) |  |
| 2.4 | Строительство автодороги Сосновка- Важжово Ливенского района Орловской области 4.2 км | 2013 год | 42000.0 | - | 42000.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Сосновского с/п , Дутовского с/п по согласованию) |  |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги Орлово – Овсянниково Парахино - Мальцево 4.26 км | 2013 год | 42000.0 | - | 42000.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Навесненского с/п (по согласованию) |  |
| 2.6 | Строительство от региональной а/д . «Ливны- Евланово- Долгое» до н.п. Горностаевка 1.8 км | 2013 год | 18000.0 | 958.0 | 17042.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Беломестненского с/п ( по согласованию) |  |
| 2.7 | Строительство федеральной а/д «Орел- Тамбов» до н.п. Покровка Вторая ( изготовление ПСД) | 2013 | 500.0 | 0.00 | 500.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Речицкого с/п (по согласованию) |  |
| 2.8 | Строительство автодороги от региональной а/д «Ливны - Русский Брод – Вкрховье» до н.п. Здоровец | 2015 | 20000.0 | 1000.0 | 19000.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Здоровецкого с/п (по согласованию) |  |
|  | Всего |  | 208238.990 | 4859.990 | 203379.0 |  |  |  |  |

Приложение 5

к районной долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села на 2011-2015 годы														Ливенского района  Орловской  области»

Мероприятия  по  развитию материальной   базы  объектов  социальной  сферы в  сельской   местности    Ливенского  района

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  | Кол-во сохраняе-мых рабочих мест (ед.) | Кол-во создаваемых рабочих мест ( ед.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | районного бюджета (тыс. руб.) | прогнозируемых объемов допол-нительного финансирования (тыс, руб.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение капитального и текущего ремонтов объектов здравоохранения | 2011-2015 годы | 5000.0 | 263.591 | 4736.409 |  |  | БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» (по согласованию) управление по строительству, архитектуре и ЖКХ | улучшение качества обслуживания населения |  |
|  |  | 2011 год | 1000.0 | 263.591 | 736.409 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 1000.0 | - | 1000.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 1000.0 | - | 1000.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 1000.0 | - | 1000.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 1000.0 | - | 1000.0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение медицинского оборудования | 2011-2015 годы | 669.378 | 69.378 | 600.0 |  |  | БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» (по согласованию) | оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения, улучшение качества обслуживания населения |  |
|  |  | 2011 год | 69.378 | 69.378 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 год | 150.0 |  | 150.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год | 150.0 | - | 150.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год | 150.0 | - | 150.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 150.0 | - | 150.0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 5669.378 | 332.969 | 5336.409 |  |  |  |  |  |

Приложение  6

к районной долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села на 2011- 2015 годы

Ливенского района  Орловской области  »

Мероприятия  по  организации  общественных  работ  в  сельской   местности   Ливенского  района

( тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  | Кол-во сохраняе-мых рабочих мест (ед.) | Кол-во создаваемых рабочих мест ( ед.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | районного бюджета (тыс.руб.) | прогнозируемых объемов допол-нительного финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Общественные работы | 2012-2014 |  |  |  |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов | позволит обеспечить временным трудоустройством безработных граждан |
|  |  | 2012 | 149.0 | 149.0 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 149.0 | 149.0 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 149.0 | 149.0 | 0.00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 447.0 | 447.0 |  |  |  |  |  |

Приложение  7

к районной долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села на 2011- 2015 годы

Ливенского района  Орловской области  »

Объемы  затрат  на  реализацию  районной  долгосрочной целевой   программы «Социальное  развитие  села  на 2011-2015 годы   Ливенского  района  Орловской  области по  направлениям  расходования средств  и  источникам  финансирования

(тыс. руб.)

| Направления и источники финансирования | Всего за 2011-2015 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения – всего | 752424.837 | 155628.437 | 20276.270 | 275371.13 | 135849.00 | 165300.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 33696.607 | 5022.337 | 4738.270 | 4677.0 | 9419.0 | 9840.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 718728.23 | 150606.10 | 15538.0 | 270694.13 | 126430.0 | 155460.0 |
| Жилищное строительство – всего | 284453.5 | 56803.5 | 15000.0 | 66000.0 | 71400.0 | 75250.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 6737.81 | 1125.81 | 962, 0 | 1100.0 | 1650.0 | 1900.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 277715.69 | 55677.69 | 14038.0 | 64900.0 | 69750.0 | 73350.0 |
| Газификация - всего | 80044.48 | 9501.788 | 730.362 | 33162.33 | 19750.0 | 16900.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 6923.151 | 1462.789 | 730.362 | 420.0.0 | 2620.0 | 1690 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 73121.33 | 8038.999 | 0.00 | 32742.33 | 17130.0 | 15210 |
| Водоснабжение - всего | 173571.56 | 5066, 919 | 2594.769 | 71309.87 | 42600.0 | 52000.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 14395.688 | 1250.919 | 2244.769 | 1450.0 | 4200.0 | 5250.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 159175.87 | 3816.0 | 350.0 | 69859.870 | 38400.0 | 46750.0 |
| Дорожное строительство - всего | 208238.990 | 83186.85 | 652.140 | 103600.0 | 800.0 | 20000.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 4859.990 | 849.85 | 652.140 | 1558.0 | 800.0 | 1000.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 203379.0 | 82337.0 | 0.00 | 102042.0 | 0.0 | 19000.0 |
| Развитие материальной базы объектов социальной сферы -Всего | 5669.378 | 1069.378 | 1150.0 | 1150.0 | 1150.0 | 1150.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 332.969 | 332.969 | - | - | - | - |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 5336.409 | 736.409 | 1150.0 | 1150.0 | 1150.0 | 1150.0 |
| Общественные работы- Всего | 447.0 | 0.0 | 149.0 | 149.0 | 149.0 | 0.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 447.0 | 0.0 | 149.0 | 149.0 | 149.0 | 0.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |