РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Орловская область

администрациЯ  ливенского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08»  декабря   2011 г     								  № 373

г. Ливны

О  внесении  изменений в  постановление

администрации  Ливенского   района от 29.07.2010 года

№ 202 «Об  утверждении районной  долгосрочной целевой

Программы «Социальное  развитие  села на 2011-2015 годы

Ливенского  района Орловской  области».

С целью  упорядочения  программных  мероприятий   районной  долгосрочной  целевой  программы  «Социальное  развитие  села на 2011-2015 годы  Ливенского  района  Орловской  области»  администрация  Ливенского района постановляет:

1. Внести  изменения    в  постановление администрации Ливенского  района  от 29.07.2010 года  № 202 «Об утверждении районной долгосрочной целевой Программы «Социальное  развитие  села на 2011-2015 годы Ливенского  района Орловской  области» (в  редакции  постановления  администрации Ливенского  района  от 11.11.2011г № 345)  путем  изложения приложения  к   постановлению  в  новой  редакции, прилагается.

2. Признать утратившими силу постановление администрации Ливенского района от 11  ноября  2011года  № 345 «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации Ливенского района  от 29.07.2010 года № 202 « Об  утверждении районной  долгосрочной целевой  Программы «Социальное  развитие  села  на 2011-2015 годы Ливенского  Орловской  области».

3. Настоящее постановление  вступает  в  силу с  момента его  официального  опубликования.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения   оставляю  за  собой.

Первый  заместитель главы   администрации

Ливенского  района							А.И. Кожухов

Приложение  к постановлению

администрации Ливенского  района

08.12.2011 года     № 373

Паспорт

районной  долгосрочной целевой  программы  «Социальное  развитие  села  на 2011- 2015  годы  Ливенского  района  Орловской  области»»

| Наименование Программы | Районная долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на 2011- 2015 года Ливенского района Орловской области» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральные законы, Законы Орловской области, а так же принятые в соответствии с ними нормативные правовые акты Ливенского района |
| Заказчик Программы | Администрация Ливенского района Орловской области |
| Разработчик Программы | Управление по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Ливенского района, управление финансов администрации Ливенского района, управление муниципального имущества администрации Ливенского района, , отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов администрации Ливенского района, главы администраций сельских поселений |
| Основные цели и задачи Программы | Основными целями Программы является: - повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов расположенных в сельской местности ; - создание правовых и экономических условий для устойчивого перехода к устойчивому социально- экономическому развитию сельских поселений района, создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности Основными задачами Программы являются : 1) улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности , в том числе молодых семей и молодых специалистов; 2)повышение уровня и качества водо-газоснабжения в сельской местности; 3) улучшение транспортной связи в сельских населенных пунктах 4) улучшение материальной базы объектов социальной сферы( оснащение медицинским оборудованием ФАПов 5) обеспечение занятости безработных граждан |
| 4 | 2011 - 2015 годы |
| Основные мероприятия Программы | 1)Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан проживающих в сельской местности в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов; 2) Мероприятия по развитию газификации в сельской местности Ливенского района; 3)Мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведении в сельской местности Ливенского района; 4)мероприятия по развитию автомобильных дорог в сельской местности Ливенского района. 5) мероприятия по развитию материальной базы объектов социальной сферы 6) мероприятия по организации общественными работами в Ливенском районе |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Управление по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Ливенского района, управление финансов администрации Ливенского района, управление муниципального имущества администрации Ливенского района, отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов администрации Ливенского района, , главы администраций сельских поселений. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы – 933776, 687 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета 36008, 93652 тыс. рублей, прогнозируемые объемы дополнительного финансирования 897767,7506 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее экономической деятельности | Реализация Программы позволит - улучшить жилищные условия 215 семей; - повысить уровень газификации домов природным газом до 96%; - повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 96%; - улучшение нормативно- технического состояния улично-дорожной сети и автомобильных дрог общего пользования; - улучшение материальной базы объектов социальной сферы (оснащение ФАПов медицинским оборудованием ) - Обеспечить временным трудоустройством 96 безработных граждан |
| Контроль за исполне-нием Программы | Контроль Программы осуществляет: Глава района, управление финансов администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Ливенского района, управление образования администрации Ливенского района, отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальных заказов администрации Ливенского района, главы администраций сельских поселений (по согласованию) |

1.Содержание проблемы и обоснование ее решения

Сложившиеся ситуация в социальной сфере на селе препятствует формированию социально- экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

Исходя из задач социально- экономической политики страны на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих  мероприятий.

Состояние сетей водопровода, построенных в 60 годы, из года в год ухудшается из-за недостаточного финансирования и сокращения объемов строительства, назрела острая необходимость технического перевооружения сетей водоснабжения и водоотведения.

Существующая дорожно-транспортная сеть не соответствует растущим потребностям сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации долгосрочной районной долгосрочной целевой про граммы «Социальное развитие села на 201 1- 2015 годы Ливенского района Орловской области» обусловлена необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

В современных условиях необходима государственная поддержка района для проведения социальных реформ и удовлетворения основных жизненных потребностей проживающего населения на территории района .

2.0сновные цели, задачи реализации Программы

Цели и задачи Программы:

Основной целью Программы является повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов района.

Основными задачами Программы являются:

- Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе  молодых семей и молодых специалистов; 	2)повышение  уровня качества водо - газоснабжения в сельской местности;

3) улучшение транспортной связи в сельских населенных пунктах;

4)улучшение материальной базы объектов социальной сферы (оснащение медицинским оборудованием ФАЛов);

5) обеспечение временным трудоустройством безработных граждан .

3.Перечень мероприятий Программы

Программа является комплексной и включает в себя инвестиционные мероприятия, направленные на развитие в сельской местности систем водогазо, автомобильных дорог общего пользования, улично- дорожной сети. Программа включает в себя также мероприятия по улучшению жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Сроки реализации Программы (2011 год- 2015 годы)

3.1 Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (приложение)

Программа предусматривает

формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов приобретения и строительства ( приобретение ) жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования;

привлечение дополнительного финансирования в жилищное строительство (прио6ретение) в сельской местности;

повышение уровня коммунального обустройства жилья в сельской местности.

Основной целью Программы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающих доступность жилья для сельчан, повышение уровня обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья, обеспеченного необходимой инженерной инфраструктурой.

3.2. Развитие газификации в сельской местности ( приложение 2)

Для развития газификации в районе предусматривается повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.

Программа предполагает следующие мероприятия в области развития газификации в сельской местности:

- осуществить строительство и реконструкцию распределительных и газовых сетей, расположенных в сельской местности;

- внедрить экономичные энергосберегающие технологии строительства и

эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

- повысить эффективность использования природного газа.

Основной целью Программы развития газификации в сельской местности является повышение уровня снабжения природным газом, создание комфортных условий труда, быта, повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности.

3.3. Развитие водоснабжения и водоотведения в сельской местности (приложение 3)

Главными задачами развития водоснабжения в сельской местности является обеспечение сельского населения качественной питьевой водой в Достаточном количестве, улучшение на ЭТОЙ основе состояния здоровья населения и оздоровление социально- Экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. Программа предусматривает мероприятия по строительству, реконструкции систем водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов. Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 96%.

3.4. Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности                            ( приложение 4)

Основной целью программы развитие автомобильных дорог является снижение аварийности на сельских дорогах, повышение культурного уровня сельских жителей, приведение дорог общего пользования и улично-дорожной сети в нормативно - техническое состояние.

3.5 развитие материальной базы объектов социальной сферы в сельской местности (приложение 5)

Основной целью программы развитие материальной базы объектов социальной сферы является оснащение медицинским оборудованием ФА.Пов, улучшение качества медобслуживания населения

3.6. развитие организации общественных работ (Приложение 6) 	Основной целью мероприятия по организации общественных работа является обеспечение временным трудоустройством безработных граждан.

4. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Ливенского района и источников дополнительного финансирования.

Общий объем финансирования Программы составляет 933776, 687 тыс. рублей) в том числе средства бюджета района 36008,93652 тыс. рублей (приложение 6).

В 2011 году объем финансирования Программы составляет 155628, 43422 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета 5022, 33652 тыс. рублей.

В 2012 году объем финансирования Программы составляет 246799.0 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета 7438.6 тыс. рублей.

В  2013 году    объем     финансирования   Программы       составляет

208006.253 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета 5069.0 тыс. рублей.

В 2014 году объем финансирования Программы составляет 167243.0 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета 9259.0 тыс. рублей.

В 2015 году объем финансирования Программы составляет 156100.0 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета 9220.0 тыс. рублей.

Затраты на реализацию Программы определены исходя из потребности ввода в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах социального партнерства сельского населения, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, хозяйственных и общественных организаций, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

6. Оценка эффективности, социально- экономических и экологических последствий реализации Программы

В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно - управленческих, финансовых и материально- технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации Б области социального развития на селе, улучшению жилищной проблемы населения.

215 семей улучшат свои жилищные условия, путем строительства и приобретения на вторичном рынке жилья, обеспеченного необходимой инженерной инфраструктурой.

Поддержка молодых семей, специалистов работников агропромышленного комплекса, сельской интеллигенции при решении жилищной проблемы явится основой стабильных условий жизни ДЛЯ данной наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе и позволит сформировать экономически активный слой населения.

В результате реализации Программы в сельских населенных пунктах будут построены 73 км газопроводов высокого и низкого давления. газифицированы 320 домовладений, уровень газификации жилого фонда в районе возрастет до 96%.

Реализуемая целевая Программа позволит построить 26}СМ сетей водопровода., 13 артезианских скважин, СБО в пос. Совхозный, Нагорный, Ямской Выгон, с. Сергиевское, д. Росстани и в результате чего обеспечить сельское население централизованным водоснабжением до 96 %. , организовать нормативную очистку сточных вод, уменьшить количество вредных выбросов и ликвидировать сверхнормативный износ основных фондов социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

Планируется построить дорог с усовершенствованным покрытием в объеме 26,5 км это в Крутовском, Навесненском, Сосновском, Дутовском, Беломестненском" сельских поселениях, привести в нормативное техническое

состояние автодорог общего пользования и улично - дорожной сети боле 180 км., в результате чего снизится аварийность на автодорогах в сельской местности, повысится безопасность дорожного движения.

Транспортные издержки в себестоимости сельскохозяйственной продукции будут снижены.

Создадутся основы для повышения престижности проживания в сельской местности Ливенского района.

Реализация программы позволит обеспечить временным  трудоустройством  96 безработных граждан.

Реализация программы будет иметь благоприятные экологические последствия .

При разработке проектов по строительству объектов социальной сферы и инженерного обустройства на селе на стадии разработки технико- экономического обоснования этих проектов будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение в строительстве экологически вредных материалов, а использование легких современных конструктивных материалов приведет к снижению энергетических затрат на их производство, транспортировку и монтаж.

7. Организация управление Программой и контроль за ходом                         ее реализации

Общее руководство по реализации мероприятий Программы осуществляет муниципальный заказчик Про граммы 	администрация Ливенского  района.

Координацию и оперативный контроль выполнения мероприятий возлагается на управление по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Ливенского района, управление финансов администрации района, управление муниципальным имуществом администрации Ли венского района. отдел по экономике, предпринимательству, труду и размещению муниципальными  заказами администрации Ливенского района, главы администраций сельских поселений и руководителей учреждений социальной сферы.

Приложение  1

к районной долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села на 2011-2015 годы

Ливенского района  Орловской  области »

Мероприятия  по  улучшению  жилищных  условий  граждан проживающих  в  сельской  местности , в  том  числе  молодых  семей  и  молодых  специалистов

(тыс. труб.)

|  | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  | Кол-во сохраняе-мых рабочих мест (ед.) | Кол-во создаваемых рабочих мест ( ед.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | районного бюджета | прогнозируемых объемов допол-нительного финансирования |  |  |  |  |
| Обеспечение доступ-ности жилья для сельских граждан Всего 16.5 тыс. кв.м | 2011-2014 годы | 333853.5 | 6975.81 | 326877.69 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ управление финансов , главы администраций сельских поселений (по согласованию) | улучшение жилищных условий для 235 семей |
| 3.1 тыс. кв.м | 2011 год | 56803.5 | 1125, 81 | 55677.69 |  |  |  |  |
| 3.2 тыс. кв. м | 2012 год | 62400.0 | 1200.0 | 61200.0 |  |  |  |  |
| 3.3 тыс. кв.м | 2013 год | 66000.0 | 1100.0 | 64900.0 |  |  |  |  |
| 3.4 тыс.кв.м | 2014 год | 71400.0 | 1650.0 | 69750.0 |  |  |  |  |
| 3.5 тыс. кв.м | 2015 год | 75250.0 | 1900.0 | 73350.0 |  |  |  |  |

Приложение  2

к районной долгосрочной  целевой  программе

«Социальное развитие села на 2011-2015  годы

Ливенского  района Орловской  области»

Мероприятия  по  развитию  газификации   в  сельской  местности  Ливенского  района

(тыс. руб.)

|  | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  | Кол-во сохраняе-мых рабочих мест (ед.) | Кол-во создаваемых рабочих мест ( ед.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | районного бюджета | прогнозируемых объемов допол-нительного финансирования |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | 2011-2015 годы | 60235.89757 | 6892.89861 | 53342.99896 |  |  |  | Повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности |
| Газовые сети для с.Навесное 6,47 км | 2011 | 2245.7 | 302.00050 | 1943.6995 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Газовые сети п. Михайловский, п. Урицкий д.Костомаровка, д.Окуневы Горы, 10.87 км | 2011 | 3775.5 | 501.20054 | 3274.29946 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Строительство газовых сетей д. Сторожевая | 2011 | 364.69757 | 19.69757 | 345.00 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Строительство газовых сетей д.Каменево, пос. Комсомольский 13,5 км | 2012 | 10800.0 | 300.0 | 10500.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Строительство газовых сетей Ровнечик , Шилово 10.км | 2012 | 8000.0 | 500.0 | 7500.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Строительство газовых сетей Угольное 5.0 км | 2012 | 4000.0 | 300.0 | 3700.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Газовые сети д. Соловьевка (изготовление ПСД) | 2012 | 200.0 | 200.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Газовые сети в с. Успенское (изготовление ПСД закольцовка улиц) | 2012 | 200.0 | 200.0 | 0.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Газовые сети д. Дубровка (изготовление ПСД) | 2013 | 400.0 | 200.0 | 200.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ управление финансов, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Строительство газовых сетей д. Соловьевка 1.3 км | 2013 | 1200.0 | 120.0 | 1080.0 |  |  | управление муниципального имуществом, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Газовые сети с. Казанское (изготовление ПСД-улица Пасечная) | 2013 | 200.0 | 100.0 | 100.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Строительство Газовых сети в с. Успенское | 2013 | 700.0 | 70.0 | 630.0 |  |  | управление муниципального имуществом управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Газовые сети д. Вязовая Дубрава (изготовление ПСД | 2013 | 200.0 | 100.0 | 100.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ управление финансов, , главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Газовые сети д. Алдобаевка (изготовление ПСД) | 2013 | 400.0 | 100.0 | 300.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Строительство газовых сети. в д. Алдобаевка 9.0 км | 2014 | 8000.0 | 800.0 | 7200.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Строительство газовых сетей д. Вязовая Дубрава 1.0км | 2014 | 600.0 | 60.0 | 540.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Строительство газовых сетей д. Дубровка 7.2 км | 2014 | 5600.0 | 560.0 | 5040.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Строительство газовых сетей с. Казанка 1.9 км | 2014 | 1600.0 | 160.0 | 1440.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Газовые сети с. Речица (изготовление ПСД) | 2014 | 250.0 | 250.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Газовые сети с. Хмелевая (изготовление ПСД) | 2014 | 600.0 | 600.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ управление финансов, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Газовые сети с. Круглое (изготовление ПСД) | 2014 | 400.0 | 400.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Строительство газовых сетей с. Речица 1.4км | 2015 | 800.0 | 80.0 | 720.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Строительство газовых сетей д. Хмелевая 10.0 км | 2015 | 8000.0 | 800.0 | 7200.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Строительство газовых сетей с Круглое 2.1км | 2015 | 1700.0 | 170.0 | 1530.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, главы сельский поселений ( по согласованию) |  |
| Перевод котельных на природный газ | 2011-2015 годы | 25167.143 | 2169.89 | 22997.253 |  |  |  | Снижение затрат на теплоснаюжение |
| Транспортабельная котельная установка ТКУ- 300 в н.п. Орлово по ул. Орловская, 95 Ливенского района (строительство) | 2011 | 3089.79 | 613.79 | 2476.0 |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| ФАП в с. Навесное (изготовление ПСД) | 2011 | 8.400 | 8.400 | 0.00 |  |  | учреждение здравоохранения управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| МБОУ Сосновская ООШ» (расчет- обоснование для газификации) |  | 17.70 | 17.7 |  |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| Котельная школы в с. Бараново по ул. Войнова, 51 Ливенского района ( строительство) | 2013 | 2157.253 | - | 2157.253 |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| МБОУ Кировская ООШ» ( строительство) | 2013 | 3500.0 | - | 3500.0 |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| МБДОУ ДС № 3 в пос. Совхозный (изготовление ПСД) | 2013 | 200.0 | - | 200.0 |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| МБОУ « Сахзаводская СОШ» - (изготовление ПСД) на Моногаровскую основную школу | 2013 | 200.0 | 100.0 | 100.0 |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| МБОУ Никольская ООШ» ( изготовление ПСД) | 2013 | 300.0 | 100.0 | 200.0 |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| МБОУ Сосновская ООШ» ( строительство) | 2013 | 3200.0 | 80.0 | 3120.0 |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| Котельная школы в с. Круглое по ул. Круглянская, 36 Ливенского района ( строительство) | 2014 | 1994.0 | 200.0 | 1794.0 |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| МБОУ «Воротынская ООШ» ( строительство) | 2014 | 2300.0 | 230.0 | 2070.0 |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| МБДОУ ДС № 3 д пос. Совхозный (строительство) | 2015 | 2100.0 | 210.0 | 1890 |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| МБОУ « Никольская ООШ» (строительство) | 2015 | 2500.0 | 250,0 | 2250.0 |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| МБО « Сохзаводская СОШ»- Крутовская основная школа ( строительство) | 2015 | 1800.0 | 180.0 | 1620.0 |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| МБОУ « Сахзаводская СОШ» - Моногаровская начальная школа (строительство) | 2015 | 1800.0 | 180.0 | 1620.0 |  |  | управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| Всего |  | 85403.04057 | 9062.78861 | 76340.25196 |  |  |  |  |

Приложение  3

к районной долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села на 2011- 2015 годы

Ливенского района  Орловской области  »

Мероприятия  по  развитию  водоснабжения  и  водоотведения  в  сельской   местности   Ливенского  района

( тыс. руб.)

|  | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  | Кол-во сохраняе-мых рабочих мест (ед.) | Кол-во создаваемых рабочих мест ( ед.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | районного бюджета | прогнозируемых объемов допол-нительного финансирования |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ввод в действие водопроводов | 2011-2015 годы | 139458,0618 | 11581,6618 | 127876.4 |  |  |  | улучшение условий быта сельского населения |
| Прокладка водопровода до ул. Северная пос. Ямской Беломестненского с/п | 2011 | 99.959 | 99.959 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , глава Беломестненского с/п (по согласованию) |  |
| Строительство водопровода в н.п. Введенское Ливенского района | 2011 | 4500.0 | 684.0 | 3816.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , глава Вахновского с/п по согласованию) |  |
| Прохождение госэкспертизы ПСД на водозаборный узел с закольцовкой для второй очереди строительства пос. Ямской | 2011 | 126.11869 | 126.11869 | 0.00 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , глава Беломестненского с/п (по согласованию) |  |
| Строительство водопровода в д. Липовец (изготовление ПСД) | 2011 | 131,98415 | 131,98415 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Козьминского с/п по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей в д. Липовец(изготовление ПСД) | 2012 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов , глава Козьминского с/п по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей скважины в с. Сосновка ( изготовление ПСД) | 2012 | 300.0 | 300.0 | 0.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Козьминского с/п по согласованию) |  |
| Строительство водозаборного узла в пос. Ямской | 2012 | 27000.0 | 739.6 | 26260.4 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Беломестненского с/п (по согласованию) |  |
| Строительство водопровода в д. Хмелевая | 2012 | 150.0 | 150.0 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Козьминского с/п по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей и скважины с. Сергиевское | 2012 | 8000.0 | 400.0 | 7600.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Сергиевского с/п по согласованию) |  |
| Строительство скважины и водопровода в д. Малаховские Выселки | 2012 | 200.0 | 200.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Островского с/п по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей и скважины с. Кунач | 2012 | 8000.0 | 400.0 | 7600.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Галического с/п по согласованию) |  |
| Строительство скважины и водопроводных сетей в д. Липовец | 2013 год | 7500.0 | 200.0 | 7300.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Козьминского с/п по согласованию) |  |
| Строительство скважины и водопроводных сетей в с. Сосновка | 2013 | 7500.0 | 200.0 | 7300.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Сосновского с/п по согласованию) |  |
| Строительство скважины и водопроводных сетей в д. Моногарово | 2013 | 7500 | 200.0 | 7300 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Крутовского с/п по согласованию) |  |
| Строительство скважины и водопроводных сетей в с. Навесное | 2013 | 8000.0 | 300.0 | 7700.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Навесненского с/п (по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Остров ( изготовление ПСД) | 2013 | 600.0 | 300.0 | 300.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Островского с/п по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Здоровецкие Выселки ( изготовление ПСД) | 2013 | 450.0 | 250.0 | 200.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Здоровецкого с/п по согласованию) |  |
| Строительство водозаборного узла и водопроводных сетей с. Покровка 1-ая, д.Покровка Вторая, д. Сидоровка ( изготовление ПСД) | 2013 | 700.0 | 200.0 | 500.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Речицкого с/п (по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Никольское (изготовление ПСД) | 2014 | 450.0 | 450.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Никольского с/п по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Успенское (изготовление ПСД ) | 2014 | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Галического с/п по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей и скважины в д. Жерино (изготовление ПСД ) | 2014 | 450.0 | 450.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Сергиевского с/п по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Остров | 2014 | 8000.0 | 400.0 | 7600.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Островского с/п по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Здоровецкие Выселки | 2014 | 7000.0 | 300.0 | 6700.0 |  |  | управление муниципального имущества управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Здоровецкого с/п по согласованию) |  |
| Строительство водозаборного узла и водопроводных сетей с. Покровка 1-ая, д.Покровка Вторая, д. Сидоровка | 2014 | 16000.0 | 800.0 | 15200.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Речицкого с/п ( по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Никольское | 2015 | 8000.0 | 500.0 | 7500.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Никольского с/п по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Успенское | 2015 | 8000.0 | 500.0 | 7500.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Галического с/п( по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей и скважины в д. Жерино | 2015 | 8000.0 | 500.0 | 7500.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Сергиевского с/п по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей и скважины в с. Крутое (изготовление ПСД ) | 2015 | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Крутовского с/п ( по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей и скважины в пос Набережный (изготовление ПСД) | 2015 | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Крутовского с/п по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей и скважины в пос. Дубки (изготовление ПСД ) | 2015 | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Крутовского с/п по согласованию) |  |
| Строительство водопроводных сетей и скважины в пос. Сахзаводской (изготовление ПСД) | 2015 | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Крутовского с/п по согласованию) |  |
| Ввод в действие станций биологической очистки и систем водоотведения | 2011-2015 годы | 71358,857 | 3358, 857 | 68000.0 |  |  |  |  |
| СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в н.п. Совхозный | 2011 | 208.85707 | 208.85707 | 0.00 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Козьминского с/п по согласованию) |  |
| СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в н.п. Совхозный ( прохождение экспертизы и строительство) | 2012 | 24650.0 | 800.0 | 23850.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Козьминского с/п по согласованию) |  |
| СБО,КНС и сети хозяйственно- бытовых стоков в пос. Нагорный , Ямской Выгон ( изготовление ПСД) | 2012 | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Здоровецкого с/п по согласованию) |  |
| СБО,КНС и канализационные сети хозяйственно- бытовых стоков в пос. Нагорный Ямской Выгон (строительство) | 2013 год | 20000.0 | 200.0 | 19800.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Здоровецкого с/п по согласованию) |  |
| СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в д. Росстани ( изготовление ПСД) | 2013 год | 700.0 | 200.0 | 500.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Вахновского с/п по согласованию) |  |
| СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в д. с. Сергиевское ( изготовление ПСД) | 2013 год | 500.0 | - | 500.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Сергиевского с/п по согласованию) |  |
| СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в д. Росстани (строительство) | 2014 год | 10000.0 | 500.0 | 9500.0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Вахновского с/п по согласованию) |  |
| СБО и сети хозяйственно- бытовых стоков в д. с. Сергиевское (строительство) | 2015 | 15000,0 | 950.0 | 14050,0 |  |  | управление муниципального имущества, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , управление финансов, глава Сергиевского с/п по согласованию) |  |
| Всего |  | 210816.9189 | 14940.5189 | 195876.4 |  |  |  |  |

Приложение  4

к районной долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села на 2011- 2015 годы

Ливенского района  Орловской области  »

Мероприятия  по  развитию  сети  автомобильных  дорог  в  сельской   местности    Ливенского  района

|  | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  | Кол-во сохраняе-мых рабочих мест (ед.) | Кол-во создаваемых рабочих мест ( ед.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | районного бюджета | прогнозируемых объемов допол-нительного финансирования |  |  |  |  |
| Приведение в нормативное техническое состояние автодорог общего пользования относящихся к муниципальной собственности Ливенского района | 2011-2015 годы | 3249.850 | 3249.850 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию) | сокращение эксплуатационных затрат сельхозпроизводителей, снижение стоимости автомобильных перевозок, улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов |
| Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог | 2011 | 750.0 | 750.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию |  |
| Ремонт автодороги местного значения проходящей по населенным пунктам д. Здоровецкие Выселки , Островок, Красово, Зубцово | 2011 | 99.850 | 99.850 | 0.00 |  |  |  |  |
| Изготовление ПСД на реконструкцию дороги а/д «Ливны-Евланово Долгое» - Горностаевка | 2012 год | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава Беломестненского с/п (по согласованию)с |  |
| Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог | 2012 | 300.0 | 300.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию |  |
| Изготовление ПСД на строительство автодороги от фед. а/д «Орел- Тамбов «до н.п. Покровка Вторая | 2013 год | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава Речицкого с/п по согласованию) |  |
| Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог | 2013 год | 300.0 | 300.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию |  |
| Изготовление ПСД на строительство автодороги Здоровецкие Выселки- Здоровец | 2014 | 500.0 | 500.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, глава Речицкого с/п по согласованию) |  |
| Текущий ремонт щебеночного покрытия дорог | 2014 год | 300.0 | 300.0 | 0.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию |  |
| Строительство дорог с усовершенствованным покрытием | 2011-2015 годы | 296337.0 | 1000.0 | 295337.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление финансов, главы сельских поселений ( по согласованию) | сокращение эксплуатационных затрат сельхозпроизводителей, снижение стоимости автомобильных перевозок, снижение аварийности |
| Сосновское с/п 2.234 км | 2011 год | 16044.0 | - | 16044.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Сосновского с/п по согласованию) |  |
| Навесненское с/п 2км | 2011 год | 18087.0 | - | 18087.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Навесненского с/п (по согласованию) |  |
| Крутовское с/п 6.1 км | 2011 год | 48206.0 | - | 48206.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Крутовского с/п по согласованию) |  |
| Строительство автодорог «Сосновка-Важжово» , «Парахино- Дутое» | 2012 год | 90000.0 | - | 90000.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Сосновского с/п , Дутовского с/п по согласованию) |  |
| Строительство а/д от рег. «Ливны- Навесное» до н.п.Вязовая Дубрава | 2013 год | 49000.0 | - | 49000.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Навесненского с/п (по согласованию) |  |
| Строительство а/д от рег. «Ливны- Евланово- Долгое» до н.п. Горностаевка | 2013 год | 25000.0 | - | 25000.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Беломестненского с/п ( по согласованию) |  |
| Строительство а/д «Орел- Тамбов» Покровка Вторая | 2014 | 30000.0 |  | 30000.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Речицкого с/п (по согласованию) |  |
| Строительство автодороги Здоровецкие Выселки- Здоровец | 2015 | 20000.0 | 1000.0 | 19000.0 |  |  | управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, глава Здоровецкого с/п по согласованию) |  |
| Всего |  | 299586.85 | 4249.85 | 295337.0 |  |  |  |  |

Приложение 5

к районной долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села на 2011-2015 годы														Ливенского района  Орловской  области»

Мероприятия  по  развитию материальной   базы  объектов  социальной  сферы в  сельской   местности    Ливенского  района

|  | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  | Кол-во сохраняе-мых рабочих мест (ед.) | Кол-во создаваемых рабочих мест ( ед.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | районного бюджета | прогнозируемых объемов допол-нительного финансирования |  |  |  |  |
| Проведение капитального и текущего ремонтов объектов здравоохранения | 2011-2015 годы | 5000.0 | 263.591 | 4736.409 |  |  | МУЗ «ЦРБ» (по согласованию) управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , главы сельский поселений ( по согласованию) | улучшение качества обслуживания населения |
|  | 2011 год | 1000.0 | 263.591 | 736.409 |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 1000.0 | - | 1000.0 |  |  |  |  |
|  | 2013 год | 1000.0 | - | 1000.0 |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 1000.0 | - | 1000.0 |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 1000.0 | - | 1000.0 |  |  |  |  |
| Приобретение медицинского оборудования | 2011-2015 годы | 669.378 | 69.378 | 600.0 |  |  | МУЗ «ЦРБ» ( по согласованию), управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ , главы сельский поселений ( по согласованию) | оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения, улучшение качества обслуживания населения |
|  | 2011 год | 69.378 | 69.378 | - |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 150.0 |  | 150.0 |  |  |  |  |
|  | 2013 год | 150.0 | - | 150.0 |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 150.0 | - | 150.0 |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 150.0 | - | 150.0 |  |  |  |  |
| Всего |  | 5669.378 | 332.969 | 5336.409 |  |  |  |  |

Приложение  6

к районной долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села на 2011- 2015 годы

Ливенского района  Орловской области  »

Мероприятия  по  организации  общественных  работ  в  сельской   местности   Ливенского  района

( тыс. руб.)

|  | Срок исполнения | Объем финансиро-вания (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  | Кол-во сохраняе-мых рабочих мест (ед.) | Кол-во создаваемых рабочих мест ( ед.) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | районного бюджета | прогнозируемых объемов допол-нительного финансирования |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общественные работы | 2012-2014 |  |  |  |  |  | управление финансов администрации Ливенского района, отдел по экономике, предпринимательству и размещению муниципальных заказов | позволит обеспечить временным трудоустройством 96 безработных граждан |
|  | 2012 | 149.0 | 149.0 |  |  | 32 |  |  |
|  | 2013 | 149.0 | 149.0 |  |  | 32 |  |  |
|  | 2014 | 149.0 | 149.0 |  |  | 32 |  |  |

Приложение  7

к районной долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села на 2011- 2015 годы

Ливенского района  Орловской области  »

Объемы  затрат  на  реализацию  районной  долгосрочной целевой   программы «Социальное  развитие  села  на 2011-2015 годы   Ливенского  района  Орловской  области по  направлениям  расходования средств  и  источникам  финансирования

(тыс. руб.)

| Направления и источники финансирования | Всего за 2011-2015 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения – всего | 933776,687 | 155628.43422 | 246799.0 | 208006.253 | 167243.0 | 156100.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 36008,93652 | 5022.33652 | 7438.6 | 5069.0 | 9259.0 | 9220.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 897767.7506 | 150606.0977 | 239360.4 | 202937.253 | 157984.0 | 146880.0 |
| Жилищное строительство – всего | 331853.5 | 56803.5 | 62400.0 | 66000.0 | 71400.0 | 75250.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 6975.81 | 1125.81 | 1200.0 | 1100.0 | 1650.0 | 1900.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 324877.69 | 55677.69 | 61200 | 64900.0 | 69750.0 | 73350.0 |
| Газификация - всего | 85403.04057 | 9501.78757 | 23200.0 | 12657.253 | 21344.0 | 18700.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 9062.78861 | 1462.78861 | 1500.0 | 970.0 | 3260.0 | 1870 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 76340.25196 | 8038.99896 | 21700.0 | 11687.253 | 18084.0 | 16830 |
| Водоснабжение - всего | 210816, 91887 | 5066, 91887 | 69100.0 | 53250.0 | 42400.0 | 41000.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 14940, 5189 | 1250.9189 | 3789.6 | 2050.0 | 3400.0 | 4450.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 195876.3996 | 3815.99996 | 65310.4 | 51200.0 | 39000.0 | 36550.0 |
| Дорожное строительство - всего | 299586.85 | 83186.85 | 90800.0 | 74800.0 | 30800.0 | 20000.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 4249.85 | 849.85 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 1000.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 295337.0 | 82337.0 | 90000.0 | 74000.0 | 30000.0 | 19000.0 |
| Развитие материальной базы объектов социальной сферы -Всего | 5669.378 | 1069.378 | 1150.0 | 1150.0 | 1150.0 | 1150.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 332.969 | 332.969 | - | - | - | - |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 5336.409 | 736.409 | 1150.0 | 1150.0 | 1150.0 | 1150.0 |
| Общественные работы- Всего | 447.0 | 0.0 | 149.0 | 149.0 | 149.0 | 0.0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 447.0 | 0.0 | 149.0 | 149.0 | 149.0 | 0.0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |