РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2013г.	№  241

г. Ливны

О внесении изменений в постановление

администрации Ливенского района

№198 от 23 июля 2010 года

«Об утверждении районной долгосрочной

целевой программы «Об энергосбережении

и  повышении энергетической эффективности в

Ливенском районе на 2011-2015 годы»

В связи с изменением объемов финансирования районной долгосрочной  целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2011-2015 годы» и  в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Ливенского района п о с т а н о в л я е т:

  - Внести изменения в постановление администрации Ливенского района № 198 от 23 июля 2010 года «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Об энергосбережении и  повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2011-2015 годы» (в редакции постановлений администрации Ливенского района №227 от 31 июля 2012  года, №282 от 20 сентября 2012 года, №37 от 11 февраля 2013 года, №95 от 18 марта 2013 года)  путем изложения приложения к постановлению в новой редакции (прилагается).

  - Признать утратившими силу постановления администрации Ливенского района:

- от 31 июля 2012 года №227 «О внесении изменений в постановление администрации Ливенского района №198 от 23 июля 2010 года «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2011-2015 годы»;

- от 20 сентября 2012 года №282 «О внесении изменений в постановление администрации Ливенского района №198 от 23 июля 2010 года «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2011-2015 годы»;

- от 11 февраля 2013 года №37 «О внесении изменений в постановление администрации Ливенского района №198 от 23 июля 2010 года «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2011-2015 годы»;

- от 18 марта 2013 года №95 «О внесении изменений в постановление администрации Ливенского района №198 от 23 июля 2010 года «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2011-2015 годы».

  - Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

  - Управлению организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации Ливенского района Орловской области (Болотская Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский край» и разместить на официальном сайте Ливенского района в сети Интернет.

  - Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по координации производственной деятельности А.И. Кожухова.

Глава района                                                                             Ю.Н. Ревин

Приложение к постановлению

администрации Ливенского района

от « 19 »  июля  2013 г. № 241

Районная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2011-2015 годы».

Паспорт программы

| Наименование программы | Районная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2011-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Ливенского района Орловской области |
| Разработчик программы | Управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района Орловской области |
| Цели и задачи программы | Обеспечение экономии топливных и энергетических ресурсов, снижения издержек на содержание объектов жилищно-коммунального комплекса и учреждений социальной сферы Ливенского района на основе внедрения новых энергосберегающих оборудования и технологий |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011-2015 годы |
| Исполнитель программы | Администрация Ливенского района, администрации сельских поселений, организации жилищно-коммунального комплекса района |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 68 054,691 тыс. руб. Источники финансирования: Средства местного бюджета – 9 444,191 тыс. руб. Иные источники финансирования – 58 610,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Снижение затрат на содержание объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры района за счет внедрения энергосберегающих технологий, обеспечение экономии энергоресурсов |
| Система организации и контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией мероприятий осуществляют: - управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района - главы администраций сельских поселений - руководители организаций жилищно-коммунального комплекса района - руководители учреждений социальной сферы |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости энергоресурсосбережения и разработки Программы

Жилищно-коммунальный комплекс района состоит из 138 многоквартирных жилых домов, 430 км. водопроводных сетей, 120 водозаборов, 15 км. канализационных сетей, 2 СБО, 4 КНС, 12.5 км. тепловых сетей, 108 котельных и топочных, в том числе 8 квартальных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы. Из 108 котельных 42, в том числе квартальные, работают на газе, остальные на электричестве. На территории района находится 35 образовательных учреждений, 46 ФАПов и амбулаторий, 39 клубов и домов культуры, большинство из них отапливаются от собственных котельных и топочных, - газовых и электрических. Объемы потребления энергоресурсов вышеуказанными объектами и финансовых средств, затрачиваемых на их оплату, ставят вопрос о необходимости поиска путей их экономии.

Реализация данной Программы позволит решить проблемы неэффективного использования энергоресурсов за счет внедрения новых энергосберегающих технологий и оборудования, снизить затраты на содержание учреждений социальной сферы и объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечить экономию потребления энергоресурсов.

2. Основные цели и задачи Программы

Цели настоящей Программы определены исходя из Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимости дальнейшего развития наметившихся положительных тенденций и сосредоточения интеллектуальных, финансовых и иных ресурсов Ливенского района на решение ключевых задач в области энергоресурсосбережения.

Мероприятия Программы ориентированы на выполнение следующих задач:

- обеспечение устойчивого социально-экономического развития района, бюджетных учреждений на основе перехода на энергосберегающий путь развития за счет освоения существующего потенциала энергосбережения и реализации энергосберегающих мероприятий и проектов;

- повышение эффективности энергопотребления путем реконструкции и технического перевооружения топливно-энергетического комплекса;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание необходимых условий для перехода на систему оплаты по приборам учета;

- снижение энергоемкости;

- снижение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями;

- создание механизма финансирования энергосберегающих мероприятий.

3. Основные направления Программы

Программа должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные, социально-экономические и правовые преобразования, а также в увязке с конкретными проектами по развитию бюджетных учреждений Ливенского района.

В целях реализации настоящей Программы предусматривается осуществить ряд основных направлений:

- рациональное использование и экономия тепловой и электрической энергии, а также газа и воды;

- использование эффективных источников освещения;

- разработка и принятие нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Ливенского района, направленных на активизацию деятельности в области энергоресурсосбережения;

- внедрение приборов учета, регулирования потребления энергии и ресурсов.

4. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 68 054,691тыс. руб.                                      
Источники финансирования:                             
        Средства местного бюджета – 9 444,191 тыс. руб.

Иные источники финансирования – 58 610,5  тыс. руб.

В том числе по годам:

В 2011 году объем финансирования составит – 834,4 тыс. руб., из них:

-768,9 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- 65,5  тыс. руб. – иные источники финансирования.

В 2012 году объем финансирования составит – 1 440,3 тыс. руб., из них:

- 1440,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В 2013 году объем финансирования составит – 729,991 тыс. руб., из них:

- 729,991 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В 2014 году объем финансирования составит – 43 230,0 тыс. руб., из них:

- 4 323,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- 38 907,0 тыс. руб. – иные источники финансирования.

В 2015 году объем финансирования составит – 21 820,0 тыс. руб., из них:

- 2 182,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- 19 698,0 тыс. руб. – иные источники финансирования.

Вопросы финансирования Программы решаются при обязательном рассмотрении мониторинга и оценки эффективности выполнения Программы в отчетном периоде.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2011-2015 г.г.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:

- снижения затрат энергопотребления учреждениями социальной сферы  и объектами коммунальной инфраструктуры района;

- создание условий рационального использования энергоресурсов;

- улучшение условий жизнедеятельности человека, снижение воздействия негативных факторов на окружающую среду;

- увеличением срока службы инженерных коммуникаций, источников тепло-, электро-, водо-, газоснабжения;

- снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;

- снижение удельных норм расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

Экономический эффект, получаемый в результате применения энергосберегающих мероприятий, разделяется на прямой и косвенный.

Прямой экономический эффект определяется при переводе потребителей на индивидуальное газовое отопление, при установке приборов учета, при применении энергосберегающих потребителей энергии.

Косвенный экономический эффект достигается при вложении бюджетных средств в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (замена котлов, установка частотных преобразователей энергосберегающих ламп и т.д.). В результате бюджетных инвестиций в программу энергоресурсосбережения обеспечивается снижение затрат на оплату потребленных энергоресурсов.

Экономический эффект от реализации мероприятий Программы составит:

- в 2011 году – 380,3 тыс. руб., что составляет 45,0% от запланированных средств на реализацию мероприятий Программы;

- в 2012 году – 212,0 тыс. руб., что составляет 14,7% от запланированных средств на реализацию мероприятий Программы;

- в 2013 году – 439,0 тыс. руб., что составляет 60,1% от запланированных средств на реализацию мероприятий Программы;

- в 2014 году – 9472,0 тыс. руб., что составляет 21,9% от запланированных средств на реализацию мероприятий Программы;

- в 2015 году – 4433 тыс. руб., что составляет 20,3% от запланированных средств на реализацию мероприятий Программы;

Экономический эффект не является краткосрочным, в ряде случаев срок окупаемости вложенных средств достигает 5 лет. При подсчете общего экономического эффекта необходимо учитывать тот факт, что эффект от реализации мероприятий Программы по каждому году действует  и в последующие годы.

7. Организация управления программой

и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство по реализации мероприятий Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - администрация Ливенского района. Координация и оперативный контроль выполнения мероприятий возлагается на управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района, глав администраций сельских поселений и руководителей учреждений социальной сферы.

8. Основные программные мероприятия.

| № п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения | Кол-во | Общий объем финансирования тыс. руб. | в том числе за счет средств |  | Сроки реализации программы | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местного бюджета тыс. руб. | иных источников финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установка частотных преобразователей на водозаборах с приобретением комплектующих, монтажными работами и обустройству помещений: | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | - д. Горностаевка | шт. | 1 | 30 | 30 | - | 2011 год | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрация Беломестненского сельского поселения (по согласованию), ООО «Сервис» (по согласованию) |
|  | - д. Барково |  | 1 | 52 | - | 52 |  |  |
|  | с. Речица | шт. | 1 | 32,4 | 32,4 | - | 2011 год | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрация Речицкого сельского поселения (по согласованию), ООО «Водсервис» (по согласованию) |
|  | с. К рутое | шт. | 1 | 45,434 | 45,434 | - | 2011 год | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) |
|  | п. Сахзаводской | шт. | 1 | 54,566 | 54,566 | - | 2011 год |  |
|  | - с. Успенское | шт. | 1 | 54,6 | 54,6 | - | 2012 год | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрация Галического сельского поселения (по согласованию) |
|  | д. Губаново |  | 1 | 66,66 | 66,66 | - | 2013 год | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрация Дутовского сельского поселения (по согласованию) |
|  | с. Грязцы |  | 1 | 60,329 | 60,329 | - | 2013 год | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрация Козьминского сельского поселения (по согласованию) |
|  | п. Сахзаводской |  | 1 | 80,622 | 80,622 | - | 2013 год | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) |
|  | д. Безодное |  | 1 | 100,0 | 100,0 | - | 2013 год | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрация Речицкого сельского поселения (по согласованию) |
|  | - п. Совхозный |  | 2 | 120 | 12 | 108 |  | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |
|  | - д. Моногарово |  | 2 | 120 | 12 | 108 |  |  |
|  | - с. Навесное | шт. | 2 | 120 | 12 | 108 | 2014 год. |  |
|  | - д. Окуневы Горы |  | 1 | 60 | 6 | 54 |  |  |
|  | - с. Крутое |  | 1 | 60 | 6 | 54 |  |  |
|  | - д. Покровка Вторая |  | 1 | 60 | 6 | 54 |  |  |
|  | - с. Сергиевское |  | 1 | 60 | 6 | 54 |  |  |
|  | - сл. Беломестное |  | 2 | 120 | 12 | 108 |  |  |
|  | - с. Круглое |  | 1 | 60 | 6 | 54 |  |  |
|  | - с. Никольское |  | 2 | 120 | 12 | 108 |  |  |
|  | - д. Редькино |  | 1 | 60 | 6 | 54 |  |  |
|  | - д. Петровка |  | 1 | 60 | 6 | 54 |  |  |
|  | - п. Ямской |  | 2 | 120 | 12 | 108 |  |  |
|  | - с. Введенское |  | 3 | 180 | 18 | 162 |  |  |
|  | - д. Шилово |  | 1 | 60 | 6 | 54 |  |  |
|  | - д. Сидоровка |  | 1 | 60 | 6 | 54 |  | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |
|  | - с. Казанское |  | 1 | 60 | 6 | 54 |  |  |
|  | - д. Бараново | шт. | 3 | 180 | 18 | 162 | 2014 год. |  |
|  | - д. Грачев Верх |  | 1 | 60 | 6 | 54 |  |  |
|  | - д. Вахново |  | 1 | 60 | 6 | 54 |  |  |
|  | - д. Здоровецкие выселки |  | 1 | 60 | 6 | 54 |  | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |
|  | - п. Михайловский |  | 1 | 60 | 6 | 54 |  |  |
|  | - д. Вязовая Дубрава | шт. | 1 | 60 | 6 | 54 | 2015 год. |  |
|  | - д. Суслово |  | 1 | 60 | 6 | 54 |  |  |
|  | - д. Ревякино |  | 1 | 60 | 6 | 54 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 45 | 2676,611 | 734,611 | 1942 |  |  |
| 2 | Установка приборов учета в бюджетных учреждениях: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - счетчики холодной воды: | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Успенская с.ш. |  | 3 | 24,230 | 24,230 | - | 2011 год. | Управление образования администрации Ливенского района |
|  | - Куначенская о.ш. |  | 1 | 3,280 | 3,280 | - | 2011 год. |  |
|  | - Здоровецкая с.ш. |  | 2 | 20,720 | 20,720 | - | 2011 год. |  |
|  | - Липовецкая с.ш. |  | 1 | 17,070 | 17,070 | - | 2011 год. |  |
|  | - Липовецкая о.ш. |  | 2 | 6,560 | 6,560 | - | 2011 год. |  |
|  | - Детский сад №3 п. Совхозный |  | 1 | 3,280 | 3,280 | - | 2011 год. |  |
|  | - Введенская с.ш. |  | 1 | 2,500 | 2,500 | - | 2011 год. |  |
|  | - Воротынская о.ш. |  | 1 | 3,280 | 3,280 | - | 2011 год. |  |
|  | - Покровский д/с |  | 1 | 4,920 | 4,920 | - | 2011 год. |  |
|  | - Островская с.ш. |  | 2 | 14,000 | 14,000 | - | 2011 год. |  |
|  | - Орловская с.ш. |  | 2 | 14,000 | 14,000 | - | 2011 год. |  |
|  | - Хвощевская с..ш. |  | 1 | 6,000 | 6,000 | - | 2011 год. |  |
|  | - Казанский ФАП |  | 1 | 1,125 | 1,125 | - | 2011 год. | МУ «Централизованная бухгалтерия при учреждениях здравоохранения Ливенского района» |
|  | - Беломестненский ФАП |  | 1 | 1,125 | 1,125 | - | 2011 год. |  |
|  | - Вахновский ФАП |  | 1 | 1,125 | 1,125 | - | 2011 год. |  |
|  | - Никольский ФАП |  | 1 | 1,125 | 1,125 | - | 2011 год. |  |
|  | - Дубровский ФАП |  | 1 | 1,125 | 1,125 | - | 2011 год. |  |
|  | - Вязово-Дубровский ФАП |  | 1 | 1,125 | 1,125 | - | 2011 год. |  |
|  | - Навесненский ФАП |  | 1 | 1,1282 | 1,1282 | - | 2011 год. |  |
|  | ИТОГО |  | 25 | 127,7182 | 127,7182 | 0 |  |  |
| 3. | Установка общедомовых приборов учета: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - счетчики тепловой энергии в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |
|  |  | шт. | 8 | 2000 | 200 | 1800 | 2014 год. |  |
|  |  |  | 8 | 2000 | 200 | 1800 | 2015 год. |  |
|  | - счетчики холодной воды в многоквартирных домах №№21, 23 ул. Семенихинская, д. Семенихино | шт. | 2 | 10 | 10 | - | 2011 год | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрация Дутовского сельского поселения (по согласованию) |
|  | - счетчики холодной воды в многоквартирных домах №№14, 15 п. Нагорный | шт. | 2 | 6 | - | 6 | 2011 год | Администрация района, Администрация Здоровецкого сельского поселения (по согласованию), ООО «Жилком» (по согласованию) |
|  | - счетчики холодной воды в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |
|  |  |  | 25 | 500 | 50 | 450 | 2014 год. |  |
|  |  |  | 25 | 500 | 50 | 450 | 2015 год. |  |
|  | - счетчики электрической энергии в многоквартирных домах №№21, 23 ул. Семенихинская, д. Семенихино | шт. | 2 | 3,5 | 3,5 | - | 2011 год. | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрация Дутовского сельского поселения (по согласованию) |
|  | - счетчики электрической энергии в многоквартирных домах №№14, 15 п. Нагорный | шт. | 2 | 7,5 | - | 7,5 | 2011 год. | Администрация района, Администрация Здоровецкого сельского поселения (по согласованию), ООО «Жилком» (по согласованию) |
|  | ИТОГО |  | 74 | 5027 | 513,5 | 4513,5 |  |  |
| 4 | Котельные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замена котлов на более экономичные: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - п. Нагорный (1,0 МВт) | шт. | 1 | 899,22237 | 899,22237 | - | 2012 год. | Управление финансов администрации района, Администрация Здоровецкого сельского поселения (по согласованию) |
|  | - д. Росстани (2,5 МВт) | шт. | 1 | 3500 | 350 | 3150 | 2014 год | Управление финансов администрации района, Администрация Вахновского сельского поселения (по согласованию) |
|  | - п. Совхозный (2,5 МВт) | шт. | 1 | 3500 | 350 | 3150 | 2015 год | Управление финансов администрации района, Администрация Козьминского сельского поселения (по согласованию) |
|  | - строительство новой котельной с. Коротыш (4,6 МВт) | шт. | 1 |  |  |  |  | Управление финансов администрации района, Администрация Коротышского сельского поселения (по согласованию) |
|  | - изготовление предпроектной и проектно-сметной документации |  |  | 200 | 200 | - | 2011 год. |  |
|  | - завершение работ по изготовлению ПСД, прохождение государственной экспертизы |  |  | 362,23563 | 362,23563 | - | 2012 год |  |
|  | - строительно-монтажные работы |  |  | 17000 | 1700 | 15300 | 2014 год. |  |
|  | - реконструкция котельной д. Росстани - изготовление предпроектной и проектно-сметной документации - строительно-монтажные работы | шт | 1 | 192,88 2000 | 192,88 200 | - 1800 | 2013 год 2014 год | Управление финансов администрации района, Администрация Вахновского сельского поселения (по согласованию) |
|  | - замена устаревших газовых и электрических котлов в учреждениях бюджетной сферы на новые более экономичные |  | 3 | 91,16 | 91,16 | - | 2011 год. | Управление образования администрации Ливенского района |
|  |  | шт. | 2 | 96 | 96 | - | 2012 год. |  |
|  |  |  | 10 | 2000 | 200 | 1800 | 2014 год. |  |
|  |  |  | 15 | 3000 | 300 | 2700 | 2015 год. |  |
|  |  |  | 1 | 61,5 | 61,5 | - | 2013 год | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |
|  | - оборудование сигнализаторами загазованности помещений котельных учреждений бюджетной сферы | шт |  |  |  |  |  | МУ «Централизованная бухгалтерия при учреждениях здравоохранения Ливенского района» |
|  | - ФАП п. Ямской - ФАП д. Покровка Вторая - ФАП с. Казанское - ФАП с. Св. Дубрава | шт. | 1 1 1 1 | 17,25 14,4718 17,25 17,25 | 17,25 14,4718 17,25 17,25 | - - - - | 2011 год 2011 год 2011 год 2011 год |  |
|  | - замена насосного оборудования на котельных | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Ливенского района |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | д. Росстани |  | 1 | 24 | 24 | - | 2013 год | Управление финансов администрации района, Администрация Вахноского сельского поселения (по согласованию) |
|  | п. Нагорный |  | 1 | 44 | 44 | - | 2013 год | Управление финансов администрации района, Администрация Здоровецкого сельского поселения (по согласованию) |
|  | ИТОГО |  | 47 | 33037,2198 | 5137,2198 | 27900 |  |  |
| 5 | Уличное освещение: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замена ламп ДРЛ на экономичные КЛЛ в Лютовском сельском поселении | шт. | 4 | 3,2 | 3,2 | - | 2011 год. |  |
|  | - замена ламп ДРЛ на светодиодные светильники | шт. |  |  |  |  |  | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |
|  |  |  | 50 | 750 | 75 | 675 | 2014 год. |  |
|  |  |  | 100 | 1500 | 150 | 1350 | 2015 год. |  |
|  | ИТОГО |  | 154 | 2253,2 | 228,2 | 2025 |  |  |
| 6 | Установка датчиков движения в подъездах многоквартирных домов | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Сахзаводской, д.3 |  | 4 | 3,5 | 3,5 | - | 2011 год. | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) |
|  | Многоквартирные дома расположенные на территории Ливенского района |  |  |  |  |  |  | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |
|  |  |  | 100 | 100 | 10 | 90 | 2014 год. |  |
|  |  |  | 100 | 100 | 10 | 90 | 2015 год. |  |
|  | ИТОГО |  | 204 | 203,5 | 23,5 | 180 |  |  |
| 7 | Установка энергосберегающих ламп в подъездах многоквартирных домов | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Сахзаводской д. 1, 2, 3 |  | 12 | 1,2 | 1,2 | - | 2011 год. | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) |
|  | Многоквартирные дома расположенные на территории Ливенского района |  |  |  |  |  |  | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |
|  |  |  | 120 | 240 | 24 | 216 | 2014 год. |  |
|  |  |  | 120 | 240 | 24 | 216 | 2015 год. |  |
|  | ИТОГО |  | 252 | 481,2 | 49,2 | 432 |  |  |
| 8 | Установка энергосберегающих ламп на объектах социальной сферы | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | - учреждения образования |  | 40 | 4 | 4 | - | 2011 год. | Управление образования администрации Ливенского района |
|  | - учреждения здравоохранения |  | 20 | 2 | 2 | - | 2011 год. | МУ "Централизованная бухгалтерия при учреждениях здравоохранения Ливенского района" |
|  | - учреждения культуры |  | 10 | 1 | 1 | - | 2011 год. | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района |
|  | - администрация Ливенского района |  | 30 | 3 | 3 | - | 2011 год. | Администрация Ливенского района |
|  | ИТОГО |  | 100 | 10 | 10 | - |  |  |
| 9 | Перевод многоквартирных домов на ИПО с последующей ликвидацией квартальных котельных: | шт. |  |  |  |  |  | Управление финансов администрации района, Администрация района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |
|  | - д. Здоровец |  | 2 | 700 | 70 | 630 | 2014 год. |  |
|  | - с. Сергиевское |  | 3 | 1050 | 105 | 945 | 2014 год. |  |
|  | - д. Дубки |  | 1 | 1890 | 189 | 1701 | 2014 год. |  |
|  | - с. Вязовая Дубрава |  | 2 | 700 | 70 | 630 | 2014 год. |  |
|  | - с. Крутое |  | 3 | 1680 | 168 | 1512 | 2015год. |  |
|  | ИТОГО |  | 11 | 6020 | 602 | 5418 |  |  |
| 10 | Энергетическое обследование зданий и сооружений | шт. | 1 | 90 | 90 | - | 2011 год | Управление муниципальным имуществом администрации Ливенского района |
|  |  |  | 18 | 28,242 | 28,242 | - | 2012 год | Управление образования администрации Ливенского района |
|  | ИТОГО |  | 19 | 118,242 | 118,242 | 0 |  |  |
| 11 | Замена окон и дверей на новые энергоэффектив-ные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения образования | шт. | 300 | 9000 | 900 | 8100 | 2014 год | Управление образования администрации Ливенского района |
|  |  |  | 300 | 9000 | 900 | 8100 | 2015 год |  |
|  | Администрация Ливенского района | шт | 7 | 100 | 100 | - | 2013 год | Администрация Ливенского района |
|  | ИТОГО |  | 607 | 18100 | 1900 | 16200 |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе |  |  | 68054,691 | 9444,191 | 58610,5 |  |  |
|  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 год |  |  | 834,4 | 768,9 | 65,5 |  |  |
|  | 2012 год |  |  | 1440,3 | 1440,3 | 0 |  |  |
|  | 2013 год |  |  | 729,991 | 729,991 | 0 |  |  |
|  | 2014 год |  |  | 43230 | 4323 | 38907 |  |  |
|  | 2015 год |  |  | 21820 | 2182 | 19638 |  |  |

9. Экономический эффект от реализации мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Экономический эффект (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Установка частотных преобразователей | 214,4 | 54,6 | 307,611 | 1800 | 300 | 187 | 47 | 269 | 1570 | 261 |
| 2 | Установка приборов учета в бюджетных учрежэдениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодной воды | 127,7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Установка общедомовых приборов учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
|  | - холодной воды | 16 | 0 | 0 | 500 | 500 | 6 | 0 | 0 | 187 | 187 |
|  | - электрической энергии | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замена котлов на более экономичные | 0 | 899,22237 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 135 |  | 525 | 525 |
|  | - Стрительство новой котельной с. Коротыш | 200 | 362,23563 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 |
|  | - Реконструкция котельной д. Росстани | 0 | 0 | 192,88 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
|  | - замена устаревших газовых и электрических котлов в учреждениях бюджетной сферы на новые более экономичные | 91,16 | 96 | 61,5 | 2000 | 3000 | 28 | 30 | 20 | 600 | 900 |
|  | - оборудование сигнализаторами загазованности помещений котельных учреждений бюджетной сферы | 66,2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -замена насосного оборудования на котельных | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| 5 | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замена ламп ДРЛ на экономичные КЛЛ | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - замена ламп ДРЛ на светодиодные светильники | 0 | 0 | 0 | 750 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 |
| 6 | Установка датчиков движения в подъездах многоквартирных домов | 3,5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,7 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 7 | Установка энергосберегающих ламп в подъездах многоквартирных домов | 1,2 | 0 | 0 | 240 | 240 | 3,5 | 0 | 0 | 720 | 720 |
| 8 | Установка энергосберегающих ламп на объектах социальной сферы | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Перевод многоквартирных домов на ИПО с последующей ликвидацией квартальных котельных | 0 | 0 | 0 | 4340 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 590 |
| 10 | Замена окон и дверей на новые энергоэффективные | 0 | 0 | 100 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 10 | 600 | 600 |
|  | ИТОГО | 744,4 | 1412,058 | 729,991 | 43230 | 21820 | 380,3 | 212 | 439 | 9472 | 4433 |

10. Перечень целевых показателей

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг.у.т./ тыс. руб. | 977 | 870 | 781 | 730 | 680 | 635 | 586 |  |
| А.2. | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 3,6 | 15,3 | 20,5 | 38 | 50 | 80 | 100 |  |
| А.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 0,5 | 1,3 | 1,31 | 10 | 30 | 60 | 100 |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 2,75 | 7,5 | 10 | 20 | 50 | 75 | 100 |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 1,5 | 7,25 | 10 | 30 | 55 | 75 | 100 |  |
| А.6. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| А.7. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| А.8. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы | %. | 0 | 0 | 8,5 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
|  | Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВтч | 0 | 100 | 550 | 1200 | 1900 | 2800 | 3900 |  |
| В.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 175 | 962,5 | 2100 | 3325 | 4900 | 6825 |  |
| В.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал | 0 | 0,952 | 1,9 | 3 | 5 | 7 | 9 |  |
| В.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 1152,3 | 2400 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 |  |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.куб.м | 0 | 18,2 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 |  |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 316,2 | 450 | 720 | 990 | 1260 | 1700 |  |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м | 0 | 397,3 | 480 | 570 | 650 | 770 | 920 |  |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 1412,5 | 1680 | 1995 | 2275 | 2695 | 3220 |  |
|  | Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| C.2. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 11 | 11 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| C.3. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 31 | 49 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| C.4. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| C.5. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| C.6. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| C.7. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | млн.руб. | 25140,1 | 35699,3 | 38505 | 40200 | 45300 | 47500 | 50300 |  |
| С.8. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими и ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | млн.руб. | 25140,1 | 35699,3 | 38505 | 40200 | 45300 | 47500 | 50300 |  |
| C.9. | Доля МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| C.10. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| C.11. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| C.12. | Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 80 |  |
| C.13. | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| C.14. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| C.15 | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./чел | 0,276 | 0,49 | 0,53 | 0,55 | 0,59 | 0,64 | 0,69 |  |
|  | Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 98,2 | 99,4 | 99,8 | 99,9 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО | % | 15 | 63 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | 98,2 | 99,4 | 99,8 | 99,9 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО | % | 0,7 | 1,5 | 2 | 35 | 40 | 70 | 100 |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории МО | % | 8 | 16,4 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | 11 | 52 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | 20,3 | 58,9 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории МО | % | 61 | 94 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | 6 | 29 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее –ЭО) | шт. | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 90 | 138 |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 36 | 65 | 100 |  |
|  | Группа E Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| E.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |