РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2013г.	№ 415

г. Ливны

Об утверждении  муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного

движения в Ливенском районе на 2014 -2015 годы».

В    соответствии   с   Федеральным   Законом   от  10.12.1995   года   №  196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения» и  в целях снижения аварийности на дорогах, обеспечения безопасности  участников  дорожного   движения  в Ливенском  районе, администрация Ливенского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения  в  Ливенском  районе на  2014-2015 годы» (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2014 года.

3. Управлению организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации Ливенского района (Н. А. Болотская) опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский край» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ливенский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по координации производственной деятельности Кожухова А. И.

Глава    района	    				                       	Ю.Н. Ревин

Приложение	                                                            к  постановлению администрации

Ливенского района

от 07 ноября 2013 г. № 415

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ  В  ЛИВЕНСКОМ  РАЙОНЕ  НА  2014-2015  ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ  В  ЛИВЕНСКОМ  РАЙОНЕ  НА  2014-2015  ГОДЫ».

| Наименование программы | Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе на 2014-2015 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Ливенского района |
| Основные разработчики программы | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Ливенского района, отделение ГИБДД МО МВ России «Ливенский» |
| Цели программы | Основной целью программы является: обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Задачи программы | Основными задачами программы являются: - обеспечение безопасности участников дорожного движения, мер по охране жизни и здоровья граждан при их нахождении на улицах поселений района; - оптимизация процесса управления движения в условиях высокой плотности транспортных потоков; - формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения; - формирование негативного отношения к нарушителям Правил дорожного движения; - повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; - улучшение экологической обстановки в районе. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2014-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы осуществляется за счет средств: бюджета района - 2317.0 тыс. руб., из них: 2014 г. - 1470 тыс. руб.; 2015 г. - 847 тыс. руб. бюджета поселений - 2895 тыс. руб., из них: 2014 г. - 1360т ыс. руб.; 2015 г. - 1535 тыс. руб.; иные источники - 290 тыс. руб., из них: 2014 г. - 140 тыс. руб.; 2015 г. - 150 тыс. руб.; |
| Исполнители программы | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Ливенского района, управление муниципального имущества, управление образования, управление финансов, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Ливенского района, главы администраций сельских поселений (по согласованию), ОГИБДД МО МВ России «Ливенский» (по согласованию). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - снижение уровня аварийности в районе на 3%; - снижение загазованности на 5 %; - снижение темпов износа дорожного полотна на 6%; - увеличение пропускной способности улиц на 3%; - обеспечение безопасности дорожного движения сельского населения, в том числе обучающих и воспитанников образовательных учреждений |
| Перечень основных мероприятий | - разработка нормативных правовых документов, повышающих безопасность дорожного движения; - организация плановой работы комиссии по безопасности дорожного движения; - определение мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП и повышению пропускной способности дорожно-уличной сети; - сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортных происшествий, - повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП; - повышение уровня безопасности транспортных средств; - освещение в СМИ вопросов безопасности дорожного движения; - подготовка предложений по реконструкции и ремонту автомобильных дорог и мостов, расположенных на территории района; - капитальный и текущий ремонт проезжей части и тротуаров, установка и замена дорожных знаков. |
| Система организации контроля за реализацией программы | Первый заместитель главы администрации района по координации производственной деятельности — заместитель председателя комиссии по безопасности дорожного движения, управление по строительству, архитектуре и ЖКХ, управление муниципального имущества, управление финансов, управление образования администрации Ливенского района, ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» (по согласованию). |

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЕ  РЕШЕНИЯ  ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ

Программа   обеспечения  безопасности   дорожного  движения   в  Ливенском районе Орловской области на 2014-2015 годы разработана в  соответствии  с законодательством  Российской Федерации  и Орловской области.

Программа  предусматривает организационную, финансовую  и иную поддержку реализации государственной политики в  области  обеспечения безопасности  дорожного  движения, сокращения  дорожно-транспортных  происшествий  на  территории Ливенского  района.

В  настоящее  время  на  дорогах  района наблюдается сложная  транспортная  ситуация, связанная  с обеспечением  дорожной  безопасности участников  дорожного  движения.

Ежемесячно  в  поселениях района совершается около 14 дорожно-транспортных происшествий. Сложная  ситуация   с  безопасностью детей. Ежегодно с участием несовершеннолетних  происходят ДТП.

Повышение  уровня  аварийности на  дорогах   района объясняется  рядом  факторов:

- темпы роста парка транспортных средств не соответствуют  темпам строительства  и содержания автодорог;

-  недостаточное финансирование  работ служб эксплуатации дорог ведет к значительному  ухудшению условий движения;

-  ухудшение транспортной  дисциплины  участников дорожного  движения                                   ( превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения) прежде всего  владельцев индивидуальных транспортных средств и пешеходов;

- большой  износ транспортных  средств, несоответствие  современным требованиям безопасности движения;

-   изношенность  асфальтового  покрытия автодорог.

Программа  повышения безопасности дорожного движения  позволит обеспечить безопасность детей  на улицах, переходах  вблизи общеобразовательных  учреждений, при подвозе детей «школьным» автобусом,  совершенствовать скоростные  режимы  и поведение  участников дорожного  движения  в  местах концентрации ДТП.

В районе  действуют  35  автобусных  маршрутов, из них 7 маршрутов подвоза детей школьным автобусом.   Имеется  74 автобусные остановки и автопавильонов для  пассажиров, из них:  43 остановок  оборудована  в  соответствии  с  нормативными требованиями, «заездными  карманами». Остальные остановки  имеют только вывески, установленные  на  столбах, часть павильонов  требуют ремонта.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ

Целями Программы  являются сокращение количества ДТП, числа погибших в  ДТП и пострадавших в них, обеспечение  безопасности  участников движения, принятие  мер  по охране жизни  и  здоровья  граждан при их нахождении  на  улицах, дорогах  поселений  района, улучшение  экологической  обстановки.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение  небезопасного поведения участников  дорожного движения. Деятельность в данном направлении предусматривает:

- широкое внедрение современных средств контроля  за соблюдением Правил дорожного движения Российской Федерации;

- ужесточение требований к водительскому составу,  причастных к перевозке пассажиров;

- формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения.

- формирование негативного отношения к правонарушениям Правил дорожного движения

- использование в учебных и дошкольных  учреждениях разработанных образовательных стандартов нового поколения, в которых вопросам безопасности дорожного движения уделяется повышенное внимание;

- создание во всех общеобразовательных учреждениях района уголков по Правилам дорожного движения;

- повышение эффективности работы  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

-  совершенствование информационной системы обнаружения ДТП, системы спасения и эвакуации пострадавших в ДТП;

- -  увеличение  финансирования  на содержание  автодорог  районного значения, а так же повышение качества содержания автодорог, проходящий по территории района федерального, регионального значения,   сельских поселений.

РАЗДЕЛ 3.  ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Наименование работ | Сроки начала, окончания работ |  | Еди-ни-ца из-ме-ре- ния | Ко-ли-чес-тво | Источники финансирования работ (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | Иные источники |  |  |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2014 г | 2015 г |  |
| 1. | Разработка пакета нормативных правовых документов, повышающих безопасность дорожного движения, административных и экономических мер регулирования рынка транспортных средств. | 10.01- 30.12. | 10.01- 30.12. |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы администрации Ливенского района - заместитель председателя комиссии обеспечения безопасности дорожного движения |
| 2. | Организация плановой работы комиссии обеспечения безопасности дорожного движения Ливенского района. | 1раз в квар-тал | 1 раз в квар-тал |  |  |  |  |  |  | Секретарь комиссии обеспечения безопасности дорожного движения |
| 3. | Контроль за выполнением решений комиссии по безопасности дорожного движения, связанных с устранением недостатков в организации движения на дорогах Ливенского района. | посто-янно | посто-янно |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы администрации Ливенского района - заместитель председателя комиссии обеспечения безопасности дорожного движения |
| 4. | Контроль за организацией автотранспортных пассажирских перевозок на территории Ливенского района | посто-янно | посто-янно |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы администрации Ливенского района - заместитель председателя комиссии обеспечения безопасности дорожного движения, начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» (по согласованию) |
| 5. | Проведение комиссионного обследования автодорожной сети, расположенной на территории района, в первую очередь маршрутов | 01.04-20.04. 01.10 - 20.10. | 01.04-20.04. 01.10 - 20.10. |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы администрации Ливенского района - заместитель председателя комиссии обеспечения |
|  | подвоза детей «школьными автобусами», мостовых сооружений, железно- дорожных переездов, технических средств организации дорожного движения, с составлением актов обследования дорог и принятии мер по устранению выявленных недостатков. |  |  |  |  |  |  |  |  | безопасности дорожного движения, члены комиссии |
| 6. | Определение мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП и повышению пропускной способности дорожной уличной сети.. | 15.01- 25.12. | 15.01- 25.12. |  |  |  |  |  |  | Начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» (по согласованию), комиссия по безопасности дорожного движения |
| 7. | Проведение профилактических операций по снижению дорожно-транспортных происшествий, повышению безопасности дорожного движения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - операция «Внимание - дети!»; | апрель-май, август сен-тябрь-ноябрь декабрь | апрель-май, август сентябрь-ноябрь декабрь |  |  |  |  |  |  | Начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» (по согласованию), начальник управления образования администрации Ливенского района , руководители объектов экономики (по согласованию) |
| 7.2 | - операция «Автобус»; | май- июнь август- сен- тябрь | Май- июнь август- сен- тябрь |  |  |  |  |  |  | Начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» (по согласованию), руководители объектов экономики (по согласованию), руководители общеобразовательных учреждений (по согласованию) |
| 7.3 | Операция «Пешеход» | август сентябрь | август сентябрь |  |  |  |  |  |  | Начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» (по согласованию), балансосодержатели железнодорожных переездов (по согласованию), начальник Ливенского дорожного отдела филиала ОГУП «Дорожная служба» (по согласованию) |
| 7.4 | - операция «Урожай»; | апрель-май август- сентябрь | апрель -май август- сентябрь |  |  |  |  |  |  | Начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» (по согласованию), руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 7.5 | операция «Внимание – переезд». | апрель сен-тябрь- ок- тябрь | апрель сен-тябрь- ок- тябрь |  |  |  |  |  |  | Начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» (по согласованию), балансосодержатели железнодорожных переездов (по согласованию), начальник Ливенского дорожного отдела филиала ОГУП «Дорожная служба» (по согласованию) |
| 8. | Обучение детей и учащихся безопасному поведению на улицах и дорогах. | 10.01- 30.12. | 10.01- 30.12. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образования администрации , начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» (по согласованию)руководители общеобразовательных учреждений (по согласованию) |
| 9. | Проведение в общеобразовательных учреждениях района конкурсов, викторин, соревнований, профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием обучающихся и воспитанников. | 10.01- 30.12. | 10.01- 30.12. |  |  |  |  |  |  | Начальник управления образования администрации Ливенского района, руководители общеобразовательных учреждений (по согласованию) |
| 9.1 | Проведение районных конкурсов - соревнование юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) «Безопасное колесо». | апрель | апрель |  |  | 75 | 80 |  |  | Начальник управления образования администрации Ливенского района, начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» (по согласованию), руководители общеобразовательных учреждений (по согласованию) |
| 9.2 | Участие в областных смотрах-соревнованиях команд победительниц районных конкурсов - соревнований юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) «Безопасное колесо». | май | май |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Приобретение плакатов, памяток, учебно-методической литературы, создание и обновление содержания в общеобразовательных учреждениях района уголков по Правилам дорожного движения. | 15.01-01.04. | 15.01-01.04. |  |  | 15 | 17 |  |  | Начальник управления образования администрации Ливенского района |
| 9.4 | Организация подписки общеобразовательных учреждений района на ежемесячную детскую газету «Добрая дорога детства». | 01.10- 01.11. | 01.10- 01.11 | экз | 30 | 10 | 10 |  |  | Начальник управления образования администрации Ливенского района, руководители общеобразовательных учреждений (по согласованию) |
| 10. | Содержание и ремонт межпоселковых дорог, в том числе установка и ремонт дорожных знаков и барьерных ограждений, устройство и ремонт дорожной разметки, обустройство и ремонт пешеходных переходов, обустройство и ремонт искусственных неровностей (гасители скорости), строительство остановочных павиль-онов, обустройство «разворотных площадок», «заездных карманов». | 01.01- 31.12 | 01.01- 31.12 |  |  | 670 | 740 | 140 | 150 | Первый заместитель главы администрации Ливенского района - заместитель председателя комиссии обеспечения безопасности дорожного движения, начальник управления по строительству архитектуре и ЖКХ. |
| 11 | Разработка «Проекта организации дорожного движения на автомобиль-ные дороги, относящиеся к муници-пальной собственности Ливенского района» | 3 квартал | - | ед. | 1 | 700 |  |  |  | Начальник управления по строительству архитектуре и ЖКХ администрации Ливенского района |
| 12 | Содержание и ремонт дорог федерального и регионального значения, в том числе установка и ремонт дорожных знаков и барьерных ограждений, устройство и ремонт дорожной разметки, обустройство и ремонт пешеходных переходов, обустройство и ремонт искусственных неровностей (гасители скорости), строительство остановочных павиль-онов, обустройство «разворотных площадок», «заездных карманов». | 01.01- 31.12 | 01.01- 31.12 |  |  |  |  |  |  | Балансосодержатели автодорог федерального и регионального значения (по согласованию) , начальник Ливенского дорожного отдела филиала ОГУП «Дорожная служба» (по согласованию) |
| 13 | Обустройство пешеходных переходов обновление дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» на авто-дорогах федерального и регионального значения | 15.04-30.04 | 15.04-30.04 |  |  |  |  |  |  | Балансосодержатели автодорог (по согласованию), начальник Ливенского дорожного отдела филиала ОГУП «Дорожная служба» (по согласованию) |
| 14. | Содержание и ремонт межпоселковых дорог, в том числе установка и ремонт | 01.01-31.12. | 01.01-31.12. |  |  |  |  |  |  | Главы администраций сельских поселений (по согласованию) |
|  | дорожных знаков и барьерных ограждений, устройство и ремонт дорожной разметки, обустройство и ремонт пешеходных переходов, обустройство и ремонт искусственных неровностей (гасители скорости), стро- ительство остановочных павильонов, обустройство «разворотных площадок», «заездных карманов» |  |  |  |  |  |  | 1360 | 1535 |  |
| 15. | Организация своевременного прохождения технического осмотра автомототранспорта предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории района. | 10.01 -31.12. | 10.01 -31.12. |  |  |  |  |  |  | Руководители предприятий, учреждений и организаций (по согласованию), начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» (по согласованию), |
| 16. | Усиление контроля за прохождением водителями транспортных средств предрейсового и послерейсового медицинских осмотров | посто-янно | посто-янно |  |  |  |  |  |  | Руководители объектов экономики, учреждений и организаций (по согласованию), начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» (по согласованию) |
| 17. | Организация передвижных моечных пунктов автотранспорта, на перевозке сахарной свеклы. | с 01.09 по завер-шению осенне- полевых работ | с 01.09 по завер-шению осенне- полевых работ |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ливенского района, руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 18. | Устройство съездов и заездов с полей, на которых выращивается сахарная свекла | июнь-август | июнь-август |  |  |  |  |  |  | Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ливенского района, руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 19. | Учет и контроль за выдачей удостоверений тракториста - машиниста и талонов техосмотра. | посто-янно | посто-янно |  |  |  |  |  |  | Государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по г. Ливны и Ливенскому району (по согласованию) |
| 20. | Информирование населения через средства массовой информации о состоянии безопасности дорожного движения, выработке негативного общественного мнения к нарушителям ПДД. | 01.01.-31.12 | 01.01.-31.12 |  |  |  |  |  |  | Начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» (по согласованию), руководители СМИ (по согласованию) |
| 21. | Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв ДТП. | 14.11- 20.11 | 14.11- 20.11 11 |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель главы администрации Ливенского района , начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» (по согласованию), начальник управления образования администрации Ливенского района, руководители предприятий, учреждений, организаций (по согласованию) |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  | 1470 | 847 | 1500 | 1685 |  |

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМЫ  И ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВНИЯ

Финансирование  мероприятий Программы  осуществляется  за  счет  средств  районного  бюджета и   прогнозируемого  объема  дополнительного финансирования

Объемы  финансирования  мероприятий  на  2014-2015 годы  составляют                                5502 тыс. рублей, из  них:

бюджета  района -   2317.  тыс.  руб.:

2014 г. - 1470 тыс. руб.;

2015 г. -  847 тыс. руб.;

бюджета поселений     - 2895 тыс. руб., из них:                                                                                        2014 г. -  1360т ыс. руб.;

2015 г. -   1535 тыс. руб.;

иные источники    - 290  тыс. руб.:

2014 г. - 140 тыс. руб.;

2015 г. - 150 тыс. руб.;

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ  ЗА ХОДОМ

ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  Первый  заместитель  главы  администрации  района по  координации  производственной  деятельности - председатель  комиссии по безопасности  дорожного  движения, управление муниципального имущества, управление финансов, управление   образования,  отделы:  строительства администрации Ливенского района.

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ  КОНЕЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

-  снижение  уровня аварийности  в  районе  на 5%;

-  увеличение  пропускной способности улиц 4%;

-  снижение  загазованности  на  5%;

-  снижение  темпов  износа  дорожного  покрытия 7%;

- обеспечение безопасности  населения,  в  том числе  обучающихся образовательных учреждений и воспитанников дошкольных учреждений.