РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2015 года	№ 715

г. Ливны

| О внесении изменений в постановление администрации Ливенского района № 92 от 5 марта 2015 года «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году» |  |
| --- | --- |

В связи с изменением объемов и источников финансирования мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: Ливенский район, пос. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 32 администрация Ливенского района  постановляет:

1.   Внести изменения в постановление администрации Ливенского района № 92 от 5 марта 2015 года «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Управлению организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации Ливенского района Орловской области (Н.А. Болотская) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ливенский район Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по координации производственной деятельности А.И. Кожухова.

Глава   района		                                                      Ю.Н. Ревин

2

Приложение

к постановлению администрации

Ливенского района Орловской области

от «17» декабря 2015 г. № 715

Краткосрочный план

реализации областной адресной программы

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году

1. Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации 
краткосрочного плана

Целями краткосрочного плана являются конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирном доме по адресу: Ливенский район, пос. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 32, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

Задачи краткосрочного плана:

- создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план;

- информирование населения о сроках проведения и объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план;

- снижение величины физического износа элементов здания многоквартирного дома.

Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта одного многоквартирного дома по адресу: Ливенский район, пос. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 32, общей площадью 744,6 м2.

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана приведены в приложении 1.

2. Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана

Общий объем финансирования краткосрочного плана составляет 
3 567 867,97 руб., в том числе:

взносы на капитальный ремонт общего имущества, уплачиваемые собственниками помещений в многоквартирных домах (далее – взносы 
на капитальный ремонт), – 2 428 262,97 руб.;

субсидии за счет областного бюджета – 740 743 руб.;

субсидии, предусмотренные в бюджете Ливенского района на долевое финансирование, – 398 862 руб.

Информация об объемах средств, направляемых на выполнение краткосрочного плана, приведена в приложении 2.

3. Перечень многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту

3

Областной адресной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 декабря 2013 года № 482 «Об утверждении областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (в последней редакции от 20 января 2015 года № 14) (далее – региональная программа), предусмотрено проведение капитального ремонта 134 многоквартирных домов на территории Ливенского района.

В рамках реализации краткосрочного плана в 2015 году за счет взносов на капитальный ремонт, а также при финансовой поддержке за счет средств долевого финансирования областного бюджета и бюджета Ливенского района на территории Ливенского района запланировано проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в одном многоквартирном доме по адресу: Ливенский район, пос. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 32, общей площадью 744,6 м2 (приложение 3); сформирован резервный перечень многоквартирных домов (приложение 5).

4. Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, определен частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также статьей 11 Закона Орловской области от 28 июня 2013 года № 1498-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области».

Планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определялась с учетом нормативной (предельной) стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной в региональной программе.

Перечень видов и стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в краткосрочный план, приведены в приложении 4.

Приложение 1 к краткосрочному плану реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году

4

| Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД, всего | Стоимость капитального ремонта, всего |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | руб. |
| 1 | Ливенский район | 744,60 | 22 | 1 | 3 567 867,97 |

Приложение 2 к краткосрочному плану

5

реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году

Информация об объемах средств, направляемых на выполнение краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году

(рублей)

| № | Наименование муниципального образования | Суммарный объем средств с учетом всех источников финансирования | Взносы на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах | Финансовая поддержка, рублей, за счет средств: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | областного бюджета | местных бюджетов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ливенский район | 3 567 867,97 | 2 428 262,97 | 0,00 | 740 743,00 | 398 862,00 |

Приложение 3 к краткосрочному плану

6

реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году

| ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках выполнения краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | в том числе площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет взносов на капитальный ремонт | за счет финансовой поддержки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | областного бюджета | местных бюджетов |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ливенский район: |  | X | X | X | X | 744,60 | 658,20 | 22 | 3 567 867,97 | 2 428 262,97 | 0,00 | 740 743,00 | 398 862,00 | X |
| 1 | п. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 32 | 1957 | кирпич | 1 | 1 | 744,60 | 658,20 7 | 22 | 3 567 867,97 | 2 428 262,97 | 0,00 | 740 743,00 | 398 862,00 | 11.2015 |

Приложение 4 к краткосрочному плану

8

реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году

Перечень видов и стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году МКД согласно позиции в приложении 3; Виды работ, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации; Виды работ, установленные Законом Орловской области. ремонт внутри домовых инженерных систем; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт фасада; установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов; утепление фасадов; ремонт выгребных ям, туалетов; услуги по строительному контролю; разработка проектной документации; проверка достоверности сметной стоимости выполняемых работ. руб.; ед.; руб.; кв. м; руб.; кв. м; руб.; кв. м; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.; руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. Ливенский район. 1; 431 518,00; 0; 0,00; 595,00; 1 830 299,00; 250,00; 180 050,00; 434,00; 951 097,00; 16 844,00; 0,00; 0,00; 72 966,48; 67 939,49; 17 154,00.

9

Приложение 5 к краткосрочному плану

реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году

Резервный перечень домов

| № | Адрес МКД | Площадь МКД, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ливенский район, с. Крутое, ул. Набережная, д. 5 | 418,23 |
| 2 | Ливенский район, пос. Нагорный, д. 1 | 452,30 |
| 3 | Ливенский район, пос. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 35 | 753,00 |
| 4 | Ливенский район, пос. Сахзаводской, д. 7 | 740,50 |
| 5 | Ливенский район, пос. Сахзаводской, д. 8 | 738,94 |
| 6 | Ливенский район, пос. Сахзаводской, д. 9 | 744,30 |
| 7 | Ливенский район, пос. Сахзаводской, д. 10 | 1410,40 |
| 8 | Ливенский район, пос. Ямской, ул. Дорохова, д. 1 | 325,00 |

10

Приложение 6 к краткосрочному плану

реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году

Реестр документов, регулирующих особые условия и перенос сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов при формировании муниципальных краткосрочных планов

| № | Адрес МКД | Наименование документа | Реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | п. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 32 | Заключение Управления по государственному строительному надзору и жилищной инспекции Орловской области о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | № 43 от 5 марта 2015 года |