Приложение 1 к постановлению

администрации Ливенского района

от _____________2016 г  №______

Приложение 4

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

Ливенского района на 2014 - 2017 годы

и на период до 2020 года»

Мероприятия по развитию газоснабжения в сельской местности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | бюджет |  |  | прогнозируемый объем дополнительного финансирования |  |  |
|  |  |  |  | района | сельского поселения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство газораспределительных сетей в пос. Комсомольский, д. Каменево | 2014 год | 1687,605 | 228,405 | 0,0 |  | 1459,2 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Козьминского сельского поселения (по согласованию | Повысится уровень обеспеченности населения природным газом |
| 2 | Газоснабжение д. Соловьевка 2,2 км | 2014 год | 1124,2677 |  | 152,1677 |  | 972,1 | Администрация Островского сельского поселения (по согласованию) управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 3 | Газовые сети для д. Шилово Ливенского района Орловской области 2,9 км | 2015 год | 1395,0497 | 492,2497 |  | 0,0 | 902,8 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 4 | Газоснабжение ул. Зеленая с. Бараново Вахновского с/п Ливенского района Орловской области 1,3 км | 2015 год | 546,9651 | 193,0651 |  | 0,0 | 353,9 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Вахновского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 5 | Газораспределительные сети с. Козьминка ул.Центральная Ливенского района Орловской области 1,1 км | 2015 год | 580,682 | 204,882 |  | 0,0 | 375,8 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Козьминского сельского поселения (по согласованию |  |
| 6 | Газоснабжение дер. Шебаново Вахновского с/п Ливенского района Орловской области 4,2 км | 2015 год | 1710,6101 | 603,5101 |  | 0,0 | 1107,1 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Вахновского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 7 | Газоснабжение д. Дубровка Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области 13,411 км | 2015 год | 2181,9 | 769,8 |  | 0,0 | 1412,1 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Вахновского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 8 | Ведение авторского надзора за строительством объекта «Газоснабжение д. Дубровка Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | 2016 год | 5,0 | 5,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 9 | Газоснабжение д. Дубровка Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области 13,411 км | 2016 год | 2182,2752 | 433,8752 |  | 0,0 | 1748,40 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Вахновского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 10 | Экспертиза проектной документации и результаты инженерных изысканий на объект капитального строительства «Газораспределительные сети в с. Кунач ул. Зеленая Ливенского района Орловской области» | 2016 год | 42,903 | 42,903 |  | 0,0 | 0,00 | Администрация Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 11 | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства «Газораспределительные сети в с. Кунач ул. Зеленая Ливенского района Орловской области» | 2016 год | 20,0 | 20,0 |  | 0,0 | 0,00 | Администрация Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 12 | Газораспределительные сети в с. Кунач ул. Зеленая Ливенского района Орловской области | 2016 год | 497,1660 | 98,9660 |  | 0,0 | 398,2 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Галического сельского поселения (по согласованию) |  |
| 13 | Ведение авторского надзора за строительством объекта «Газораспределительные сети в с. Кунач ул. Зеленая Ливенского района Орловской области» | 2016 год | 12,0 | 12,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 14 | Обязательное страхование опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на объекте «Газоснабжение д. Дубровка Вахновского сельского поселения Ливенского района | 2016 год | 13,9588 | 13,9588 |  | 0,0 | 0,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 15 | Изготовление топографической съемки газопровода на объект «Газоснабжение д. Дубровка Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | 2016 год | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 16 | Газораспределительные сети с. Жерино ул. Казначеевская Ливенского района Орловской области | 2017 год | 1200,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1200,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района администрация Сергиевского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 17 | Газоснабжение с. Речица, ул. Некрасова 1,2 км | 2017 год | 1000,0 | 100,0 |  | 0,0 | 900,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Речицкого сельского поселения (по согласованию |  |
| 18 | Газоснабжение д. Алдобаевка 10,0 км | 2017 год | 8000,0 | 250,0 |  | 0,0 | 7750,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Галического сельского поселения (по согласованию) |  |
| 19 | Строительство газопровода Вязовая Дубрава 1,5 км | 2018 год | 1200,0 | 100,0 |  | 0,0 | 1100,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Навесненского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 20 | Газоснабжение д. Хмелевая 9,5 км | 2018 год | 7500,0 | 150,0 |  | 0,0 | 7350,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре ижилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Козьминского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 21 | Строительство газопровода с. Казанское 1,2 км | 2019 год | 1000,0 | 100,0 |  | 0,0 | 900,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Казанского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 22 | Строительство газопровода с. Круглое | 2019 год | 1000,0 | 100,0 |  | 0,0 | 900,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Навесненского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 23 | Строительство газопровода с. Воротынск 3,2 км | 2019 год | 2500,0 | 200,0 |  | 0,0 | 2300,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Лютовского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 24 | Газоснабжение д. Миляево 4,0 км | 2020 год | 3500,0 | 300,0 |  | 0,0 | 3200,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Сосновского сельского поселения (по согласованию) |  |
|  | Итого |  | 39000,3826 | 4518,6149 |  | 152,1677 | 34329,6 |  |  |

Приложение 2 к постановлению

администрации Ливенского района

от _____________2016 г  №______

Приложение 7

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

Ливенского района на 2014 - 2017 годы

и на период до 2020 года»

Объемы затрат на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ливенского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» по направлениям расходования средств и источникам финансирования

(тыс. рублей)

| Направления и источники финансирования | Всего за 2014-2020 годы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения всего | 463481,61404 | 55268,50084 | 87375,6209 | 93337,4923 | 65600,0 | 80400 | 42600 | 38900 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 29842,73024 | 5649,11104 | 9913,5779 | 4230,0413 | 2550,0 | 2350,0 | 2600,0 | 2550,0 |
| бюджет сельского поселения | 5327,9498 | 1515,7898 | 1576,8 | 2235,36 | - | - | - | - |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 428310,934 | 48103,6 | 75885,243 | 86872,091 | 63050,0 | 78050,0 | 40000,0 | 36350,0 |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов всего | 123000,0 | 15400,0 | 16300,0 | 17000,0 | 17500,0 | 18000,0 | 19000,0 | 19800,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 13147,726 | 1200,0 | 2609,237 | 3238,489 | 1400,0 | 1500,0 | 1550,0 | 1650,0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 109852,274 | 14200,0 | 13690,763 | 13761,511 | 16100,0 | 16500,0 | 17450,0 | 18150,0 |
| Улучшение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности всего | 26700,0 | 0,0 | 0,0 | 5600,0 | 5100,0 | 5300,0 | 5300,00 | 5400,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 26700,0 | 0,0 | 0,0 | 5600,0 | 5100,0 | 5300,0 | 5300,00 | 5400,0 |
| Развитие водоснабжения в сельской местности всего | 135036,11144 | 37056,62814 | 22497,034 | 25282,4493 | 10800,0 | 15400,0 | 13800,0 | 10200,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 11976,38934 | 4220,70604 | 5040,834 | 64,8493 | 800,0 | 600,0 | 650,0 | 600,0 |
| бюджет поселения | 5033,5221 | 1363,62210 | 1576,8 | 2093,1 | - | - | - | - |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 118026,2 | 31472,3 | 15879,4 | 23124,5 | 10000,0 | 14800,0 | 13150,0 | 9600,0 |
| Развитие газоснабжения в сельской местности всего | 39000,3826 | 2811,8727 | 6415,2069 | 2873,303 | 10200 | 8700,0 | 4500,0 | 3500,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 4518,6149 | 228,405 | 2263,50690 | 726,703 | 350,0 | 250,0 | 400,0 | 300,0 |
| бюджет поселения | 152,1677 | 152,1677 | - | - | - | - | - | - |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 34329,6 | 2431,3 | 4151,7 | 2146,6 | 9850,0 | 8450,0 | 4100,0 | 3200,0 |
| Развитие автомобильных дорог в сельской местности Всего | 138727,0 | - | 42163,38 | 41563,62 | 22000,0 | 33000,0 | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 138727,0 | - | 42163,38 | 41563,62 | 22000,0 | 33000,0 | - | - |
| Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности всего | 1018,12 |  |  | 1018,12 |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 142,26 |  |  | 142,26 |  |  |  |  |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 675,86 |  |  | 675,86 |  |  |  |  |