РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2017 г.                                                                                                        № 165

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской

среды на территории  Крутовского сельского

поселения на 2018 – 2022 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь постановлением администрации Крутовского сельского поселения от 05.07.2017 № 44 «О мерах по реализации на территории Крутовского сельского поселения приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», администрация Крутовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Крутовского сельского поселения на 2018-2022 годы» (прилагается).

2. Ведущему специалисту Новиковой К.О. опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Крутовского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Ливенского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Крутовского сельского поселения                                                              П.И. Еремин

- Приложение к постановлению

администрации Крутовского

сельского поселения

от «26» декабря 2017 г. N 165

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

на территории Крутовского сельского поселения на 2018 – 2022 годы»

- Ответственный исполнитель

- муниципальной программы:

- Администрация Крутовского

- сельского поселения Ливенского

- района Орловской области                                                  _______________ П.И. Еремин

- Дата составления проекта муниципальной программы – « 19 » декабря  2017 год

- Разработчик

- муниципальной программы:

Ведущий специалист по ЖКХ администрации Крутовского сельского поселения Винникова Любовь Николаевна, тел. 8 (48677) 6-42-25, эл. адрес krutoe_adm_sel@mail.ru

- Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Крутовского сельского поселения на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории Крутовского сельского поселения на 2018-2022 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Крутовского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Не предусмотрены |
| Цель (цели) Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Крутовского сельского поселения |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Крутовского сельского поселения. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения |
| Перечень основных мероприятий муниципальной Программы | Основное мероприятие 1: Информирование жителей Крутовского сельского поселения о реализации приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда" на территории Крутовского сельского поселения. Основное мероприятие 2: Привлечение жителей Крутовского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций Крутовского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства общественных территорий. Основное мероприятие 4: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. Основное мероприятие 5: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Основное мероприятие 7: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий. 2. Количество благоустроенных общественных территорий 3. Количество протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в муниципальную программу. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Муниципальная программа реализуется в один этап. Срок реализации муниципальной программы – 2018-2022 годы |
| Объемы финансирования муниципальной Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 12939,05 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 2587,81 тыс. руб.; 2019 год – 2587,81 тыс. руб.; 2020 год – 2587,81 тыс. руб.; 2021 год – 2587,81 тыс. руб.; 2022 год – 2587,81 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета – 7334,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 1466,94 тыс. руб.; 2019 год – 1466,94 тыс. руб.; 2020 год – 1466,94 тыс. руб.; 2021 год – 1466,94 тыс. руб.; 2022 год – 1466,94 тыс. руб.; средства областного бюджета – 5104,35 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 1020,87 тыс. руб.; 2019 год – 1020,87 тыс. руб.; 2020 год – 1020,87 тыс. руб.; 2021 год – 1020,87 тыс. руб.; 2022 год – 1020,87 тыс. руб.; из них: средства Дорожного фонда Орловской области – 4718,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 943,66 тыс. руб.; 2019 год – 943,66 тыс. руб.; 2020 год – 943,66 тыс. руб.; 2021 год – 943,66 тыс. руб.; 2022 год – 943,66 тыс. руб.; средства бюджета Крутовского сельского поселения – 500 тыс. руб, в том числе по годам: 2018 год - 100 тыс. руб.; 2019 год - 100 тыс. руб.; 2020 год - 100 тыс. руб.; 2021 год - 100 тыс. руб.; 2022 год - 100 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов за весь период реализации муниципальной Программы составит не менее 5 дворовых территорий, в том числе по годам: - в 2018 году – не менее 1 дворовой территории; - в 2019 году – не менее 1 дворовой территории; - в 2020 году – не менее 1 дворовой территории; - в 2021 году – не менее 1 дворовой территории; - в 2022 году – не менее 1 дворовой территории. 2. Количество благоустроенных общественных территорий за весь период реализации муниципальной программы составит не менее 3 общественных территорий, в том числе по годам: - в 2019 году – не менее 1 общественной территории; - в 2020 году – не менее 1 общественной территории; - в 2021 году – не менее 1 общественной территории. 3. Количество протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в муниципальную программу, составит не менее 5 единиц, в том числе по годам: - в 2018 году – не менее 1 единицы; - в 2019 году – не менее 1 единицы; - в 2020 году – не менее 1 единицы; - в 2021 году – не менее 1 единицы; - в 2022 году – не менее 1 единицы. |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства Крутовского сельского поселения

В состав Крутовского сельского поселения входят три населённых пункта с численностью населения свыше 1000 человек: пос. Сахзаводской, пос. Набережный и с. Крутое.

В данных населённых пунктах:

- имеется 42-е дворовые территории многоквартирных домов общей площадью 58800 м², только две из которых можно считать в полной мере благоустроенными;

- площадь земель общего пользования составляет 45 Га.

В последние годы на территории Крутовского сельского поселения, в том числе в посёлках Сахзаводской, Набережный и селе Крутое, проводилась работа по благоустройству территории.

В тоже время в вопросах благоустройства территории имеется ряд нерешённых проблем, – благоустройство территории населённых пунктов сельского поселения не отвечает современным требованиям.

Наибольшие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий многоквартирных домов в населённых пунктах Сахзаводской, Набережный и Крутое.

Дворовые территории многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы населённых пунктов сельского поселения.  От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде за многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Вместе с тем неуклонно растет транспортный поток, что приводит к увеличению физического износа покрытия дворовых территорий.

По-прежнему серьёзную озабоченность вызывают освещение дворовых территорий, отсутствие малых архитектурных форм.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния дворовых территорий многоквартирных домов в населённых пунктах Крутовского сельского поселения, чтобы обеспечить потребности населения.

Кроме того, одной из основных проблем Крутовского сельского поселения является:

1) отсутствие благоустройства в парковых зонах отдыха населения (имеющиеся в парковых зонах пешеходные дорожки и малые архитектурные формы вследствие длительной эксплуатации находятся в ветхом состоянии и не отвечают современным требованиям);

2) отсутствие благоустройства пешеходных зон, многие из которых не имеют твердого асфальтобетонного покрытия либо асфальтобетонное покрытие которых практически полностью разрушено.

Благоустройство общественных территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере должны создаваться условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Обеспечение доступной среды и беспрепятственного доступа к зданиям и сооружениям, транспорту и информации – одно из фундаментальных прав человека. В связи с этим должны создаваться условия для комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей поселения, позволяющие значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик общественных мест населённых пунктов сельского поселения.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Крутовского сельского поселения на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная Программа) – одно из необходимых условий улучшения жизни населения Крутовского сельского поселения. Муниципальной Программой предусмотрены основные мероприятия, направленные на улучшение комфортности и благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

- Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы, цели и задачи муниципальной Программы

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Крутовского сельского поселения на 2018-2022 годы» является одним из важнейших направлений деятельности администрации Крутовского сельского поселения в период с  2018 по 2022 годы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы определены утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (протокол от 21 ноября 2016 года N 10).

Целью муниципальной Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Крутовского сельского поселения.

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:

1. Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Крутовского сельского поселения.

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.

Муниципальной Программой обеспечена возможность проверки и подтверждения достижения цели и решения поставленных задач посредством целевых показателей (индикаторов), количественно характеризующих погодовую динамику степени решения задач и уровня достижения цели, а также конечные результаты реализации муниципальной программы.

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы и их значениях приведены в приложении 4 к муниципальной Программе.

Задачи муниципальной Программы решаются посредством реализации основных мероприятий.

- Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной Программы

В целях повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Крутовского сельского поселения будут реализованы следующие основные мероприятия (приложение 1):

Основное мероприятие 1: Информирование жителей Крутовского сельского поселения о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на территории Крутовского сельского поселения.

Основное мероприятие 2: Привлечение жителей Крутовского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках реализации данного мероприятия администрация поселения осуществляет публикацию в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов; обеспечивает методическую помощь в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов; осуществляет сбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную Программу; размещает в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проект муниципальной Программы для общественного обсуждения, а также выполняет иные предусмотренные настоящей Программой условия, направленные на повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной Программы заинтересованные лица выбирают виды работ, предполагаемые к выполнению:

1) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включающий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, входящих в минимальный перечень, приведен в приложении 5 к муниципальной программе.

Ориентировочные (примерные) единичные расценки работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень, приведены в приложении 6 к муниципальной программе.

2) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включающий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ, определяемые заинтересованными лицами.

Ориентировочные (примерные) единичные расценки работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень, приведены в приложении 7 к муниципальной Программе.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами) осуществляется на условиях трудового и финансового участия заинтересованных лиц.

Форма трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами) может быть выражена в виде:

1) выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовки объектов (дворовой территории) к началу работ, земляных работ, снятия старого оборудования, уборки мусора) и других работ (покраски оборудования, озеленения территории, посадки деревьев, охраны объекта);

2) предоставления строительных материалов, техники;

3) обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие, является отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, и (или) отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому отчету представляются фото- или видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Крутовского сельского поселения не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Форма финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами) может быть выражена в виде взноса в денежной форме в размере не менее 5 % и не более 50 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в случае, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций Крутовского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства общественных территорий.

В рамках реализации данного мероприятия администрация поселения осуществляет публикацию в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о начале приема предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу; осуществляет сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу; размещает в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проект муниципальной Программы для общественного обсуждения, а также выполняет иные предусмотренные настоящей Программой условия, направленные на повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

Основное мероприятие 4: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.

Подготовленный дизайн-проект благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, должен содержать текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта благоустройства (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

Порядок обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в программу, приведен в приложении 8 к муниципальной Программе.

Основное мероприятие 5: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.

Разработка дизайн-проекта в отношении общественной территории осуществляется администрацией Крутовского сельского поселения. Администрация Крутовского сельского поселения организовывает общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории. Обсуждение дизайн-проекта общественной территории осуществляется в течение 10 дней. Дизайн-проект благоустройства общественной территории утверждается администрацией Крутовского сельского поселения.

Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Основное мероприятие 7: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

- Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Общий объем финансирования муниципальной Программы составляет 12939,05 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 2587,81 тыс. руб.;

2019 год – 2587,81 тыс. руб.;

2020 год – 2587,81 тыс. руб.;

2021 год – 2587,81 тыс. руб.;

2022 год – 2587,81 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета – 7334,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 1466,94 тыс. руб.;

2019 год – 1466,94 тыс. руб.;

2020 год – 1466,94 тыс. руб.;

2021 год – 1466,94 тыс. руб.;

2022 год – 1466,94 тыс. руб.;

средства областного бюджета – 5104,35 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 1020,87 тыс. руб.;

2019 год – 1020,87 тыс. руб.;

2020 год – 1020,87 тыс. руб.;

2021 год – 1020,87 тыс. руб.;

2022 год – 1020,87 тыс. руб.;

из них:

средства Дорожного фонда Орловской области – 4718,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 943,66 тыс. руб.;

2019 год – 943,66 тыс. руб.;

2020 год – 943,66 тыс. руб.;

2021 год – 943,66 тыс. руб.;

2022 год – 943,66 тыс. руб.;

средства бюджета Крутовского сельского поселения – 500 тыс. руб, в том числе по годам:

2018 год - 100 тыс. руб.;

2019 год - 100 тыс. руб.;

2020 год - 100 тыс. руб.;

2021 год - 100 тыс. руб.;

2022 год - 100 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 0 тыс. руб.;

2019 год - 0 тыс. руб.;

2020 год - 0 тыс. руб.;

2021 год - 0 тыс. руб.;

2022 год - 0 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и будут уточняться в соответствии с принятыми и отражёнными в федеральном, региональном и местном бюджетах в установленном порядке решениями о финансировании. Соответственно объёмы финансирования настоящей муниципальной Программы могут подвергаться корректировке.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Крутовского сельского поселения приведено в приложении 2 к муниципальной Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и федерального бюджетов, бюджета Крутовского сельского поселения, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной Программе.

- Раздел 5. Перечень целевых показателей результативности муниципальной Программы

- Для оценки хода и результативности решения поставленных задач, направленных на повышение качества и комфортности городской среды на территории Крутовского сельского поселения, предусмотрены целевые показатели реализации мероприятий муниципальной Программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется по следующим показателям результативности муниципальной Программы:

1) количество благоустроенных дворовых территорий;

2) количество благоустроенных общественных территорий;

3) количество протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в муниципальную программу.

Значения целевых показателей по муниципальной Программе представлены в приложении 4 к муниципальной Программе.

Раздел 6. Этапы и сроки реализации муниципальной Программы

Реализация муниципальной Программы рассчитана на 5 лет в один этап в связи с осуществлением комплекса взаимосвязанных мероприятий для достижения поставленных целей.

- Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной Программы

Реализация муниципальной Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

- законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий;

- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии Крутовского сельского поселения;

- производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

Способами ограничения рисков будут являться:

- формирование эффективной системы управления муниципальной Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя муниципальной Программы;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной Программы, регулярного анализа хода выполнения муниципальной Программы.

В рамках обеспечения реализации муниципальной Программы создана общественная комиссия, в состав которой включены представители органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иные лица для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией муниципальной Программы. Состав комиссии и Положение о ее работе утверждены постановлением администрации Крутовского сельского поселения.

- Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Крутовского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Крутовского сельского поселения на 2018-2022 годы»

| N п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
|  | Основное мероприятие 1: Информирование жителей Крутовского сельского поселения о реализации проекта "ЖКХ и городская среда" на территории Крутовского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и регулярная публикация информационных материалов в средствах массовой информации и на сайте администрации Ливенского района | Администрация Крутовского сельского поселения | 2017 г. | 2022 г. | Обеспечение информированности населения о реализации проекта «ЖКХ и городская среда» |
|  | Основное мероприятие 2: Привлечение жителей Крутовского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 2.1 | Публикация в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Крутовского сельского поселения | 2017 г. | 2017 г. | Представление в администрацию Крутовского сельского поселения заинтересованными лицами заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов (с приложением к заявкам протоколов общих собраний собственников помещений в МКД и актов обследования дворовых территорий МКД) для определения в установленном порядке дворовых территорий, подлежащих благоустройству |
| 2.2. | Обеспечение методической помощи в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | Администрация Крутовского сельского поселения | 2017 г. | 2017 г. (до даты окончания срока подачи заявок) |  |
| 2.3. | Сбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную Программу | Администрация Крутовского сельского поселения | 2017 г. | 2017 г. (до даты окончания срока подачи заявок) |  |
| 2.4. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | Администрация Крутовского сельского поселения | 2017 г. | 2017 г. | Формирование муниципальной Программы с учетом предложений и (или) замечаний участников общественного обсуждения проекта муниципальной Программы |
|  | Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций Крутовского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства общественных территорий. |  |  |  |  |
| 3.1. | Публикация в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о начале приема предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | Администрация Крутовского сельского поселения | 2017 г. | 2017 г. | Определение в установленном порядке не менее 3 общественной территории, подлежащей благоустройству |
| 3.2. | Сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | Администрация Крутовского сельского поселения | 2017 г. | 2017 г. (до даты окончания срока подачи заявок) |  |
| 3.3. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | Администрация Крутовского сельского поселения | 2017 г. | 2017 г. | Формирование муниципальной Программы с учетом предложений и (или) замечаний участников общественного обсуждения проекта муниципальной Программы |
|  | Основное мероприятие 4: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |
| 4.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№ 1,2,3 пос. Сахзаводской и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Крутовского сельского поселения | 2018 г. | 2018 г. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству 5-ти дворовых территорий многоквартирных домов и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства данных дворовых территорий |
| 4.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№ 4,5 по ул. Набережная с. Крутое и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Крутовского сельского поселения | 2019 г. | 2019 г. |  |
| 4.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№ 1,2 по ул. Высоковольтная пос. Набережный и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Крутовского сельского поселения | 2020 г. | 2020 г. |  |
| 4.4. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №№ 27 по пл. Комсомольская пос. Сахзаводской и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Крутовского сельского поселения | 2021 г. | 2021 г. |  |
| 4.5. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №№ 28 по пл. Комсомольская пос. Сахзаводской и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Крутовского сельского поселения | 2022 г. | 2022 г. |  |
|  | Основное мероприятие 5: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. |  |  |  |  |
| 5.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, прилегающей к детскому саду, школе, спортивному корту и памятному поклонному кресту в пос. Набережный, и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Администрация Крутовского сельского поселения | 2019 г. | 2019 г. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству 3-х общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства данных общественных территорий |
| 5.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, прилегающей к братскому захоронению в с. Крутое, и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Администрация Крутовского сельского поселения | 2020 г. | 2020 г. |  |
| 5.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству парковой зоны пос. Сахзаводской и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Администрация Крутовского сельского поселения | 2021 г. | 2021 г. |  |
|  | Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. |  |  |  |  |
| 6.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 1,2,3 пос. Сахзаводской | Администрация Крутовского сельского поселения | 2018 г. | 2018 г. | Выполненные работы по благоустройству дворовой территорий |
| 6.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 4,5 по ул. Набережная с. Крутое | Администрация Крутовского сельского поселения | 2019 г. | 2019 г. | Выполненные работы по благоустройству дворовой территории |
| 6.3. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 1,2 по ул. Высоковольтная пос. Набережный | Администрация Крутовского сельского поселения | 2020 г. | 2020 г. | Выполненные работы по благоустройству дворовой территории |
| 6.4. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 27 по пл. Комсомольская пос. Сахзаводской | Администрация Крутовского сельского поселения | 2021 г. | 2021 г. | Выполненные работы по благоустройству дворовой территории |
| 6.5. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 28 по пл. Комсомольская пос. Сахзаводской | Администрация Крутовского сельского поселения | 2022 г. | 2022 г. | Выполненные работы по благоустройству дворовой территории |
|  | Основное мероприятие 7: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |
| 7.1. | Благоустройство общественной территории, прилегающей к детскому саду, школе, спортивному корту и памятному поклонному кресту в пос. Набережный | Администрация Крутовского сельского поселения | 2019 г. | 2019 г. | Выполненные работы по благоустройству общественной территории |
| 7.2. | Благоустройство общественной территории, прилегающей к братскому захоронению в с. Крутое | Администрация Крутовского сельского поселения | 2020 г. | 2020 г. | Выполненные работы по благоустройству общественной территории |
| 7.3. | Благоустройство парковой зоны пос. Сахзаводской | Администрация Крутовского сельского поселения | 2021 г. | 2021 г. | Выполненные работы по благоустройству общественной территории |

- Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Крутовского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Крутовского сельского поселения на 2018 - 2022 годы»

за счет средств бюджета Крутовского сельского поселения

| Статус программы/мероприятия | Наименование муниципальной программы/подпрограмм/ВП/основного мероприятия муниципальной программы | ГРБС – ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы бюджета сельского поселения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Крутовского сельского поселения на 2018 - 2022 годы | Всего, в т.ч. | 667 | 0503 | ПП00000000 | 000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Администрация Крутовского сельского поселения | 667 | 0503 | ПП00000000 | 000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 4. | Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | Администрация Крутовского сельского поселения | 667 | 0503 | ПП00400000 | 240 | 350 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Мероприятие 4.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№ 1,2,3 пос. Сахзаводской и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Крутовского сельского поселения | 667 | 0503 | ПП00478330 | 240 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№ 4,5 по ул. Набережная с. Крутое и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Крутовского сельского поселения | 667 | 0503 | ПП00478330 | 240 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№ 1,2 по ул. Высоковольтная пос. Набережный и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Крутовского сельского поселения | 667 | 0503 | ПП00478330 | 240 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.4. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №№ 27 по пл. Комсомольская пос. Сахзаводской и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Крутовского сельского поселения | 667 | 0503 | ПП00478330 | 240 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Мероприятие 4.5. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №№ 28 по пл. Комсомольская пос. Сахзаводской и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Крутовского сельского поселения | 667 | 0503 | ПП00478330 | 240 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Основное мероприятие 5. | Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Администрация Крутовского сельского поселения | 667 | 0503 | ПП00500000 | 240 | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Мероприятие 5.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, прилегающей к детскому саду, школе, спортивному корту и памятному поклонному кресту в пос. Набережный, и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Администрация Крутовского сельского поселения | 667 | 0503 | ПП00578330 | 240 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, прилегающей к братскому захоронению в с. Крутое, и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Администрация Крутовского сельского поселения | 667 | 0503 | ПП00578330 | 240 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству парковой зоны пос. Сахзаводской и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Администрация Крутовского сельского поселения | 667 | 0503 | ПП00578330 | 240 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |

- Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Крутовского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и федерального бюджетов, бюджета Крутовского сельского поселения, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы/мероприятия/ муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Крутовского сельского поселения на 2018 - 2022 годы» | Всего | 12939,05 | 2587,81 | 2587,81 | 2587,81 | 2587,81 | 2587,81 |
|  |  | федеральный бюджет | 7334,7 | 1466,94 | 1466,94 | 1466,94 | 1466,94 | 1466,94 |
|  |  | областной бюджет, в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 5104,35 4718,3 | 1020,87 943,66 | 1020,87 943,66 | 1020,87 943,66 | 1020,87 943,66 | 1020,87 943,66 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 1: Информирование жителей Крутовского сельского поселения о реализации проекта "ЖКХ и городская среда" на территории Крутовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Подготовка и регулярная публикация информационных материалов в средствах массовой информации и на сайте администрации Ливенского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2: Привлечение жителей Крутовского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. | Публикация в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. | Обеспечение методической помощи в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. | Сбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную Программу | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций Крутовского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. | Публикация в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о начале приема предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. | Сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№ 1,2,3 пос. Сахзаводской и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№ 4,5 по ул. Набережная с. Крутое и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Всего | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№ 1,2 по ул. Высоковольтная пос. Набережный и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 27 по пл. Комсомольская пос. Сахзаводской и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.5. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 28 по пл. Комсомольская пос. Сахзаводской и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, прилегающей к детскому саду, школе, спортивному корту и памятному поклонному кресту в пос. Набережный, и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Всего | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, прилегающей к братскому захоронению в с. Крутое, и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству парковой зоны пос. Сахзаводской и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Всего | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 1,2,3 пос. Сахзаводской | Всего | 2487,81 | 2487,81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1466,94 | 1466,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет, в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 1020,87 943,66 | 1020,87 943,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 4,5 по ул. Набережная с. Крутое | Всего | 1243,905 | 0,0 | 1243,905 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 733,47 | 0,0 | 733,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет, в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 510,435 471,83 | 0,0 | 510,435 471,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.3. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 1,2 по ул. Высоковольтная пос. Набережный | Всего | 1243,905 | 0,0 | 0,0 | 1243,905 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 733,47 | 0,0 | 0,0 | 733,47 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет, в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 510,435 471,83 | 0,0 | 0,0 | 510,435 471,83 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.4. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 27 по пл. Комсомольская пос. Сахзаводской | Всего | 1243,905 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1243,905 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 733,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 733,47 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет, в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 510,435 471,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,435 471,83 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.5. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 28 по пл. Комсомольская пос. Сахзаводской | Всего | 2487,81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2487,81 |
|  |  | федеральный бюджет | 1466,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1466,94 |
|  |  | областной бюджет, в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 1020,87 943,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1020,87 943,66 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.1. | Благоустройство общественной территории, прилегающей к детскому саду, школе, спортивному корту и памятному поклонному кресту в пос. Набережный | Всего | 1243,905 | 0,0 | 1243,905 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 733,47 | 0,0 | 733,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет, в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 510,435 471,83 | 0,0 | 510,435 471,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.2. | Благоустройство общественной территории, прилегающей к братскому захоронению в с. Крутое | Всего | 1243,905 | 0,0 | 0,0 | 1243,905 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 733,47 | 0,0 | 0,0 | 733,47 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет, в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 510,435 471,83 | 0,0 | 0,0 | 510,435 471,83 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.3. | Благоустройство парковой зоны пос. Сахзаводской | Всего | 1243,905 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1243,905 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 733,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 733,47 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет, в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 510,435 471,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,435 471,83 | 0,0 |
|  |  | бюджет Крутовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Крутовского сельского

поселения на 2018-2022 годы»

Сведения

о целевых показателях эффективности (результативности) реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Крутовского сельского поселения на 2018-2022 годы»

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей эффективности (результативности) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Количество протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в муниципальную программу. | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Крутовского сельского

поселения на 2018-2022 годы»

Образцы элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовой территории,

входящие в минимальный перечень работ

| Рисунок не приводится. | Урна для мусора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристики: | Высота - 540 м |
|  |  | Ширина - 400 мм |
|  |  | Объем: 20 л |

| Рисунок не приводится. | Скамья |  |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристики: | Длина скамейки - 2,085 м; |
|  |  | Ширина - 770 мм; |
|  |  | Высота - 975 мм |

- Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Крутовского сельского

поселения на 2018-2022 годы»

Ориентировочные (примерные) единичные расценки работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень

| N п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с отвозкой на 10 км | м | 199,00 |
| 2 | Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с отвозкой на 10 км | м | 191,00 |
| 3 | Монтаж бортового камня БР 100.30.15 | м | 906,00 |
| 4 | Монтаж бортового камня БР 100.20.8 | м | 559,00 |
| 5 | Выравнивающий слой из асфальтобетона толщиной 3 см с розливом битума | т | 4684,00 |
| 6 | Покрытие из асфальтобетона, марка II, тип Г, толщиной 5 см с розливом (покрытие дороги) | м2 | 530,00 |
| 7 | Покрытие из асфальтобетона, марка II, тип Г, толщиной 4 см с розливом (покрытие тротуара) | м2 | 461,00 |
| 8 | Ямочный ремонт площадью до 5 м2 толщиной 5 см, асфальтобетон тип Г, марка II | м2 | 735,00 |
| 9 | Засыпка ям щебнем М 600 фр. 10 - 20 мм | м3 | 1506,00 |
| 10 | Подстилающий слой из песка | м3 | 633,40 |
| 11 | Основание дороги из щебня М 600 с заклинкой мелким щебнем толщиной 12 см | м2 | 176,30 |
| 12 | Основание тротуара из щебня М 600 толщиной 12 см | м2 | 264,00 |
| 13 | Установка светильника | шт. | 8366,00 |
| 14 | Установка скамьи со спинкой | шт. | 7805,00 |
| 15 | Установка урны металлической | шт. | 4547,00 |

- Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Крутовского сельского

поселения на 2018 – 2022 годы»

Ориентировочные (примерные) единичные расценки работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка детского спортивного оборудования (минимальный набор: горка, качели, карусель, песочница, турники, гимнастическая лестница) по прайс-листам: | мин. набор | 1 | 250000,00 |
| 2 | Устройство покрытия из резины с подготовкой и основанием из бетона | м2 | 1 | 3007,00 |
| 3 | Засыпка грунтом толщиной 15 см с посевом газонных трав | м2 | 1 | 300,00 |
| 4 | Ремонт отмосток оборудования бетоном | м2 | 1 | 728,40 |
| 5 | Ремонт отмосток оборудования асфальтобетоном | м2 | 1 | 760,00 |
| 6 | Установка бортового камня БР 100.20.8 | пог. м | 1 | 600,00 |
| 7 | Футбольное поле (покрытие, ограждение, искусственная трава, ворота, лавки 7 шт.) | м2 | 1 | 2613,00 |
| 8 | Футбольное поле (покрытие с подготовкой) | м2 | 1 | 2063,00 |
| 9 | Посадка кустарника в "живую изгородь" однорядную (спирел, лапчатка и др., 3 шт. на 1 п. м кустарника) | пог. м | 1 | 459,00 |

- Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Крутовского сельского

поселения на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРОГРАММУ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную Программу (далее - Порядок).

2. Ответственным лицом за разработку дизайн-проектов является администрация Крутовского сельского поселения.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор и включенных в муниципальную Программу.

4. В случае подачи для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов заявок заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих (образующих) общую дворовую территорию, включенную впоследствии в муниципальную Программу, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

7. Дизайн-проект должен быть разработан с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для  маломобильных групп населения.

8. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

8.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

8.2. разработка дизайн-проекта;

8.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

8.4. утверждение дизайн-проекта администрацией Крутовского сельского поселения.

9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в администрацию Крутовского сельского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

10. В случае неурегулирования замечаний администрация Крутовского сельского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту. Принятое общественной комиссией решение оформляется протоколом.