**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОМЕСТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« » 2023 г. №

сл. Беломестное

О внесении изменений в постановление администрации Беломестненского сельского поселения № 69 от 27 декабря 2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения»

В связи с уточнением адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году, на основании протокола заседания общественной комиссии по итогам проведения в 2023 году голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, на основании постановления администрации Ливенского района №101 от 14 марта 2023г. «О назначении голосования по выбору общественных территорий Ливенского района, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году», администрация Беломестненского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление администрации Беломестненского сельского поселения № 69 от 27 декабря 2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения» (в редакции постановлений администрации Беломестненского сельского поселения № 21 от 26 марта 2018 года, № 43 от 16 июля 2018 года, № 14 от 27 февраля 2019 года, №19а от 28 марта 2019года, №10 от 21 февраля 2020года, №34 от 11 августа 2020года, №4 от 03 марта 2021 года, №41 от 27 августа 2021 года, №7 от 24 января 2022 года, №51 от 22 августа 2022года, №3 от 20 января 2023года) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:

1) приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1;

2) приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 2;

3) приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

3. Главному специалисту Романовой О.А. опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Беломестненского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Беломестненского сельского поселения А.Н. Платошкин

Приложение 1 к постановлению

администрации Беломестненского

сельского поселения

№ от 2023г.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории

Беломестненского сельского поселения»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной**

**городской среды на территории Беломестненского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | | | Ответственный исполнитель | Срок | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат  . | |
| начала реализации | | | окончания реализации | | | |
|  | Основное мероприятие 1: Информирование жителей Беломестненского сельского поселения о реализации проекта "ЖКХ и городская среда" на территории Беломестненского сельского поселения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Подготовка и регулярная публикация информационных материалов в средствах массовой информации и на сайте администрации Ливенского района | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2017 г. | | | 2025 г. | | | | Обеспечение информированности населения о реализации проекта «ЖКХ и городская среда» | |
|  | Основное мероприятие 2: Привлечение жителей Беломестненского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Публикация в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2017 г. | | | | 2017 г. | | | Представление в администрацию Беломестненского сельского поселения заинтересованными лицами заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов (с приложением к заявкам протоколов общих собраний собственников помещений в МКД и актов обследования дворовых территорий МКД) для определения в установленном порядке дворовых территорий, подлежащих благоустройству | |
| 2.2. | Обеспечение методической помощи в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2017 г. | | | | 2017 г. (до даты окончания срока подачи заявок) | | |
| 2.3. | Сбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную Программу | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2017 г. | | | | 2017 г. (до даты окончания срока подачи заявок) | | |
| 2.4. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2025 года) | | | | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2025 года) | | | Формирование муниципальной Программы с учетом предложений и (или) замечаний участников общественного обсуждения проекта муниципальной Программы | |
|  | Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций Беломестненского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства общественных территорий. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Публикация в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о начале приема предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2025 года) | | | | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2025года) | | | Определение в установленном порядке не менее 2-х общественной территории, подлежащих благоустройству | |
| 3.2. | Сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2025 года) | | | | 2017 г. (до даты окончания срока подачи заявок при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (до даты окончания срока подачи заявок при корректировке Программы на период до 2025года) | | |
| 3.3. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2025 года)  2020г.-2025г. (при корректировке программы) | | | | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2025года)  2020г.-2025г. (при корректировке программы) | | | Формирование муниципальной Программы с учетом предложений и (или) замечаний участников общественного обсуждения проекта муниципальной Программы | |
|  | Основное мероприятие 4: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 13 по пер. Курский сл. Беломестное и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2018 г. | | | 2018 г. | | | | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству 2-х дворовых территорий многоквартирных домов и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства данных дворовых территорий | |
| 4.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 11 по пер. Курский сл. Беломестное и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2019 г. | | | 2019 г. | | | |
|  | Основное мероприятие 5: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории  Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное (дополнительные работы) и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории  Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное (2 этап) и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2020 г.  2020г.  2020г. | | | 2020г.  2020г.  2020г. | | | | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства данных общественных территорий | |
| 5.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны улицы Молодёжная сл. Беломестное Ливенского района Орловской области и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2021 г. | | | 2021 г. | | | |
| 5.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Курская (нечетная сторона) сл. Беломестное Ливенского района Орловской области и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | | 2022 г. | | 2022 г. | | |  | | |
| 5.4 | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории улицы Челпанова слобода Беломестное Ливенского района Орловской области и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | | 2023г. | | 2023г. | | |  | | |
| 5.5 | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории сл. Беломестное Ливенского района Орловской области и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | | 2024г. | | 2024г. | | |  | | |
|  | Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (часть оплаты) | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 13 по пер. Курский сл. Беломестное | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2018 г. | | | 2018 г. | | | | Выполненные работы по благоустройству дворовой территорий | |
|  | Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда» | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по пер. Курский сл. Беломестное | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2019 г. | | | 2019 г. | | | | Выполненные работы по благоустройству дворовой территории | |
| 7.2. | Благоустройство пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2020 г. | | | 2021 г. | | | | Выполненные работы по благоустройству общественной территории | |
| 7.3. | Благоустройство пешеходной зоны улицы Молодёжная сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2022 г. | | | 2022 г. | | | | Выполненные работы по благоустройству общественной территории | |
| 7.4. | Благоустройство пешеходной зоны ул. Курская (нечетная сторона) сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2023 г. | | | 2023г. | | | | Выполненные работы по благоустройству общественной территории | |
| 7.5 | Благоустройство общественной территории улицы Челпанова слобода Беломестное Ливенского района Орловской области | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2024г. | | | 2024г. | | | | Выполненные работы по благоустройству общественной территории | |
| 7.6 | Благоустройство общественной территории сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2025г. | | | 2025г. | | | | Выполненные работы по благоустройству общественной территории | |
|  | Основное мероприятие 8: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2017 г. | | | 2017 г. | | | | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства. | |
|  | Основное мероприятие 9: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с администрацией Беломестненского сельского поселения соглашениями | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с администрацией Беломестненского сельского поселения соглашениями | | | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2018 г. | | | 2020 г. | | | | Выполненные работы по благоустройству | |
| Основное мероприятие 10: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий (часть оплаты) | | | | | | | | | | | | | |
| 10.  10.1 | | Благоустройство пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное | Администрация Беломестненского сельского поселения | | | | 2021г. | | | 2021г. | | | Выполненные работы по благоустройству общественной территорий |
| 10.2 | | Благоустройство пешеходной зоны улицы Молодежная сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Администрация Беломестненского сельского поселения | | | | 2022 г. | | | 2022 г. | | | Выполненные работы по благоустройству общественной территорий |

|  |
| --- |
|  |

Приложение 2 к постановлению

администрации Беломестненского

сельского поселения

№ от 2023г.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения»**

**за счет средств бюджета Беломестненского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус программы/мероприятия | Наименование муниципальной программы/подпрограмм/ВП/основного мероприятия муниципальной программы | ГРБС – ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы бюджета сельского поселения (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего по муниципальной программе | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | | 2024год | | | | | 2025год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | | | | 16 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения | Всего, в т.ч. | 651 | 0000 | 2018г-2019г.-  ПП00000000  2020г.-.2025г.  7500000000 | 000 | 1481,43096 | 100 | 100 | 160 | 390,51971 | 430,91125 | 100 | | 100 | 100 | | | | |
| Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0000 | 2018г.- 2019г.-  ПП00000000  2020г.- 2025г.  7500000000 | 000 | 1481,43096 | 100 | 100 | 160 | 390,51971 | 430,91125 | 100 | | 100 | 100 | | | | |
| Основное мероприятие 4. | Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | ПП00400000 | 240 | 164,09264 | 84,61611 | 79,47653 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Мероприятие 4.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 13 по пер. Курский сл. Беломестное и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | ПП00478330 | 240 | 84,61611 | 84,61611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Мероприятие 4.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 11 по пер. Курский сл. Беломестное и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | ПП00478330 | 240 | 79,47653 | 0 | 79,47653 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Основное мероприятие 5. | Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | 7500500000 | 240 | 537,77808 | 0 | 0 | 138,75112 | 81,02534 | 80,38162 | 80,53256 | | 78,48113 | 78,60631 | | | | |
| Мероприятие 5.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Воронежская сл. Беломестное и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории  Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Воронежская сл. Беломестное (дополнительные работы) и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории  Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Воронежская сл. Беломестное (2 этап) и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | 7500578330 | 240 | 138,75112 | 0 | 0 | 138,75112 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Мероприятие 5.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Молодёжная сл. Беломестное и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | 7500578330 | 240 | 81,02534 | 0 | 0 | 0 | 81,02534 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Мероприятие 5.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Курская (нечетная сторона) сл. Беломестное и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | 7500578330 | 240 | 80,38162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,38162 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Мероприятие 5.4. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории улицы Челпанова слобода Беломестное Ливенского района Орловской области и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | 7500578330 | 240 | 80,53256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,53256 | | 0 | | 0 | | | |
| Мероприятие 5.5. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории сл. Беломестное и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | 7500578330 | 240 | 157,08744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 78,48113 | | 78,60631 | | | |
| Основное мероприятие 6. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (часть оплаты) | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503,0409 | ПП00600000 | 240 | 15,38389 | 15,38389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Мероприятие 6.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 13 по пер. Курский сл. Беломестное (часть оплаты) | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503,0409 | ПП00600000 | 240 | 15,38389 | 15,38389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
|  | в том числе |  | 651 | 0503 | ПП006L5550 | 240 | 9,56319 | 9,56319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
|  |  | 651 | 0409 | ПП00673180 | 240 | 5,82070 | 5,82070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| Основные мероприятия 7. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда» | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503,0409 | 2018г-2019г.-  ПП0F200000  2020г.-.2024г.  750F200000 | 244 | 142,74539 | 0 | 20,52347 | 21,24888 | 18,97466 | 19,61838 | | 19,46744 | 21,51887 | | | 21,39369 | | |
| Мероприятие 7.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по пер. Курский сл. Беломестное (часть оплаты) | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503,0409 | ПП0F200000 | 244 | 20,52347 | 0 | 20,52347 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| в том числе |  | 651 | 0503 | ПП0F255550 | 244 | 13,40209 | 0 | 13,40209 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | |
|  |  | 651 | 0409 | ПП0F273180 | 244 | 7,12138 | 0 | 7,12138 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Мероприятие 7.2. | Благоустройство пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | 750F255550  7501078330 | 244 | 40,22354 | 0 | 0 | 21,24888 | 18,97466 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Мероприятие 7.3. | Благоустройство пешеходной зоны улицы Молодёжная сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | 750F255550 | 244 | 19,61838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,61838 | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Мероприятие 7.4. | Благоустройство пешеходной зоны улицы Курская (нечетная сторона) сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | 750F255550 | 244 | 19,46744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 19,46744 | 0 | | | | 0 | |
| Мероприятие 7.5. | Благоустройство общественной территории улицы Челпанова слобода Беломестное Ливенского района Орловской области | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | 750F255550 | 244 | 21,51887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 21,51887 | | | | 0 | |
| Мероприятие 7.6. | Благоустройство общественной территории сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | 750F255550 | 244 | 21,39369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 21,39369 | |
| Основные мероприятия 10 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий (часть оплаты) | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | 7501078330 | 244 | 290,51971 | 0 | 0 | 0 | 290,51971 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Мероприятие 10.1 | Благоустройство пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | 7501078330 | 244 | 290,51971 | 0 | 0 | 0 | 290,51971 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Мероприятие 10.2 | Благоустройство пешеходной зоны улицы Молодежная сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Администрация Беломестненского сельского поселения | 651 | 0503 | 7501078330 | 244 | 330,91125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,91125 | | 0 | 0 | | | | | 0 |

Приложение 3 к постановлению

администрации Беломестненского

сельского поселения

№ от 2023г.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и федерального бюджетов, бюджета Беломестненского сельского поселения, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы/мероприятия/ муниципальной программы | | | Источник финансирования | | | | Оценка расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения» | | | Всего | | | | 17136,23127 | | 1623,00551 | | 2131,82407 | | 2263,63941 | | 2269,01143 | 2373,13126 | | 2027,27682 | | 2230,36793 | 2217,97484 | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 14191,92823 | | 899,41824 | | 1313,53897 | | 2082,60302 | | 1859,70680 | 1922,79781 | | 1908,00405 | | 2109,06425 | 2096,79509 | | | | | | | | | |
| областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | | | | 1462,87208  1281,2665 | | 623,58727  576,24947 | | 718,2851  705,01703 | | 21,03639  0,0 | | 18,78492  0,0 | 19,42220  0,0 | | 19,27277  0,0 | | 21,30368  0,0 | 21,17975  0,0 | | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 1481,43096 | | 100,0 | | 100,0 | | 160,0 | | 390,51971 | 430,91125 | | 100 | | 100 | 100 | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1:  Информирование жителей Беломестненского сельского поселения о реализации проекта "ЖКХ и городская среда" на территории Беломестненского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 | Подготовка и регулярная публикация информационных материалов в средствах массовой информации и на сайте администрации Ливенского района | | | Всего | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2: Привлечение жителей Беломестненского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1. | Публикация в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов | | | Всего | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.2. | Обеспечение методической помощи в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | | | Всего | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.3. | Сбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную Программу | | | Всего | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | | | | | | | | | |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.4. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | | | Всего | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций Беломестненского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1. | Публикация в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о начале приема предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | | | Всего | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.2. | Сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | | | Всего | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | |
| Мероприятие 3.3. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | | | Всего | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 13 по пер. Курский сл. Беломестное и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | | | Всего | | | | 84,61611 | | 84,61611 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 84,61611 | | 84,61611 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | |
| Мероприятие 4.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 11 по пер. Курский сл. Беломестное и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | | | Всего | | | | 79,47653 | | 0,0 | | 79,47653 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 79,47653 | | 0,0 | | 79,47653 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | |
| Основное мероприятие 5: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 5.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории  Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Воронежская сл. Беломестное (дополнительные работы) и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории  Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Воронежская сл. Беломестное (2 этап) и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | | | Всего | | | | 138,75112 | | 0,0 | | 0,0 | | 138,75112 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 138,75112 | | 0,0 | | 0,0 | | 138,75112 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | |
| Мероприятие 5.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны улицы Молодёжная сл. Беломестное Ливенского района Орловской области и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | | | Всего | | | | 81,02534 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 81,02534 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 81,02534 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 81,02534 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| Мероприятие 5.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны улицы Курская (нечетная сторона) сл. Беломестное и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | | | Всего | | | | 80,53256 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 80,53256 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 80,53256 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 80,53256 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |
| Мероприятие 5.4. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории улицы Челпанова слобода Беломестное Ливенского района Орловской области и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | | | Всего | | | | 78,48113 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 78,48113 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 78,48113 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 78,48113 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | |
|  |  | | | Всего | | | | 78,60631 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 78,60631 | | | | | | | | | 0,0 | | |
|  | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории сл. Беломестное и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 5.5. |  | | | областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | |
|  |  | | | бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 78,60631 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 78,60631 | 0,0 | | | | | | | | | | |
|  |  | | | внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 6.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 13 по пер. Курский сл. Беломестное | | | Всего | | | | 1538,38940 | | 1538,38940 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 899,41824 | | 899,41824 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | | | | 623,58727  576,24947 | | 623,58727  576,24947 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 15,38389 | | 15,38389 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 7: Реализация общественного проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 7.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №11 по пер. Курский сл. Беломестное | | | Всего | | | | 2052,34754 | | 0,0 | | 2052,34754 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 1313,53897 | | 0,0 | | 1313,53897 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | | | | 718,2851  705,01703 | | 0,0 | | 718,2851  705,01703 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | | | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 20,52347 | | 0,0 | | 20,52347 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 7.2. | Благоустройство пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | | | Всего | | | | 4022,35467 | | 0,0 | | 0,0 | | 2124,88829 | | 1897,46638 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 3942,30982 | | 0,0 | | 0,0 | | 2082,60302 | | 1859,70680 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | | | | 39,82131  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 21,03639  0,0 | | 18,78492  0,0 | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | | | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 40,22354 | | 0,0 | | 0,0 | | 21,24888 | | 18,97466 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 7.3. | Благоустройство пешеходной зоны улицы Молодежная сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | | | Всего | | | | 1961,83839 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1961,83839 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 1922,79781 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1922,79781 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | | | | 19,42220  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | 19,42220  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | | | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 19,61838 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 19,61838 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 7.4. | Благоустройство пешеходной зоны улицы Курская (нечетная сторона) сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | | | Всего | | | | 2027,27682 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 2027,27682 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 1908,00405 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 1908,00405 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | | | | 19,27274  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | | 19,27274  0,0 | | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | | | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 19,46744 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 19,46744 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 7.5. | Благоустройство общественной территории улицы Челпанова слобода Беломестное Ливенского района Орловской области | | | Всего | | | | 2230,36793 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 2230,36793 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | 2109,06425 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 2109,06425 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | | | | 21,30368  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 21,30368  0,0 | 0,0  0,0 | | | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 21,51887 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 21,51887 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
|  | Благоустройство общественной территории сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | | | Всего | | | | 2217,97484 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 2217,97484 | | | | | | | | | | |
| 7.6. |  | | | федеральный бюджет | | | | 2096,79509 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 2096,79509 | | | | | | | | | | |
|  |  | | | областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | | | | 21,17975  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | 21,17975  0,0 | | | | | | | | | | |
|  |  | | | бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 21,39369 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 21,39369 | | | | | | | | | | |
|  |  | | | внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 8: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для размещения с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020года в соответствии с требованиями правил благоустройства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 8.1 | | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства | | | | | Всего | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 9: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц, в соответствии с заключенными с администрацией Беломестненского сельского поселения соглашениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 9.1. | | | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц, в соответствии с заключенными с администрацией Беломестненского сельского поселения соглашениями | | | Всего | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 10: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 10.1 | | | Благоустройство пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное | | Всего | | | | 290,51971 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 290,51971 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 290,51971 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 290,51971 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | |
| Мероприятие 10.2 | | | Благоустройство пешеходной зоны улицы Молодежная сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | | Всего | | | | 330,91125 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 330,91125 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | |
| бюджет Беломестненского сельского поселения | | | | 330,91125 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 330,91125 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | |

муниограмме

«Формирование современной

городской среды на территории

Беломестненского сельского

поселения на 2018-2024 годы»