**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОМЕСТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 29 » августа 2025 г. №21

сл. Беломестное

О внесении изменений в постановление администрации Беломестненского сельского поселения № 69 от 27 декабря 2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 31.08.2017г. № 372 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», в целях актуализации и продления муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения» до 2030 года, администрация Беломестненского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление администрации Беломестненского сельского поселения № 69 от 27 декабря 2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения» № 21 от 26 марта 2018 года, № 43 от 16 июля 2018 года, № 14 от 27 февраля 2019 года, №19а от 28 марта 2019года, №10 от 21 февраля 2020 года, №34 от 11 августа 2020 года, №4 от 03 марта 2021 года, №41 от 27 августа 2021 года, №7 от 24 января 2022 года, №51 от 22 августа 2022 года, №3 от 20 января 2023 года, №28 от 21 августа 2023 года, №32 от 07.08.2024 года, №4 от 13 января 2025г.) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

3. Главному специалисту Романовой О.А. опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Беломестненского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации

Беломестненского сельского поселения О.А.Романова

Приложение 1 к постановлению

администрации Беломестненского

сельского поселения

№ 21 от «29» августа 2025 г.

Приложение к постановлению

администрации Беломестненского

сельского поселения

№ 69 от 27 декабря 2017 года

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Беломестненского сельского поселения»**

Ответственный исполнитель

муниципальной программы:

Администрация Беломестненского

сельского поселения Ливенского

района Орловской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Романова

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Беломестненского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Беломестненского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Не предусмотрены |
| Цель (цели) Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Беломестненского сельского поселения |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Беломестненского сельского поселения. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения |
| Перечень основных мероприятий муниципальной Программы | Основное мероприятие 1: Информирование жителей Беломестненского сельского поселения о реализации приоритетного проекта "Инфраструктура для жизни" на территории Беломестненского сельского поселения.  Основное мероприятие 2: Привлечение жителей Беломестненского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.  Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций Беломестненского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства общественных территорий.  Основное мероприятие 4: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных |

|  |  |
| --- | --- |
|  | лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.  Основное мероприятие 5: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.  Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий  Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта  «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта  «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации «Инфраструктура для жизни»  Основное мероприятие 8: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства  Основное мероприятие 9: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с администрацией Беломестненского сельского поселения соглашениями  Основное мероприятие 10: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий. 2. Количество благоустроенных общественных территорий 3. Количество протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в муниципальную программу. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Муниципальная программа реализуется в один этап.  Срок реализации муниципальной программы **–** 2018-2030 годы |

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 18629,13029 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 1623,00551 тыс. руб.;  2019 год – 2131,82407 тыс. руб.;  2020 год – 2263,63941 тыс. руб.;  2021 год – 2269,01143 тыс. руб.;  2022 год – 2373,13126 тыс. руб.;  2023 год – 2027,27682 тыс. руб.;  2024 год – 2162,38911 тыс. руб.;  2025 год - 1343,72482 тыс. руб.; 2026 год – 1242,59615тыс. руб.; 2027 год – 1192,53171 тыс. руб.;  2028 год – 0,00 тыс. руб.;  2029 год – 0,00 тыс. руб.;  2030 год – 0,00 тыс. руб.; |
|  | из них: |
|  | средства федерального бюджета – 15082,07849 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 899,41824 тыс. руб.;  2019 год – 1313,53897 тыс. руб.;  2020 год – 2082,60302 тыс. руб.;  2021 год – 1859,70680 тыс. руб.;  2022 год – 1922,79781 тыс. руб.;  2023 год - 1908,00405 тыс. руб.;  2024 год – 1712,37072 тыс. руб.;  2025 год - 1181,78757 тыс. руб.;  2026 год – 1131,17022 тыс. руб.;  2027 год – 1070,68109 тыс. руб.;  2028 год – 0,00 тыс. руб.;  2029 год – 0,00 тыс. руб.;  2030 год – 0,00 тыс. руб.; |
|  | средства областного бюджета – 1482,89912тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 623,58727 тыс. руб.;  2019 год – 718,2851 тыс. руб.;  2020 год – 21,03639 тыс. руб.;  2021 год – 18,78492 тыс. руб.;  2022 год – 19,42220 тыс. руб.;  2023 год - 19,27277 тыс. руб.;  2024 год – 17,29667 тыс. руб.;  2025 год - 11,93725 тыс. руб.;  2026 год – 11,42593 тыс. руб.;  2027 год – 21,85062 тыс. руб.;  2028 год – 0,00 тыс. руб.;  2029 год – 0,00 тыс. руб.;  2030 год – 0,00 тыс. руб.; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | в том числе:  средства областного бюджета из Дорожного фонда – 1281,2665 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 576,24947 тыс. руб.;  2019 год – 705,01703 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год - 0,00 тыс. руб.;  2024 год - 0,00 тыс. руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.;  2027 год – 0,00 тыс. руб.;  2028 год – 0,00 тыс. руб.;  2029 год – 0,00 тыс. руб.;  2030 год – 0,00 тыс. руб.;  средства бюджета Беломестненского сельского поселения 2064,15268  тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 100 тыс. руб.;  2019 год - 100 тыс. руб.;  2020 год - 160 тыс. руб.;  2021 год – 390,51971 тыс. руб.;  2022 год – 430,91125 тыс. руб.;  2023 год - 100 тыс. руб.;  2024 год – 432,72172 тыс. руб.;  2025 год - 150,00 тыс. руб.;  2026 год – 100,00 тыс. руб.;  2027 год – 100,00 тыс. руб.;  2028 год – 0,00 тыс. руб.;  2029 год – 0,00 тыс. руб.;  2030 год – 0,00 тыс. руб.;  внебюджетные источники - 0 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. руб.;  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2026 год – 0,00 тыс. руб.;  2027 год – 0,00 тыс. руб.;  2028 год – 0,00 тыс. руб.;  2029 год – 0,00 тыс. руб.;  2030 год – 0,00 тыс. руб.; |

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов за весь период реализации муниципальной Программы составит не менее 2 дворовых территорий, в том числе по годам:    * в 2018 году – не менее 1 дворовой территории;    * в 2019 году – не менее 1 дворовой территории. 2. Количество благоустроенных общественных территорий за весь период реализации муниципальной программы составит не менее 11 общественных территорий, в том числе по годам:    * в 2020 году - не менее 1 общественной территории;    * в 2021 году – не менее 1 общественной территории;    * в 2022 году – не менее 1 общественной территории;    * в 2023 году – не менее 1 общественной территории;    * в 2024 году – не менее 1 общественной территории;    * в 2025 году – не менее 1 общественной территории;    * в 2026 году – не менее 1 общественной территории;    * в 2027 году – не менее 1 общественной территории;    * в 2028 году – не менее 1 общественной территории;    * в 2029 году – не менее 1 общественной территории;    * в 2030 году – не менее 1 общественной территории. |
|  | 1. Количество протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в муниципальную программу, составит не менее 2 единиц, в том числе по годам:    * в 2018 году – не менее 1 единицы;    * в 2019 году – не менее 1 единицы. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства Беломестненского сельского поселения

В состав Беломестненского сельского поселения входит один населённый пункт с численностью населения свыше 1000 человек – сл. Беломестное.

В данном населённом пункте:

* имеются 2-е дворовые территории многоквартирных домов общей площадью 2750 м², ни одну из которых нельзя считать в полной мере благоустроенной;
* площадь земель общего пользования составляет 11 Га.

В последние годы на территории Беломестненского сельского поселения, в том числе в слободе Беломестное, проводилась работа по благоустройству территории.

В тоже время в вопросах благоустройства территории имеется ряд нерешённых проблем, – благоустройство территории населённых пунктов сельского поселения не отвечает современным требованиям.

Наибольшие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий многоквартирных домов сл. Беломестное.

Дворовые территории многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы данного населённого пункта. От уровня транспортно-

эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде за многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Вместе с тем неуклонно растет транспортный поток, что приводит к увеличению физического износа покрытия дворовых территорий.

По-прежнему серьёзную озабоченность вызывают освещение дворовых территорий, отсутствие малых архитектурных форм.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния дворовых территорий многоквартирных домов, чтобы обеспечить потребности населения.

Кроме того, одной из основных проблем Беломестненского сельского поселения является:

1. отсутствие благоустройства в парковых зонах отдыха населения (имеющиеся в парковых зонах пешеходные дорожки и малые архитектурные формы вследствие длительной эксплуатации находятся в ветхом состоянии и не отвечают современным требованиям);
2. отсутствие благоустройства пешеходных зон, многие из которых не имеют твердого асфальтобетонного покрытия либо асфальтобетонное покрытие которых практически полностью разрушено.

Благоустройство общественных территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере должны создаваться условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Обеспечение доступной среды и беспрепятственного доступа к зданиям и сооружениям, транспорту и информации – одно из фундаментальных прав человека. В связи с этим должны создаваться условия для комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей поселения, позволяющие значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик общественных мест сельского поселения.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения» (далее – муниципальная Программа) – одно из необходимых условий улучшения жизни населения Беломестненского сельского поселения. Муниципальной Программой предусмотрены основные мероприятия, направленные на улучшение комфортности и благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

«Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения» синхронизируется с другими программами (планами) и мероприятиями, реализуемыми на территории Беломестненского сельского поселения:

* в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения с мероприятиями, направленными на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов (оборудование доступных для инвалидов мест отдыха, установка скамеек со спинками и подлокотниками, оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда, устройство пандусов на придомовых и общественных территориях, устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию);
* в рамках реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Орловской области» с мероприятиями, направленные на повышение надежности жизнеобеспечения и комфортности проживания населения за счет приведения технического состояния мест общего пользования жилищного фонда в соответствие с действующими нормативными требованиями;
* в рамках реализации Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»

ежегодно с 01 апреля по 01 июня с проведением экологических субботников, смотров – конкурсов по благоустройству территории поселения, с осуществлением природоохранных мероприятий;

* в рамках реализации муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Ливенского района с осуществлением мероприятий по ремонту автомобильных дорог.

В ходе реализации и по результатам реализации мероприятий муниципальной Программы муниципальная Программа может подвергаться корректировке (актуализации)

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы, цели и задачи муниципальной Программы

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения» является одним из важнейших направлений деятельности администрации Беломестненского сельского поселения

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы определены утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

Целью муниципальной Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Беломестненского сельского поселения.

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:

1. Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Беломестненского сельского поселения.
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.

Муниципальной Программой обеспечена возможность проверки и подтверждения достижения цели и решения поставленных задач посредством целевых показателей (индикаторов), количественно характеризующих погодовую динамику степени решения задач и уровня достижения цели, а также конечные результаты реализации муниципальной программы.

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы и их значениях приведены в приложении 4 к муниципальной Программе.

Задачи муниципальной Программы решаются посредством реализации основных мероприятий.

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы соответствуют целям, задачам и приоритетам определённым государственной программы «Формирование современной городской среды» утверждённой постановлением Правительства Орловской области от 31.08.2017 №372 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области».

Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной Программы

В целях повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Беломестненского сельского поселения будут реализованы следующие основные мероприятия (приложение 1):

Основное мероприятие 1: Информирование жителей Беломестненского сельского поселения о реализации приоритетного проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Беломестненского сельского поселения.

Основное мероприятие 2: Привлечение жителей Беломестненского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках реализации данного мероприятия администрация поселения осуществляет публикацию в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов; обеспечивает методическую помощь в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов; осуществляет сбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную Программу; размещает в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проект муниципальной Программы для общественного обсуждения, а также выполняет иные предусмотренные настоящей Программой условия, направленные на повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной Программы заинтересованные лица выбирают виды работ, предполагаемые к выполнению:

1. минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включающий:

* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установка скамеек, урн для мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, входящих в минимальный перечень, приведен в [приложении](#_bookmark0) 5 к муниципальной программе.

Ориентировочные (примерные) единичные расценки работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень, приведены в [приложении](#_bookmark1) 6 к муниципальной программе.

1. перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включающий:

* оборудование детских и (или) спортивных площадок;
* оборудование автомобильных парковок;
* озеленение территорий;
* иные виды работ, определяемые заинтересованными лицами.

Ориентировочные (примерные) единичные расценки работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень, приведены в [приложении](#_bookmark2) 7 к муниципальной Программе.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами) осуществляется на условиях трудового и финансового участия заинтересованных лиц.

Форма трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами) может быть выражена в виде:

1. выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовки объектов (дворовой территории) к началу работ, земляных работ, снятия старого оборудования, уборки мусора) и других работ (покраски оборудования, озеленения территории, посадки деревьев, охраны объекта);
2. предоставления строительных материалов, техники;
3. обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ должно подтверждаться документально.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие, является отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, и (или) отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому отчету представляются фото- или видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Беломестненского сельского поселения не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Форма финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами) может быть выражена в виде взноса в денежной форме в размере не менее 5 % и не более 50 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в случае, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

«Форма финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную Программу после 20 февраля 2019 года, может быть выражена в виде взноса в денежной форме в размере не менее 20 % стоимости выполнения дополнительных работ.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную Программу, приведен в приложении 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения».

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ осуществляется при условии наличия решения собственников помещений о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.»;

Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций Беломестненского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства общественных территорий.

В рамках реализации данного мероприятия администрация поселения осуществляет публикацию в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о начале приема предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу; осуществляет сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу; размещает в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проект муниципальной Программы для общественного обсуждения, а также выполняет иные предусмотренные настоящей Программой условия, направленные на повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

Основное мероприятие 4: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.

Подготовленный дизайн-проект благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, должен содержать текстовое и визуальное описание

предлагаемого проекта благоустройства (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

Порядок обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в программу, приведен в [приложении](#_bookmark3) 8 к муниципальной Программе.

Основное мероприятие 5: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн- проектов благоустройства общественных территорий.

Разработка дизайн-проекта в отношении общественной территории осуществляется администрацией Беломестненского сельского поселения. Администрация Беломестненского сельского поселения организовывает общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории. Обсуждение дизайн-проекта общественной территории осуществляется в течение 10 дней. Дизайн-проект благоустройства общественной территории утверждается администрацией Беломестненского сельского поселения.

Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Информация о реализации муниципальной Программы и проектов благоустройства администрацией Беломестненского сельского поселения размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации «Инфраструктура для жизни»

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации «Инфраструктура для жизни»

Заключение администрацией Беломестненского сельского поселения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг (обеспечение контрактования на работы по объектам) должно быть обеспечено не позднее 1 апреля года предоставления субсидии за исключением случаев:

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

Минимальный гарантийный срок на результаты выполнения работ должен составлять

3 (три) года при заключении муниципальных контрактов с подрядными организациями.

Администрация Беломестненского сельского поселения вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша,

стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Беломестненского сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орловской области, созданной в соответствии с Указом Губернатора Орловской области от 18 ноября 2021 года

№ 586 (далее - Межведомственная комиссия), в порядке, установленном данной комиссией.

Администрация Беломестненского сельского поселения вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования в порядке, установленном Межведомственной комиссией, установленном данной комиссией.

В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации «Инфраструктура для жизни» администрацией Беломестненского сельского поселения обеспечивается проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и которые не сформированы в соответствии с действующим законодательством.

Выполнение мероприятий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» возможно с привлечением добровольцев (волонтеров). При этом администрацией Беломестненского сельского поселения обеспечиваются необходимые условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по формированию современной городской среды»;

Основное мероприятие 8: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства.

Основное мероприятие 9: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств, указанных лиц, в соответствии с заключенными с администрацией Беломестненского сельского поселения соглашениями.

Перечень приведен в приложении 9 к муниципальной Программе.

Основное мероприятие 10. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 18629,13029 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 1623,00551 тыс. руб.;

2019 год – 2131,82407 тыс. руб.;

2020 год – 2263,63941 тыс. руб.;

2021 год – 2269,01143 тыс. руб.;

2022 год – 2373,13126 тыс. руб.;

2023 год – 2027,27682 тыс. руб.;

2024 год – 2162,38911 тыс. руб.;

2025 год - 1343,72482 тыс. руб.;

2026 год – 1242,59615 тыс. руб.; 2027год – 1192,53171 тыс. руб.; 2028 год – 0,00 тыс. руб.;

2029 год – 0,00 тыс. руб.;

2030 год – 0,00 тыс. руб. из них:

средства федерального бюджета – 15082,07849 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 899,41824 тыс. руб.;

2019 год – 1313,53897 тыс. руб.;

2020 год – 2082,60302 тыс. руб.;

2021 год – 1859,70680 тыс. руб.;

2022 год – 1922,79781 тыс. руб.;

2023 год - 1908,00405 тыс. руб.;

2024 год – 1712,37072 тыс. руб.;

2025 год - 1181,78757 тыс. руб.;

2026 год – 1131,17022 тыс. руб.;

2027 год – 1070,68109 тыс. руб.;

2028 год – 0,00 тыс. руб.;

2029 год – 0,00 тыс. руб.;

2030 год – 0,00 тыс. руб.

средства областного бюджета – 1482,89912 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 623,58727 тыс. руб.;

2019 год – 718,2851 тыс. руб.;

2020 год – 21,03639 тыс. руб.;

2021 год – 18,78492 тыс. руб.;

2022 год – 19,42220 тыс. руб.;

2023 год - 19,27277 тыс. руб.;

2024 год – 17,29667 тыс. руб.;

2025 год - 11937,25 тыс. руб.;

2026 год – 11,42593 тыс. руб.;

2027 год – 21,85062 тыс. руб.;

2028 год – 0,00 тыс. руб.;

2029 год – 0,00 тыс. руб.;

2030 год – 0,00 тыс. руб. в том числе:

средства областного бюджета из Дорожного фонда – 1281,2665 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 576,24947 тыс. руб.;

2019 год – 705,01703 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.;

2022 год – 0,00 тыс. руб.;

2023 год – 0,00 тыс. руб.;

2024 год – 0,00 тыс. руб.;

2025 год – 0,00 тыс.руб.;

2026 год – 0,00 тыс. руб.;

2027 год – 0,00 тыс. руб.;

2028 год – 0,00 тыс. руб.;

2029 год – 0,00 тыс. руб.;

2030 год – 0,00 тыс. руб.

средства бюджета Беломестненского сельского поселения – 2064,15268 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 100 тыс. руб.;

2019 год - 100 тыс. руб.;

2020 год - 160 тыс. руб.;

2021 год – 390,51971 тыс. руб.;

2022 год – 430,91125 тыс. руб.;

2023 год - 100 тыс. руб.;

2024 год – 432,72172 тыс. руб.;

2025 год - 150,00 тыс. руб.;

2026 год – 100,00 тыс. руб.; 2027год – 100,00 тыс. руб.; 2028 год – 0,00 тыс. руб.;

2029 год – 0,00 тыс. руб.;

2030 год – 0,00 тыс. руб.

внебюджетные источники - 0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 0,00 тыс. руб.;

2019 год – 0,00 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.;

2022 год – 0,00 тыс. руб.;

2023 год – 0,00 тыс. руб.;

2024 год – 0,00 тыс. руб.;

2025 год – 0,00 тыс. руб.;

2026 год – 0,00 тыс. руб.; 2027год – 0,00 тыс. руб.; 2028 год – 0,00 тыс. руб.;

2029 год – 0,00 тыс. руб.;

2030 год – 0,00 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и будут уточняться в соответствии с принятыми и отражёнными в федеральном, региональном и местном бюджетах в установленном порядке решениями о финансировании. Соответственно объёмы финансирования настоящей муниципальной Программы могут подвергаться корректировке.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Беломестненского сельского поселения приведено в приложении 2 к муниципальной Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и федерального бюджетов, бюджета Беломестненского сельского поселения, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной Программе.

Раздел 5. Перечень целевых показателей результативности муниципальной Программы Для оценки хода и результативности решения поставленных задач, направленных на

повышение качества и комфортности городской среды на территории Беломестненского сельского поселения, предусмотрены целевые показатели реализации мероприятий муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется по следующим показателям результативности муниципальной Программы:

1. количество благоустроенных дворовых территорий;
2. количество благоустроенных общественных территорий;
3. количество протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в муниципальную программу. Значения целевых показателей по муниципальной Программе представлены в приложении 4 к муниципальной Программе.

Раздел 6. Этапы и сроки реализации муниципальной Программы

Реализация муниципальной Программы рассчитана на 9 лет в один этап в связи с осуществлением комплекса взаимосвязанных мероприятий для достижения поставленных целей.

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной Программы

Реализация муниципальной Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

* законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
* социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий;
* экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии Беломестненского сельского поселения;
* производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками. Способами ограничения рисков будут являться:
* формирование эффективной системы управления муниципальной Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя муниципальной Программы;
* проведение мониторинга выполнения муниципальной Программы, регулярного анализа хода выполнения муниципальной Программы.

В рамках обеспечения реализации муниципальной Программы создана общественная комиссия, в состав которой включены представители органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иные лица для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией муниципальной Программы. Состав комиссии и Положение о ее работе утверждены постановлением администрации Беломестненского сельского поселения.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории

Беломестненского сельского поселения»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной**

**городской среды на территории Беломестненского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  . |
| начала реализации | окончания реализации |
| Основное мероприятие 1: Информирование жителей Беломестненского сельского поселения о реализации проекта  «Инфраструктура для жизни» на территории Беломестненского сельского поселения | | | | | |
| 1.1. | Подготовка и | Администрация | 2017 г. | 2030 г. | Обеспечение информированности населения о |
|  | регулярная | Беломестненского |  |  | реализации проекта «Инфраструктура для жизни» |
|  | публикация | сельского |  |  |  |
|  | информационных | поселения |  |  |  |
|  | материалов в |  |  |  |  |
|  | средствах |  |  |  |  |
|  | массовой |  |  |  |  |
|  | информации и на |  |  |  |  |
|  | сайте |  |  |  |  |
|  | администрации |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ливенского района |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: Привлечение жителей Беломестненского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | |
| 2.1 | Публикация в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2017 г. | 2017 г. | Представление в администрацию Беломестненского сельского поселения заинтересованными лицами заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов (с приложением к заявкам протоколов общих собраний собственников помещений в МКД и актов обследования дворовых |
| 2.2. | Обеспечение методической помощи в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2017 г. | 2017 г. (до даты окончания срока подачи заявок) |
| 2.3. | Сбор предложений заинтересованных | Администрация Беломестненского | 2017 г. | 2017 г. (до даты |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную Программу | сельского поселения |  | окончания срока подачи заявок) | территорий МКД) для определения в установленном порядке дворовых территорий, подлежащих благоустройству |
| 2.4. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2025 года) | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2025 года) | Формирование муниципальной Программы с учетом предложений и (или) замечаний участников общественного обсуждения проекта муниципальной Программы |
| Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций Беломестненского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства общественных территорий. | | | | | |
| 3.1. | Публикация в СМИ, в том числе на сайте | Администрация Беломестненского сельского | 2017 г. (при формировании Программы на | 2017 г. (при формировании Программы на | Определение в установленном порядке не менее 2-х общественных территории, подлежащих |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | администрации Ливенского района, извещения о начале приема предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | поселения | период до 2022  года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2025 года)  2024 г. (при корректировке Программы на период до 2030 года) | период до  2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2025 года)  2024 г. (при корректировке Программы на период до 2030 года) | благоустройству |
| 3.2. | Сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года) | 2017 г. (до даты окончания срока подачи заявок при формировании Программы на период до 2022 года) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года)  2024 г. (при корректировке Программы на период до 2030 года) | 2019 г. (до даты окончания срока подачи заявок при корректировке Программы на период до 2024года)  2024 г. (при корректировке Программы на период до 2030 года) |  |
| 3.3. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2025 | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до | Формирование муниципальной Программы с учетом предложений и (или) замечаний участников общественного обсуждения проекта муниципальной Программы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | года)  2020г.-2024г.  (при корректировке программы)  2024 г. (при корректировке Программы на период до 2030 года) | 2025 года)  2020г.-2024г.  (при корректировке программы)  2024 г. (при корректировке Программы на период до 2030 года) |  |
| Основное мероприятие 4: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | | | | | |
| 4.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2018 г. | 2018 г. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству 2-х дворовых территорий многоквартирных домов и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства данных дворовых территорий |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дома № 13 по пер. Курский сл.  Беломестное и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории |  |  |  |  |
| 4.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 11 по пер. Курский сл.  Беломестное и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2019 г. | 2019 г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. | | | | | |
| 5.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны улицы Воронежская сл.  Беломестное и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства  этой общественной | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2020 г. | 2020г. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства данных общественных территорий |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | территории  Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное (дополнительные работы) и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории |  | 2020г. | 2020г. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное (2 этап) и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории |  | 2020г. | 2020г. |  |
| 5.2. | Изготовление и прохождение | Администрация Беломестненского | 2021 г. | 2021 г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны улицы Молодёжная сл. Беломестное Ливенского района Орловской области и утверждение с учетом общественного обсуждения  дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | сельского поселения |  |  |  |
| 5.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2022 г. | 2022 г. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Курская (нечетная сторона) сл. Беломестное Ливенского района Орловской области и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства  этой общественной территории |  |  |  |  |
| 5.4 | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории улицы Челпанова слобода Беломестное Ливенского района Орловской области и утверждение с | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2023г. | 2024г. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства  этой общественной территории |  |  |  |  |
| 5.5 | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории переулок Дачный слобода Беломестное Ливенского района Орловской области и утверждение с учетом общественного обсуждения  дизайн-проекта благоустройства | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2024г. | 2024г. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | этой общественной территории |  |  |  |  |
| 5.6 | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории переулок Дачный слобода Беломестное Ливенского района Орловской области (2этап) и  утверждение с учетом общественного обсуждения  дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2025г. | 2025г. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7 | Благоустройство | Администрация | 2026г. | 2026г. |  |
|  | общественной | Беломестненского |  |  |
|  | территории сл. | сельского |  |  |
|  | Беломестное | поселения |  |  |
|  | Ливенского района |  |  |  |
|  | Орловской области |  |  |  |
| 5.8 | Благоустройство | Администрация | 2027г. | 2027г. |  |
|  | общественной | Беломестненского |  |  |
|  | территории сл. | сельского |  |  |
|  | Беломестное | поселения |  |  |
|  | Ливенского района |  |  |  |
|  | Орловской области |  |  |  |
| Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (часть оплаты) | | | | | |
| 6.1. | Благоустройство | Администрация | 2018 г. | 2018 г. | Выполненные работы по благоустройству дворовой |
|  | дворовой | Беломестненского |  |  | территорий |
|  | территории | сельского |  |  |  |
|  | многоквартирного | поселения |  |  |  |
|  | дома № 13 по пер. |  |  |  |  |
|  | Курский сл. |  |  |  |  |
|  | Беломестное |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проекта «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации  «Инфраструктура для жизни» | | | | | |
| 7.1. | Благоустройство | Администрация | 2019 г. | 2019 г. | Выполненные работы по благоустройству дворовой |
|  | дворовой | Беломестненского |  |  | территории |
|  | территории | сельского |  |  |  |
|  | многоквартирного | поселения |  |  |  |
|  | дома № 11 по пер. |  |  |  |  |
|  | Курский сл. |  |  |  |  |
|  | Беломестное |  |  |  |  |
| 7.2. | Благоустройство | Администрация | 2020 г. | 2021 г. | Выполненные работы по благоустройству |
|  | пешеходной зоны | Беломестненского |  |  | общественной территории |
|  | улицы | сельского |  |  |  |
|  | Воронежская сл. | поселения |  |  |  |
|  | Беломестное |  |  |  |  |
| 7.3. | Благоустройство | Администрация | 2022 г. | 2022 г. | Выполненные работы по благоустройству |
|  | пешеходной зоны | Беломестненского |  |  | общественной территории |
|  | улицы Молодёжная | сельского |  |  |  |
|  | сл. Беломестное | поселения |  |  |  |
|  | Ливенского района |  |  |  |  |
|  | Орловской области |  |  |  |  |
| 7.4. | Благоустройство | Администрация | 2023 г. | 2023г. | Выполненные работы по благоустройству |
|  | пешеходной зоны | Беломестненского |  |  | общественной территории |
|  | ул. Курская | сельского |  |  |  |
|  | (нечетная сторона) | поселения |  |  |  |
|  | сл. Беломестное |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ливенского района Орловской области |  |  |  |  |
| 7.5 | Благоустройство общественной территории улицы Челпанова слобода Беломестное Ливенского района Орловской области | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2024г. | 2024г. | Выполненные работы по благоустройству общественной территории |
| 7.6 | Благоустройство общественной территории переулок Дачный слобода Беломестное Ливенского района Орловской области | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2025г. | 2025г. | Выполненные работы по благоустройству общественной территории |
| 7.7 | Благоустройство общественной территории переулок Дачный слобода Беломестное Ливенского района Орловской области | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2026г. | 2026г. | Выполненные работы по благоустройству общественной территории |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2 этап) |  |  |  |  |
| 7.8 | Благоустройство общественной территории сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2027г. | 2027г. | Выполненные работы по благоустройству общественной территории |
| 7.9 | Благоустройство общественной территории сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2028г. | 2028г. | Выполненные работы по благоустройству общественной территории |
| 7.10 | Благоустройство общественной территории сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2029г. | 2029г. | Выполненные работы по благоустройству общественной территории |
| 7.11 | Благоустройство общественной территории сл. Беломестное Ливенского района | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2030г. | 2030г. | Выполненные работы по благоустройству общественной территории |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Орловской области |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства | | | | | |
| 8.1. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользовател ями) земельных участков) об их | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2017 г. | 2017 г. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства |  |  |  |  |
| 8.2. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользовател ями) земельных участков) об их | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2024 г. | 2024 г. | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2030 года в соответствии с требованиями правил благоустройства. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | благоустройстве не позднее 2030 года в соответствии с требованиями правил благоустройства |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с администрацией Беломестненского сельского поселения соглашениями | | | | | |
| 9.1. | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2018 г. | 2020 г. | Выполненные работы по благоустройству не позднее  2020 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с администрацией Беломестненского сельского поселения соглашениями |  |  |  |  |
| 9.2. | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с | Администрация Беломестненского сельского поселения | 2024 г. | 2030 г. | Выполненные работы по благоустройству не позднее  2030 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | администрацией Беломестненского сельского поселения соглашениями | |  |  | |  | |  | |
| Основное мероприятие 10: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий (часть оплаты) | | | | | | | | | |
| 10.1 | | Благоустройство пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное | Администрация Беломестненского сельского поселения | | 2021г. | | 2021г. | | Выполненные работы по благоустройству общественной территорий |
| 10.2 | | Благоустройство пешеходной зоны улицы Молодежная сл. Беломестное Ливенского района Орловской  области | Администрация Беломестненского сельского поселения | | 2022 г. | | 2022 г. | | Выполненные работы по благоустройству общественной территорий |
| 10.3 | | Благоустройство пешеходной зоны улицы Челпанова слобода Беломестное Ливенского  района | Администрация Беломестненского сельского поселения | | 2024г. | | 2024г. | | Выполненные работы по благоустройству общественной территорий |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Орловской области |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Беломестненского сельского поселения»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории**

**Беломестненского сельского поселения»**

**за счет средств бюджета Беломестненского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стату с прогр аммы  /меро прият ия | Наименование муниципальной программы/подпрограмм/ ВП/основного мероприятия муниципальной программы | ГРБС –  ответственный исполнитель, соисполнители муниципально й программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы бюджета сельского поселения (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | |
| ГРБ С | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего по муни ципал ьной прогр  амме | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Муни ципал ьная прогр амма | Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения | Всего, в т.ч. | 651 | 0000 | 2018г-2019г.- ПП00000000 2020г.-.2025г.  7500000000 | 000 | 2064,  1526  8 | 100 | 100 | 160 | 390,  519  71 | 430,  911  25 | 100 | 432,  721  72 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0000 | 2018г.- 2019г.- ПП00000000 2020г.2025г.  7500000000 | 000 | 2064,  1526  8 | 100 | 100 | 160 | 390,  519  71 | 430,  911  25 | 100 | 432,  721  72 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Осно вное мероп рияти е 4. | Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству  дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства  дворовых территорий | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | ПП00400000 | 240 | 164,0  9264 | 84,61  611 | 79,4  765  3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меро прият ие 4.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 13 по пер.  Курский сл. Беломестное и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой  дворовой территории | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | ПП00478330 | 240 | 84,61  611 | 84,61  611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меро прият ие 4.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 11 по пер.  Курский сл. Беломестное и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой  дворовой территории | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | ПП00478330 | 240 | 79,47  653 | 0 | 79,4  765  3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осно вное мероп рияти е 5. | Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн- проектов благоустройства общественных  территорий | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | 7500500000 | 240 | 833,3  4486 | 0 | 0 | 138,  751  12 | 81,0  253  4 | 80,3  816  2 | 80,5  325  6 | 148,  550 | 137,9  4217 | 88,4  586  2 | 77,7  034  3 | 0 | 0 | 0 |

ие

0503

7500578330

240

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меро | Изготовление и | Администраци |  |  |  |  | 138,7 | 0 | 0 | 138, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прият | прохождение | я |  |  |  |  | 5112 |  |  | 751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.

государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Воронежская сл.

Беломестное и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн- проекта благоустройства этой общественной территории

Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Воронежская сл.

651

Беломестное (дополнительные работы) и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн- проекта благоустройства этой общественной территории

Изготовление и

прохождение

Беломестненск 12

ого сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меро | Изготовление и | Администраци | 651 | 0503 | 7500578330 | 240 | 81,02 | 0 | 0 | 0 | 81,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прият | прохождение | я | 534 |  |  |  | 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ие  5.2. | государственной экспертизы проектно- сметной документации | Беломестненск  ого сельского поселения |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пешеходной зоны ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Молодёжная сл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Беломестное и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | утверждение с учетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсуждения дизайн- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройства этой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меро | Изготовление и | Администраци | 651 | 0503 | 7500578330 | 240 | 133,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,3 | 53,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прият | прохождение | я | 1418 |  |  |  |  | 816 | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| ие  5.3. | государственной экспертизы проектно- сметной документации | Беломестненск  ого сельского поселения |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пешеходной зоны ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Курская (нечетная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сторона) сл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Беломестное и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | утверждение с учетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсуждения дизайн- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройства этой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меро прият ие 5.4. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории улицы Челпанова слобода Беломестное Ливенского района Орловской области и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн- проекта благоустройства этой общественной  территории | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | 7500578330 | 240 | 56,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5  00 | 28,  550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меро прият ие 5.5. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории переулок Дачный слобода Беломестное Ливенского района Орловской области и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн- проекта благоустройства этой общественной  территории | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | 7500578330 | 240 | 120,0  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,  00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории переулок Дачный слобода Беломестное Ливенского района Орловской области (2 этап) и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн- проекта благоустройства этой общественной  территории | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | 7500578330 | 240 | 137,9  4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,  9421  7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меро прият ие 5.7. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории сл.  Беломестное Ливенского района Орловской области и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн- проекта благоустройства этой общественной территории | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | 7500578330 | 240 | 88,45  862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,  458  62 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меро | Изготовление и | Администраци | 651 | 0503 | 7500578330 | 240 | 77,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77, | 0 | | 0 | 0 |
| прият | прохождение | я | 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 |  | |  |  |
| ие  5.8. | государственной экспертизы проектно- сметной документации | Беломестненск  ого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  | |  |  |
|  | на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | общественной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | территории сл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Беломестное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Ливенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Орловской области и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | утверждение с учетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | общественного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | обсуждения дизайн- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | благоустройства этой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | общественной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Осно | Выполнение работ по | Администраци | 651 | 0503,0409 | ПП00600000 | 240 | 15,38 | 15,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| вное | благоустройству | я | 389 | 389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| мероп  рияти е 6. | дворовых территорий (часть оплаты) | Беломестненск  ого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меро прият ие 6.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 13 по пер.  Курский сл. Беломестное (часть оплаты) | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503,0409 | ПП00600000 | 240 | 15,38  389 | 15,38  389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе |  | 651 | 0503 | ПП006L5550 | 240 | 9,563 | 9,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 651 | 0409 | ПП00673180 | 240 | 5,820 | 5,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осно вные мероп рияти я 7. | Реализация регионального проекта  «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта  «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации  «Инфраструктура для  жизни» | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503,0409 | 2018г-2019г.- ПП0F200000 2020г.-.2024г.  750F200000  2025г.-750И400000 | 244 | 163,2 | 0 | 20,5  234  7 | 21,2  488  8 | 18,9  746  6 | 19,6  1838 | 19,4  674  4 | 17,4  713  9 | 12,0  578  3 | 11,5  413  8 | 22,2  965  7 | 0 | 0 | 0 |
| Меро прият ие 7.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по пер.  Курский сл. Беломестное (часть  оплаты) | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503,0409 | ПП0F200000 | 244 | 20,52  347 | 0 | 20,5  234  7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  | 651 | 0503 | ПП0F255550 | 244 | 13,40  209 | 0 | 13,4  020  9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 651 | 0409 | ПП0F273180 | 244 | 7,121  38 | 0 | 7,12  138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меро | Благоустройство | Администраци | 651 | 0503 | 750F255550  7501078330 | 244 | 40,22 | 0 | 0 | 21,2 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прият | пешеходной зоны | я | 354 |  |  | 488 | 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ие  7.2. | улицы Воронежская сл. Беломестное | Беломестненск  ого сельского поселения |  |  |  | 8 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро прият ие 7.3. | Благоустройство пешеходной зоны улицы Молодёжная сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | 750F255550 | 244 | 19,61  838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,6  1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Меро | Благоустройство | Администраци | 651 | 0503 | 750F255550 | 244 | 19,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прият | пешеходной зоны | я | 744 |  |  |  |  |  | 674 |  |  |  |  |  |  |  |
| ие  7.4. | улицы Курская (нечетная сторона) сл. Беломестное | Беломестненск  ого сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ливенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро прият ие 7.5. | Благоустройство общественной территории улицы  Челпанова слобода | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | 750F255550 | 244 | 17,4  7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,4  7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Беломестное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ливенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меро прият ие 7.6. | Благоустройство общественной территории переулок Дачный сл.  Беломестное  Ливенского района Орловской области | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | 750И455550 | 244 | 12,0  5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0  578  3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Меро прият ие 7.7 | Благоустройство общественной территории переулок Дачный слобода Беломестное Ливенского района Орловской области (2  этап) | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | 750И455550 | 244 | 11,5  4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5  413  8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Меро прият ие 7.8 | Благоустройство общественной территории сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | 750И455550 | 244 | 22,2  9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,2  9657 | 0 | 0 | 0 |
| Меро прият ие 7.9 | Благоустройство общественной территории сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | 750И455550 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меро прият ие 7.10 | Благоустройство общественной территории сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | 750И455550 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Меро прият ие 7.11 | Благоустройство общественной территории сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | 750И455550 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осно вные мероп рияти я 10 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий (часть оплаты) | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | 7501078330 | 244 | 290,  5197  1 | 0 | 0 | 0 | 290,  519  71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Меро прият ие 10.1 | Благоустройство пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное | Администраци я Беломестненск ого сельского  поселения | 651 | 0503 | 7501078330 | 244 | 290,  5197  1 | 0 | 0 | 0 | 290,  519  71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Меро прият ие 10.2 | Благоустройство пешеходной зоны улицы Молодежная сл. Беломестное Ливенского района  Орловской области | Администраци я Беломестненск ого сельского поселения | 651 | 0503 | 7501078330 | 244 | 330,  9112  5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,  9112  5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меро | Благоустройство | Администраци | 651 | 0503 | 7501078330 | 244 | 266, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прият | общественной | я | 7003 |  |  |  |  |  |  | 7003 |  |  |  |  |  |  |
| ие  10.3 | территории улицы Челпанова слобода Беломестное | Беломестненск  ого сельского поселения | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ливенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского

поселения»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и федерального бюджетов, бюджета Беломестненского сельского поселения, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы/мероприяти я/ муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальна я программа | «Формирование современной городской среды на территории Беломестненского | Всего | 14850,27761 | 1623,00551 | 2131,8240  7 | 2263,639  41 | 2269,01  143 | 2373,13  126 | 2027,276  82 | 2162,38  911 |
| федеральный бюджет | 11698,43961 | 899,41824 | 1313,5389  7 | 2082,603  02 | 1859,70  680 | 1922,79  781 | 1908,004  05 | 1712,37  072 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сельского поселения» | областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 1437,68532  1281,2665 | 623,58727  576,24947 | 718,2851  705,01703 | 21,03639  0,0 | 18,7849  2  0,0 | 19,4222  0  0,0 | 19,27277  0,0 | 17,2966  7  0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 1714,15268 | 100,0 | 100,0 | 160,0 | 390,519  71 | 430,911  25 | 100 | 432,721  72 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие  1.1 | Подготовка и регулярная публикация информационных материалов в средствах массовой информации и на сайте администрации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ливенского района | бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  2.1. | Публикация в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  2.2. | Обеспечение методической помощи в проведении общих собраний собственников помещений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирных домов | бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  2.3. | Сбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную Программу | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  2.4. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  3.1. | Публикация в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о начале приема предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  3.2. | Сбор предложений граждан, организаций о включении общественной | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | территории в муниципальную Программу | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  3.3. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | | | | | | | | | | |
| Мероприятие | Изготовление и | Всего | 84,61611 | 84,61611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 13 по пер.  Курский сл. Беломестное и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 84,61611 | 84,61611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  4.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 11 по пер. | Всего | 79,47653 | 0,0 | 79,47653 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 79,47653 | 0,0 | 79,47653 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курский сл. Беломестное и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | | |
| Мероприятие  5.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное и утверждение с учетом | Всего | 138,75112 | 0,0 | 0,0 | 138,7511  2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 138,75112 | 0,0 | 0,0 | 138,7511  2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общественного обсуждения дизайн- проекта благоустройства этой общественной территории  Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Воронежская сл.  Беломестное (дополнительные работы) и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн- проекта благоустройства этой общественной территории  Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие  5.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны улицы Молодёжная сл. Беломестное Ливенского района Орловской области и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн- проекта благоустройства этой общественной территории | Всего | 81,02534 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0253  4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 81,02534 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0253  4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  5.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству | Всего | 133,41418 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5325  6 | 53,03256 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пешеходной зоны улицы Курская (нечетная сторона) сл. Беломестное и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн- проекта благоустройства этой общественной территории | бюджет Беломестненског о сельского поселения | 133,41418 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5325  6 | 53,03256 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  5.4. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории улицы Челпанова слобода Беломестное и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн- проекта благоустройства этой общественной территории | Всего | 56,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,500 | 28,550 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 56,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,500 | 28,550 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие  5.5. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории переулок Дачный сл.  Беломестное Ливенского района Орловской области и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн- проекта благоустройства этой общественной территории | Всего | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 120,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  5.6. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории переулок Дачный слобода Беломестное Ливенского района Орловской области (2 этап) и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн- проекта благоустройства этой общественной территории | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | | | |
| Мероприятие | Благоустройство | Всего | 2114,63887 | 2114,63887 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | дворовой территории многоквартирного дома № 13 по пер.  Курский сл. Беломестное | федеральный бюджет | 899,41824 | 899,41824 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 623,58727  576,24947 | 623,58727  576,24947 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 15,38389 | 15,38389 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда» | | | | | | | | | | |
| Мероприятие  7.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №11 по пер.  Курский сл. | Всего | 2757,36457 | 0,0 | 2757,3645  7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1313,53897 | 0,0 | 1313,5389  7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Беломестное | областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 718,2851  705,01703 | 0,0  0,0 | 718,2851  705,01703 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 20,52347 | 0,0 | 20,52347 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  7.2. | Благоустройство пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Всего | 4022,35467 | 0,0 | 0,0 | 2124,888  29 | 1897,46  638 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 3942,30982 | 0,0 | 0,0 | 2082,603  02 | 1859,70  680 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 39,82131  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 21,03639  0,0 | 18,7849  2  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Беломестненског о сельского поселения | 40,22354 | 0,0 | 0,0 | 21,24888 | 18,9746  6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  7.3. | Благоустройство пешеходной зоны улицы Молодежная сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Всего | 1961,83839 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1961,83  839 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1922,79781 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1922,79  781 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 19,42220  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 19,4222  0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 19,61838 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6183  8 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0Мероприяти е 7.4. | Благоустройство пешеходной зоны улицы Курская (нечетная сторона) сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Всего | 1946,74423 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1946,744  23 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1908,00405 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1908,004  05 | 0,0 |
| областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 19,27274  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 19,27274  0,0 | 0,0  0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 19,46744 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,46744 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  7.5. | Благоустройство общественной | Всего | 1747,13878 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1747,13  878 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | территории улицы  Челпанова слобода | федеральный  бюджет | 1712,37072 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1712,37  072 |
| Беломестное Ливенского района Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет,  в том числе | 17,29667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2966  7 |
|  | средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дорожного  фонда Орловской | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Беломестненског  о сельского | 17,47139 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4713  9 |
|  | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства. | | | | | | | | | | |
| Мероприятие  8.1 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненск ого сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 9: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с администрацией Беломестненского сельского поселения соглашениями. | | | | | | | | | | |
| Мероприятие  9.1. | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | собственности | областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (пользовании) | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридических лиц и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальных | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предпринимателей,  которые подлежат | Беломестненск  ого сельского | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| благоустройству не | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| позднее 2020 года за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| указанных лиц, в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соответствии с | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| заключенными с | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Беломестненского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Основное мероприятие 10: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 10.1 | Благоустройство | Всего | 290,5197 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,519 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пешеходной зоны |  | 1 |  |  |  | 71 |  |  |  |
|  | улицы Воронежская сл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Беломестное | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненск ого сельского поселения | 290,5197  1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,519  71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2 | Благоустройство | Всего | 330,9112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,9112 | 0,0 |
|  | пешеходной зоны |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | улицы Молодежная сл.  Беломестное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ливенского района Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет | 330,9112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,9112 | 0,0 |
|  |  | Беломестненск | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | ого сельского |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 10.3 | Благоустройство | Всего | 266,7003 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,700 |
|  | общественной |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  | территории улицы Челпанова слобода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Беломестное | областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ливенского | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| района Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет  Беломестненск | 266,7003  3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,700  33 |
|  | ого сельского |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3/1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и федерального бюджетов, бюджета Беломестненского сельского поселения, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы/мероприяти я/ муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения» | Всего | 3778,85268 | 1343,72482 | 1242,59615 | 1192,53171 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 3383,63888 | 1181,78757 | 1131,17022 | 1070,68109 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 45,2138  0,0 | 11,93725  0,0 | 11,42593  0,0 | 21,85062  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 350,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1: Информирование жителей Беломестненского сельского поселения о реализации проекта "Инфраструктура для жизни" на территории Беломестненского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 1.1 | Подготовка и регулярная публикация информационных материалов в средствах массовой информации и на сайте администрации Ливенского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2: Привлечение жителей Беломестненского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1. | Публикация в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | извещения о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. | Обеспечение методической помощи в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. | Сбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирных | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций Беломестненского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1. | Публикация в СМИ, в | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о начале приема предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. | Сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. | Размещение в СМИ, в | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | |
|  |  | Всего | 137,94217 | 137,94217 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 137,94217 | 137,94217 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Мероприятие 5.5.

Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории переулок Дачный слобода Беломестное Ливенского района Орловской области (2 этап) и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн- проекта благоустройства этой общественной территории

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Изготовление и  прохождение | Всего | 88,45862 | 0,0 | 88,45862 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | государственной экспертизы проектно-  сметной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | документации на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение работ по благоустройству  общественной | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.6. | территории слобода  Беломестное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ливенского района Орловской области и | Беломестненског  о сельского | 88,45862 | 0,0 | 88,45862 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | утверждение с учетом | поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсуждения дизайн- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проекта  благоустройства этой общественной | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и | Всего | 77,70343 | 0,0 | 0,0 | 77,70343 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.7. | прохождение государственной  экспертизы проектно- |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | сметной документации на  выполнение работ по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | благоустройству общественной территории сл. Беломестное и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн- проекта благоустройства этой общественной территории | бюджет Беломестненског о сельского поселения | 77,70343 | 0,0 | 0,0 | 77,70343 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта  «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда» | | | | | | | | | |
| Мероприятие 7.6. | Благоустройство общественной территории переулок Дачный слобода Беломестное Ливенского района Орловской области | Всего | 1205,78265 | 1205,78265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1181,78757 | 1181,78757 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 11,93725 | 11,93725 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 12,05783 | 12,05783 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 7.7. | Благоустройство общественной территории переулок Дачный слобода Беломестное Ливенского района Орловской области (2 этап) | Всего | 1154,13753 | 0,0 | 1154,1375  3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1131,17022 | 0,0 | 1131,1702  2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 11,42593  0,0 | 0,0  0,0 | 11,42593  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 11,54138 | 0,0 | 11,54138 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 7.8. | Благоустройство общественной территории сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Всего | 1114,82828 | 0,0 | 0,0 | 1114,828  28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1070,68109 | 0,0 | 0,0 | 1070,681  09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 21,85062  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 21,85062  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 22,29657 | 0,0 | 0,0 | 22,29657 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.9. | Благоустройство общественной территории сл. Беломестное | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ливенского района Орловской области | областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.10. | Благоустройство общественной территории сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.11. | Благоустройство общественной территории сл. Беломестное Ливенского района Орловской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет,  в том числе средства Дорожного фонда Орловской области | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| бюджет Беломестненског о сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 8: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства. | | | | | | | | | |
| Мероприятие 8.1. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями  ) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненск ого сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 9: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с администрацией Беломестненского сельского поселения соглашениями. | | | | | | | | | |
| Мероприятие 9.1 | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с администрацией Беломестненского сельского поселения соглашениями | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Беломестненск ого сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

Беломестненского сельского поселения»

**Сведения**

**о целевых показателях эффективности (результативности) реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского поселения"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Еди ниц а изм ерен ия | Значения показателей эффективности (результативности) | | | | | | | | | | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020г.-  2021г. | 2022 г. | 20  23  г. | 2024  г. | 2025  г | 2026  г | 202  7 г. | 202  8г. | 20  29г  . | 2030  г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в муниципальную программу. | ед. | не менее 1 | не менее 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского

поселения»

**Образцы элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории,**

**входящие в минимальный перечень работ**

Урна для мусора

Характеристики: Высота - 540 м

Ширина - 400 мм Объем: 20 л

Рисунок не приводится.

Скамья Характеристики:

Рисунок не приводится.

Длина скамейки - 2,085 м; Ширина - 770 мм;

Высота - 975 мм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование работ | Ед. измерен ия | Цена с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с отвозкой на 10  км | м | 199,00 |
| 2 | Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с отвозкой на 10  км | м | 191,00 |
| 3 | Монтаж бортового камня БР 100.30.15 | м | 906,00 |
| 4 | Монтаж бортового камня БР 100.20.8 | м | 559,00 |
| 5 | Выравнивающий слой из асфальтобетона толщиной 3 см с розливом битума | т | 4684,00 |
| 6 | Покрытие из асфальтобетона, марка II, тип Г, толщиной 5  см с розливом (покрытие дороги) | м2 | 530,00 |
| 7 | Покрытие из асфальтобетона, марка II, тип Г, толщиной 4  см с розливом (покрытие тротуара) | м2 | 461,00 |
| 8 | Ямочный ремонт площадью до 5 м2 толщиной 5 см, асфальтобетон тип Г, марка II | м2 | 735,00 |
| 9 | Засыпка ям щебнем М 600 фр. 10 - 20 мм | м3 | 1506,00 |
| 10 | Подстилающий слой из песка | м3 | 633,40 |
| 11 | Основание дороги из щебня М 600 с заклинкой мелким щебнем толщиной 12 см | м2 | 176,30 |
| 12 | Основание тротуара из щебня М 600 толщиной 12 см | м2 | 264,00 |
| 13 | Установка светильника | шт. | 8366,00 |
| 14 | Установка скамьи со спинкой | шт. | 7805,00 |
| 15 | Установка урны металлической | шт. | 4547,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование работ | Единиц а измерен ия | Коли честв о | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Установка детского спортивного оборудования (минимальный набор: горка, качели, карусель, песочница, турники, гимнастическая лестница) по прайс-листам: | мин. набор | 1 | 250000,00 |
| 2 | Устройство покрытия из резины с подготовкой и основанием из бетона | м2 | 1 | 3007,00 |
| 3 | Засыпка грунтом толщиной 15 см с посевом газонных трав | м2 | 1 | 300,00 |
| 4 | Ремонт отмосток оборудования бетоном | м2 | 1 | 728,40 |
| 5 | Ремонт отмосток оборудования асфальтобетоном | м2 | 1 | 760,00 |
| 6 | Установка бортового камня БР 100.20.8 | пог. м | 1 | 600,00 |
| 7 | Футбольное поле (покрытие, ограждение, искусственная трава, ворота, лавки 7 шт.) | м2 | 1 | 2613,00 |
| 8 | Футбольное поле (покрытие с подготовкой) | м2 | 1 | 2063,00 |
| 9 | Посадка кустарника в "живую изгородь" однорядную (спирел, лапчатка и др., 3 шт. на 1 п. м кустарника) | пог. м | 1 | 459,00 |

**ПОРЯДОК**

**РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРОГРАММУ**

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную Программу (далее - Порядок).
2. Ответственным лицом за разработку дизайн-проектов является администрация Беломестненского сельского поселения.
3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор и включенных в муниципальную Программу.
4. В случае подачи для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов заявок заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих (образующих) общую дворовую территорию, включенную впоследствии в муниципальную Программу, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
7. Дизайн-проект должен быть разработан с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для маломобильных групп населения.
8. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:
   1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
   2. разработка дизайн-проекта;
   3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;
   4. утверждение дизайн-проекта администрацией Беломестненского сельского поселения.
9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в администрацию Беломестненского сельского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
10. В случае неурегулирования замечаний администрация Беломестненского сельского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту. Принятое общественной комиссией решение оформляется протоколом.

Приложение 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского

поселения»

Перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Беломестненского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории | Годы реализации |
| 1. | сл.Беломестное, ул.Курская 323а | 2018-2020 |
| 2. | сл.Беломестное, ул.Воронежская д.152 |
|  |  |

Приложение 10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Беломестненского сельского

поселения»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в

муниципальную программу

* 1. Общие положения.
     1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий [многоквартирных домов](http://pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/) (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Беломестненского сельского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
     2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
     3. Под формой финансового участия граждан понимается доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ. Доля финансового участия граждан определяется на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов.
  2. Условия аккумулирования и расходования средств.
     1. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и производится на счетах управляющих компаний, уполномоченных администрацией сельского поселения на основании постановления администрации сельского поселения (далее – уполномоченное предприятие).
     2. Уполномоченное предприятие в течении 30 рабочих дней после официального опубликования постановления администрации сельского поселения о выборе уполномоченного предприятия по аккумулированию и расходованию средств заключает соглашение с заинтересованными лицами, в котором определяются порядок и сумма перечисления [денежных средств](http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/) заинтересованными лицами.
     3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется на счет Уполномоченного предприятия в течение 90 календарных дней после заключения Соглашения.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

* + 1. Уполномоченное предприятие обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству.
    2. Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации Ливенского района данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству.
    3. Уполномоченное предприятие ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.
    4. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на [выполнение работ](http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/) в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
    5. Уполномоченное предприятие осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в кредитной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем уполномоченного предприятия совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Акта приемки работ (услуг).

* 1. Контроль за соблюдением условий порядка.
     1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.
     2. Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до [31 декабря](http://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/) текущего года при условии:
        + экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
        + неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
        + не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
        + возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
        + возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.