РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«1» октября 2026 г.	№ 417

г. Ливны

О внесении изменений в постановление администрации Ливенского района от          11 марта 2021 года № 93 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе»

В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» администрация Ливенского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Ливенского района от 11 марта 2021года № 93 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» (в редакции постановлений администрации Ливенского района от 27 мая 2021года № 185, от 15 сентября 2021 года № 333, от 14 января 2022 года № 3, от 25 мая 2022 года № 271, от 1 июня 2022 года № 278, от 26 июля 2022 года № 438, от 20 октября 2022 года  № 576, от 6 марта 2023 года № 86, от 4 июля 2023 года № 282, от 30 августа 2023 года № 339, от           9 октября 2023 года № 399,  от 10 ноября 2023 года № 465, от 16 января 2024 года  № 5, от 20 сентября 2024 года № 331,  от 25 октября 2024 года № 403, от 14 января 2025 года № 6, от 10 октября 2025 года № 397, от 10 декабря 2025 года № 516, от     9 июня 2026 года № 257, от 20 августа 2026 года № 351, от 9 сентября 2026 года     № 387) следующие изменения :

1.1. В преамбуле слова « постановление Правительства Орловской области от 27.01.2015 № 42 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств Дорожного фонда Орловской области субсидий местным бюджетам» исключить.

1.2. В пункте 2  слова «(А.И.Дьяконова)» исключить.

1.3. В пункте 5 слова « А.И.Шолохов» исключить.

1.4. В приложении :

1) в паспорте муниципальной программы Ливенского района «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе»:

-   строку  «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции :

«

| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Один этап, 2022 - 2029 годы |
| --- | --- |

»

- строку «Объемы финансирования муниципальной программы, всего» изложить в следующей редакции :

«

Общий объем финансирования программы составляет 274 109,92483 тыс. рублей, в том числе по годам :

2022  - 11 183,65288 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 42 890,58374 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2023   - 1 490,75249 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 11 076,37651 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2024   - 1 761,99673 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 35 691,66163 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области)

2025   - 2 590,89596  тыс.рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 26 850,1  тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2026  - 200,61864  тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района);

- 19 861,24535 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2027   - 1712,5667  тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района);

- 57 900,0042 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2028   - 983,62 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района);

- 36 000 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области).

2029   - 3 915,85 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района);

- 20 000 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области).

».

- строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции :

«

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период 2022 - 2029 годов : - сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; - сокращение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях; - снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях; - улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог |
| --- | --- |

»

2) раздел ΙΙΙ. «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции :

«

ΙΙΙ.Этапы и сроки реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 8 лет в один этап в связи с осуществлением комплекса взаимосвязанных мероприятий для достижения поставленной цели.

»

3) раздел IV. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции :

«

IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Комплекс мероприятий программы представляет собой совокупность мероприятий, объединенных в рамках следующих основных мероприятий программы :

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием средств  Дорожного фонда Орловской области:

- ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования по ул.Центральная, в н.п.Совхозный Ливенского района Орловской области;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Курский и ул.Лескова, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул. Орловская  от д.60 до д. 1 д. Орлово, Ливенского района Орловской области (корректировка);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Молодежная, с. Бараново Ливенского района Орловской области;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : Орловская область, Ливенский район, с.Свободная Дубрава, ул.Школьная (до примыкания к ул.Центральная);

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Мильшина, с.Успенское Галического поселения Ливенского района Орловской области;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Войнова, с.Бараново Ливенского района Орловской области;

- ремонт участка автодороги местного значения в с.Речица, ул.Центральная Ливенского района Орловской области (корректировка);

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Новая, с.Сосновка Ливенского района Орловской области (корректировка);

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Советская, ул.Колхозная с.Никольское Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области (корректировка);

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Совхозный, ул. Сергеевская Ливенского района Орловской области;

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Зеленая в с.Речица Ливенского района Орловской области;

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, по адресу : пер.Красногорский, с.Сергиевское Ливенского района Орловской области.

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «участок а/д Ливны - Навесное (ул. Воронежская)».

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Новая в с.Здоровец.

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Комсомольская в с.Успенское Ливенского района Орловской области.

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Орловская область, Ливенский район, сл.Беломестное, 2-ой пер.Челпанова.

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Гвардейская в с.Речица Ливенского района Орловской области.

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Лескова в сл.Беломестное Ливенского района Орловской области.

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Центральная в с.Свободная Дубрава Ливенского района Орловской области.

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения (от региональной а/д (Ливны - Навесное) - до н.п.Вязовая Дубрава - от н.п.Вязовая Дубрава - до н.п.Свободная Дубрава.

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в д.Здоровецкие Выселки.

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в с.Вязовая Дубрава Ливенского района Орловской области.

»

4) раздел VII. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования программы составляет 274 109,92483 тыс. рублей, в том числе по годам :

2022  - 11 183,65288 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 42 890,58374 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2023   - 1 490,75249 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 11 076,37651 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2024   - 1 761,99673 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 35 691,66163 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области)

2025   - 2 590,89596  тыс.рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 26 850,1  тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2026  - 200,61864  тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района);

- 19 861,24535 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2027   - 1712,5667  тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района);

- 57 900,0042 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2028   - 983,62 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района);

- 36 000 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области).

2029   - 3915,85 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района);

- 20 000 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области).

Объем бюджетных ассигнований уточняется при формировании бюджета Ливенского района на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей бюджета. Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 4 и 5.

»

5) приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению 1.

6) приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению 2.

7) приложение 4 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению 3.

8) приложение 5 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению 4.

2.Управлению организационной, контрольной и кадровой работы администрации Ливенского района обеспечить опубликование настоящего постановления в сетевом издании средства массовой информации «Официальный сайт Администрации Ливенского района Орловской области» https://www.adm-livr.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.

Глава района 			     		                                    А.И. Шолохов

6

Приложение 1 к постановлению

администрации Ливенского района

от 1 октября 2026 г. № 417

«

Приложение 1

к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности дорожного движения в

Ливенском районе»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием средств Дорожного фонда Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2029 г. | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| 2 | Основное мероприятие 2: Организация плановой работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, разработка дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения. | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения) | 2022 г. | 2029 г. | снижение аварийности и количества правонарушений, повышение уровня безопасности дорожного движения |

».

Приложение 2 к постановлению

администрации Ливенского района

от 1 октября 2026 г. № 417

«

Приложение 3

к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности дорожного движения в

Ливенском районе»

Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием средств Дорожного фонда Орловской области : | метры | 2418 | 1147 | 7200 | 1077 | 3000 | 2500 | 1666 | 2738 | 1779 | 1024 |
| 3.1 | ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования по ул.Центральная, в н.п.Совхозный Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Курский и ул.Лескова, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 730 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул. Молодежная, с. Бараново Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : Орловская область, Ливенский район, с.Свободная Дубрава, ул.Школьная (до примыкания к ул.Центральная) | метры | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Мильшина, с.Успенское Галического поселения Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 1800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Войнова, с.Бараново Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 1670 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул. Орловская от д.60 до д. 1 д. Орлово, Ливенского района Орловской области (корректировка) | метры | - | - | - | 812 | - | - | - | - | - | - |
| 3.10 | ремонт участка автодороги местного значения в с.Речица, ул.Центральная Ливенского района Орловской области (корректировка) | метры | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |
| 3.11 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Новая, с. Сосновка Ливенского района Орловской области (корректировка) | метры | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 3.12 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Советская, ул.Колхозная с.Никольское Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области (корректировка) | метры | - | - | - | - | - | 1190 | - | - | - | - |
| 3.13 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в п.Совхозный, ул. Сергеевская Ливенского района Орловской области | метры | - | - | - | - | - | 630 | - | - | - | - |
| 3.14 | капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Зеленая в с.Речица Ливенского района Орловской области | метры | - | - | - | - | - | 680 | - | - | - | - |
| 3.15 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, по адресу: пер.Красногорский, с.Сергиевское Ливенского района Орловской области | метры | - | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - |
| 3.16 | капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «участок а/д Ливны – Навесное (ул. Воронежская)» | метры | - | - | - | - | - | - | 1334 | - | - | - |
| 3.17 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Новая в с.Здоровец Ливенского района Орловской области | метры | - | - | - | - | - | - | - | 1391 | - | - |
| 3.18 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Комсомольская в с.Успенское Ливенского района Орловской области | метры | - | - | - | - | - | - | - | - | 1090 | - |
| 3.19 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Орловская область, Ливенский район, сл.Беломестное, 2-ой пер.Челпанова | метры | - | - | - | - | - | - | 332 | - | - | - |
| 3.20 | капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Гвардейская в с.Речица Ливенского района Орловской области | метры | - | - | - | - | - | - | - | 850 | - | - |
| 3.21 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Лескова в сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | метры | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - |
| 3.22 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Центральная в с.Свободная Дубрава Ливенского района Орловской области | метры | - | - | - | - | - | - | - | 401 | - | - |
| 3.23 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения (от региональной а/д (Ливны - Навесное) - до н.п.Вязовая Дубрава - от н.п.Вязовая Дубрава - до н.п.Свободная Дубрава | метры | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 | - |
| 3.24 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в д.Здоровецкие Выселки | метры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 |
| 3.25 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в с.Вязовая Дубрава Ливенского района Орловской области | метры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670 |

Приложение 3 к постановлению

администрации Ливенского района

от 1 октября 2026 г. № 417

«

Приложение 4

к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности дорожного движения в

Ливенском районе»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

за счет средств бюджета Ливенского района Орловской области

| Статус программы/ мероприятия | Наименование муниципальной программы/ подпрограмм/ВП/ основного мероприятия муниципальной программы | ГРБС — ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Всего по муниципа льной программе | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГР БР | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципа льная программа | «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района |  |  | 6800000000 | 000 | 23839,9534 | 11183,65288 | 1 490,75249 | 1761,99673 | 2590,89596 | 200,61864 | 1712,5667 | 983,62 | 3915,85 |
| Основное мероприятие 1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием субсидий из Дорожного фонда Орловской области. | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609, 608 | 0409,0412 | 6800100000 | 240 | 23839,9534 | 11183,65288 | 1 490,75249 | 1761,99673 | 2590,89596 | 200,61864 | 1712,5667 | 983,62 | 3915,85 |
| Мероприятие1.1 | ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования по ул.Центральная, в н.п.Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0409 | 68 00170550 | 240 | 37,86878 | 37,86878 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие1.2 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Курский и ул.Лескова, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0409 | 68 00170550 | 240 | 25,6138 | 25,6138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0409 | 6800170550 | 240 | 15,43292 | 15,43292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0409 | 6800170550 | 240 | 20,98938 | 20,98938 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул. Орловская от д.60 до д. 1 д. Орлово, Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 240 | 1 479,88 | 0,00 | 1 479,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.6 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Молодежная, с. Бараново Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 240 | 2 338,714 | 2 338,714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.7 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : Орловская область, Ливенский район, с.Свободная Дубрава, ул.Школьная (до примыкания к ул.Центральная) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 240 | 709,591 | 709,591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.8 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Мильшина, с.Успенское Галического поселения Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 240 | 3 706,454 | 3 706,454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.9 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Войнова, с.Бараново Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409,0412 | 6800170550 | 240 | 4 328,989 | 4 328,989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.10 | ремонт участка автодороги местного значения в с.Речица, ул.Центральная Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170410 | 244 240 | 259,51174 | 0,00 | 0,00 | 259,51174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.11 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Новая, с. Сосновка Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170410 | 244 240 | 1502,48499 | 0,00 | 0,00 | 1502,48499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.12 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Советская, ул.Колхозная с.Никольское Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД120 | 244 240 | 170,20271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,20271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.13 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в п.Совхозный, ул. Сергеевская Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД120 | 243 240 | 38,84152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,84152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.14 | капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Зеленая в с.Речица Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД120 | 243 240 | 2381,85173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2381,85173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.15 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : пер.Красногорский, с. Сергиевское Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД120 | 243 240 | 10,87249 | 0,00 | 10,87249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.16 | капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «участок а/д Ливны - Навесное (ул. Воронежская)» | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД160 | 244 240 | 160,22143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,22143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие1.17 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Орловская область, Ливенский район, сл.Беломестное, 2-ой пер.Челпанова | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД160 | 244 240 | 40,39721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,39721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие1.18 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Новая в с.Здоровец Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД160 | 243 240 | 1474,35299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1474,35299 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие1.19 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Комсомольская в с.Успенское Ливенского района Орловской области. | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД160 | 243 240 | 201,611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,611 | 0,00 |
| Мероприятие1.20 | капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Гвардейская в с.Речица Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД160 | 243 240 | 123,78331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,78331 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие1.21 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Лескова в сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД160 | 243 240 | 14,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,03 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие1.22 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Центральная в с.Свободная Дубрава Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД160 | 243 240 | 100,4004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,4004 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие1.23 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения (от региональной а/д (Ливны - Навесное) - до н.п.Вязовая Дубрава - от н.п.Вязовая Дубрава - до н.п.Свободная Дубрава |  | 608 | 0409 | 68001SД160 | 243 240 | 782,009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,009 | 0,00 |
| Мероприятие1.24 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в д.Здоровецкие Выселки | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД160 | 243 240 | 91,9166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,9166 |
| Мероприятие1.25 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в с.Вязовая Дубрава Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД160 | 243 240 | 3823,9334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3823,9334 |
| Основное мероприятие 2 | Организация плановой работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, разработка дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения. | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения) | средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 | Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения) | средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4 к постановлению

администрации Ливенского района

от 1 октября 2026 г. № 417

«

Приложение 5

к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности дорожного движения в

Ливенском районе»

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе»

| Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Ожидае мый результат реализа ции мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1. Основное мероприятие: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием субсидий из Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования по ул.Центральная, в н.п.Совхоз ный Ливенского района Орловской области |  | Управление муниципаль ного имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022г. | 2022г. | Всего, в т.ч.: | 3 786,87792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспортного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 3 749,00914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 37,86878 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользова ния местного значения по пер.Курский и ул.Лескова, сл.Беломестное Ливенско го района Орловской области |  | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч.: | 2 561,3805 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспортного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 2 535,7667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 25,6138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области |  | Управление муниципаль ного имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч.: | 1543,292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспортного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 1527,85908 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 15,43292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользова ния местного значения по ул.Молодежная в н.п. Совхозный Ливенс кого района Орловской области |  | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 | 2022 | Всего, в т.ч.: | 2 098,9382 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспортного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 2 077,94882 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 20,98938 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. Ремонт автомобильной дороги общего пользова ния местного значения по адресу : ул. Орловская от д.60 до д. 1 д. Орлово, Ливенского района Орловской области (корректировка) |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 11479,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспортного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 1 479,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. Ремонт автомобильной дороги общего пользова ния местного значения по адресу : ул.Молодежная, с. Бараново Ливенс кого района Орловской области |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч.: | 7 338,714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспортного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 338,714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользова ния местного значения по адресу : Орловская область, Ливенский район, с.Свобод ная Дубрава, ул.Школь ная (до примыкания к ул.Центральная) |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч.: | 3 709,591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспортного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 709,591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8. Ремонт участка автомо бильной дороги общего пользова ния местного значения по адресу : ул.Миль- шина, с.Успенс кое Галичес кого поселения Ливенского района Орловской области |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 | 2022 | Всего, в т.ч.: | 18 706,454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспортного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 706,454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9. Ремонт автомобильной дороги общего пользова ния местного значения по адресу: ул.Вой нова, с.Барано во Ливенского района Орловской области |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 | 2022 | Всего, в т.ч.: | 14 328,989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспорт ного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 4 328,989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.10. Ремонт участка автодороги местного значения в с.Речица, ул.Центра льная Ливенского района Орловской области (корректировка) |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 25951,17337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспорт ного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 25691,66163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 259,51174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.11. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользова ния местного значения по адресу : ул.Новая, с. Сосновка Ливенского района Орловской области |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 11502,48499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий прожива ния граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспорт ного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 1502,48499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.12. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользова ния местного значения по ул.Советская, ул.Колхозная с.Николь ское Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области (корректировка) |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17020,271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий прожива ния граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспортного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16850,06829 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,20271 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.13. Капиталь ный ремонт участка автомобильной дороги общего пользова ния местного значения в п.Совхоз ный, ул. Серге евская Ливенского района Орловской области |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3884,15235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспорт ного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3845,31083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,84152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.14. Капиталь ный ремонт автомобильной дороги общего пользова ния местного значения по ул.Зеленая в с.Речица Ливенского района Орловской области |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8536,57261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспортного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6154,72088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2381,85173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.15.Капита льный ремонт участка автомобиль ной дороги общего пользования местного значения, по адресу : пер.Красно горский, с.Сергиевс кое Ливенского района Орловской области |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 | 2023 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 1 087,249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий прожива ния граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспорт ного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 1076,37651 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 10,87249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.16. Капиталь ный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «участок а/д Ливны - Навесное (ул. Воронежская)» |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского район | 2026 | 2026 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16022,1428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий прожива ния граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспортного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15861,92137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,22143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.17. Капиталь ный ремонт участка автомобильной дороги общего пользо вания местного значения по адресу: Орловская область, Ливенский район, сл.Беломестное, 2-ой пер.Челпанова |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского район | 2026 | 2026 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4039,72119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий прожива ния граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспорт ного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3999,32398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,39721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.18. Капиталь ный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Новая в с.Здоро - вец Ливенского района Орловской области |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского район | 2027 | 2027 | Всего, в т.ч.: | 00, | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 35 791,2 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий прожива ния граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспорт ного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 316,84701 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1474,35299 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.19. Капиталь ный ремонт участка автомобильной дороги общего пользова ния местного значения по ул.Комсомольская в с.Успенское Ливенского района Орловской области |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского район | 2028 | 2028 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 161,1 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий прожива ния граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспортного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 959,489 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,611 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.20 Капиталь ный ремонт автомобильной дороги общего пользова ния местного значения по ул.Гвардейская в с.Речица Ливенского района Орловской области |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского район | 2027 | 2027 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 378, 33090 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомоби льных дорог, улучшение условий прожива ния граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспорт ного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 254,54759 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,78331 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.21 Капиталь ный ремонт участка автомобильной дороги общего пользова ния местного значения по пер.Лескова в сл.Беломестное Ливенского района Орловской области |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского район | 2027 | 2027 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1403,0 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но-технического состояния автомоби льных дорог, улучшение условий прожива ния граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспорт ного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1388,97 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,03 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.22 Капиталь ный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Центра льная в с.Свободная Дубрава Ливенского района Орловской области |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского район | 2027 | 2027 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10040,04 | 0,00 | 0,00 | Улучшение норматив но -технического состояния автомоби льных дорог, улучшение условий прожива ния граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспорт ного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9939,6396 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,4004 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.23 Капиталь ный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения (от региональной а/д (Ливны - Навесное) - до н.п.Вязовая Дубрава - от н.п.Вязовая Дубрава - до н.п.Свобод ная Дубрава |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского район | 2028 | 2028 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16822,52 | 0,00 | Улучшение норматив но -технического состояния автомоби льных дорог, улучшение условий прожива ния граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспорт ного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 040,511 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,009 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.24 Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в д.Здоровецкие Выселки |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского район | 2029 | 2029 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9191,66 | Улучшение норматив но -технического состояния автомоби льных дорог, улучшение условий прожива ния граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспорт ного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9099,7434 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,9166 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.25 Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в с.Вязовая Дубрава Ливенского района Орловской области |  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского район | 2029 | 2029 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14724, 19 | Улучшение норматив но -технического состояния автомоби льных дорог, улучшение условий прожива ния граждан в сельской местности, обеспече ние круглогодичного транспорт ного сообщения |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10900,2566 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3823,9334 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2. Основное мероприятие: Организация плановой работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, разработка дополнительных мер по повышению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведе ние заседаний комиссии по обеспече нию безопас ности дорожного движения |  | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2022 | 2029 | средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | снижение аварийно сти и количества правонарушений, повышение уровня безопас ности дорожного движения |
| ИТОГО |  |  |  |  | Всего, в т.ч.: | 54 074,23662 | 12 567,129 | 37453,65836 | 29 440,99596 | 20 061,86399 | 59 612,5709 | 36 983,62 | 23915,85 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 42 890,58374 | 11 076,37651 | 35 691,66163 | 26 850,1 | 19861,24535 | 57 900,0042 | 36 000 | 20 000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 11 183, 65288 | 1490,75249 | 1761,99673 | 2 590,89596 | 200,61864 | 1 712,5667 | 983,62 | 3915,85 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |